SUSITARIMAS PRIE 2025 M. BALANDŽIO 09 D. SUTARTIES NR. VDU-S-736 DĖL DARBŲ ATSISAKYMO IR KAINOS KOREGAVIMO

2025 m. __________ d.

Kaunas

1. Šalys

1.1. Užsakovas:
Pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Kodas: 111950396
Buveinė: K. Donelaičio g. 58, Kaunas
Atstovaujama: administracijos direktoriaus Jono Okunio, veikiančio pagal rektoriaus 2022-01-03 įsakymą Nr. 2a (toliau – Užsakovas).

1.2. Rangovas:
Pavadinimas: UAB „Akvesta“
Kodas: 300854587
Buveinė: Laisvės pr. 115A-5, LT-06118 Vilnius
Atstovaujama: Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas).

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,​​

2. Susitarimo pagrindas

2.1. Šis susitarimas sudaromas Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 st. 2 d., bei 2025 m. balandžio 09 d. sutarties Nr. VDU-S-736 (toliau – Sutartis) 9.2.1. ir 11.5.1. p. nuostatomis, įvertinus aplinkybes, turinčias įtakos Sutarties vykdymui.

3. Darbų atsisakymo priežastys

3.1. Pagal pirkimo dokumentus buvo numatyta, jog bus atliekami laiptinės Daukanto g. 28 Kaune paprastojo remonto darbai. Atliekant darbus nustatyti esamų laiptų pakopų ir aikštelių techninės būklės pažeidimai, dėl kurių vien kosmetinio remonto nepakanka. Taip pat esama elektros instaliacija neatitinka LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 patvirtintose „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse“ nustatytų elektros įrengimo reikalavimų visuomeninės paskirties (mokslo) pastatams.

3.2. Darbų atsisakymo priežastys aprašomos 2025 m. liepos mėn. 11 d. susirinkimo protokole Nr. 1 (susitarimo 1 priedas).

4. Sutarties kainos koregavimas

4.1. Sutarties kaina koreguojama, atsižvelgiant į nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą (susitarimo 2 priedas).

Pradinė Sutarties vertė yra​​ 146 798,30 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 30 ct.) be PVM.​​

Atsisakomų darbų vertė yra​​ 19 371,95 Eur (devyniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 95 ct.) be PVM, tai sudaro​​ 13,20 % nuo pradinės Sutarties vertės.​​

Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

4.2. Po kainos koregavimo, Sutarties kaina be PVM yra 127 426,35 Eur (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt šeši eurai, 35 ct). PVM sudaro 26 759,54 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 54 ct.). Sutarties kaina su PVM yra 154 185,89 Eur (šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt penki eurai, 89 ct.)

5. Kitos nuostatos

5.1. Rangovas įsipareigoja​​ nevykdyti atsisakomų darbų​​ nurodomų prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.​​

5.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime lieka nepakeistos.

5.3. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja kartu su Sutartimi.

5.4. Šis susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas - 2025 m. liepos mėn. 11 d. susirinkimo protokolas Nr. 1;

6.2. 2 priedas - Nevykdytinų darbų lokalinė sąmata.

7. Šalių parašai

| Užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas | Rangovas: UAB „Akvesta“ |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas: 111950396 | Juridinio asmens kodas: 300854587 |
| Adresas: K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas | Adresas: Laisvės pr. 115A-5, LT-06118 Vilnius |
| PVM mokėtojo kodas: LT119503917 | PVM mokėtojo kodas: LT100005216413 |
| Atsiskaitomoji sąskaita: LT72 7300 0100 0222 6559 | Atsiskaitomoji sąskaita: LT73 4010 0510 0568 2894 |
| Bankas, banko kodas: AB „Swedbank“, 73000 | Bankas, banko kodas: AB LUMINOR, 40100 |
| Telefonas: +370 (37) 222 739 | Telefonas: +370 618 62 540 |
| El. paštas: info@vdu.lt | El. paštas: akvesta@akvesta.lt |
| Šalies atstovas: Administracijos direktorius Jonas Okunis | Šalies atstovas: Direktorius Irmantas Pučinskas |