Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ ADMINISTRAVIMO IR KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas: UAB Elektrėnų komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 181613656, adresas Elektrinės g. 8, LT-26108, Elektrėnai, Elektrėnų sav.Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas. PVM mokėtojo kodas LT816136515.

  - Projektas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnų savivaldybėje“, Nr. 20-202-P-0001 (toliau – Projektas).

  - Projektą įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

  - Perkamos paslaugos – Projekto administravimo ir konsultacinės paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Projekto veiklos:

- N. Kietaviškės vandentiekio tinklų statyba;

- N. Kietaviškės nuotekų tinklų statyba;

- Pylimų vandentiekio tinklų statyba;

- Pylimų nuotekų tinklų statyba;

- Pastrėvio nuotekų tinklų statyba;

- Gilučių nuotekų tinklų statyba;

- Ašakienių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

  - Paslaugos perkamos siekiant įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnų savivaldybėje“, Nr. 20-202-P-0001, kuris planuojamas finansuoti iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos pagal pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ sąlygas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAS

  - Tiekėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis teisės aktais, šia technine specifikacija, Sutarties nuostatomis bei Užsakovo nurodymais.

  - Tiekėjas, teikdamas paslaugas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atsižvelgti į jo pastabas bei nurodymus. Užsakovas privalo bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti jam visą reikalingą informaciją ir dokumentus reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui.

  - Esant poreikiui Tiekėjas turi tikslinti/taisyti Paslaugų trūkumus.

  - Užsakovas, iškilus poreikiui, gali prašyti Tiekėjo eksperto (specialisto) pakeitimo, jei mano, kad eksperto (specialisto) vykdomos užduotys neužtikrina tinkamo Paslaugų pagal sutartį suteikimo.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR JŲ APIMTIS

  - Konsultacines paslaugas projektų įgyvendinimui sudaro:

    - rekomendacijos ir siūlymai dėl Projekto veiklų vykdymo problemų ir jų sprendimo būdų ir/ar priemonių;

    - pagalba atsakant į su Projekto vykdymo priežiūra ir/ar kontrole susijusių institucijų klausimus ar pastebėjimus;

    - esant poreikiui susitikimų su CPVA ir kitomis su Projektu susijusiomis institucijomis organizavimas ir dalyvavimas bei kita pagalba juose;

    - nepriklausomų konsultacijų teikimas Užsakovui ir įgyvendinančiosios institucijos dėl ginčų, kylančių tarp užsakovo, iš vienos pusės, ir rangovų ir/arba tiekėjų, iš kitos pusės;

    - pagalba kreipiantis į institucijas dėl informacijos ar prašant išaiškinimų;

    - konsultacijos nustatytų pažeidimų tyrimų/nustatytų pažeidimų atvejais, pažeidimų konstatavimo pagrįstumo vertinimas, esant poreikiui pagalba/konsultacijos skundžiant išvadas dėl pažeidimų konstatavimo;

    - konsultacijos su rangos darbų vykdymu susijusiais techniniais bei sutarčių vykdymo/ atitikties sutartiniams reikalavimams klausimais, alternatyvų siūlymas;

    - pagalba įvertinant, kad rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles. Užsakovui gavus rangovų siūlymus pakeitimams (atsisakyti tam tikrų darbų ar įsigyti papildomų darbų), rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti ar netvirtinti (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę, esant poreikiui pagalba rengiant sutarčių pakeitimus;

    - prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų tinkamumo/atitikties sutarčių reikalavimams įvertinimas;

    - konsultuoja Projekto įgyvendinimo metu dėl Projekto buhalterinės apskaitos vedimo, atskyrimo nuo organizacijos (įmonės, įstaigos) buhalterinės apskaitos, netinkamų Projekto išlaidų nedeklaravimo mokėjimo prašymuose ir kt.;

    - konsultavimas su Projekto viešinimu susijusiais klausimais;

    - konsultacijos dėl atitinkamų, su Projekto vykdymu susijusių, sistemų naudojimosi, įskaitant, bet neapsiribojant dokumentų patalpinimo, ataskaitų pildymo, duomenų suvedimo klausimais;

    - kitų su Projekto veiklų priežiūra ir Projekto įgyvenimu susijusių konsultacijų teikimas, pagalba ir konsultacijos su Projektu susijusiais klausimais pagal Užsakovo poreikį.

  - Projekto administravimo paslaugas sudaro:

    - Projekto pirkimų plano parengimas, suderinimas su CPVA, pirkimų plano priežiūra, esant poreikiui keitimas;

    - Projekto veiklų priežiūra, veiklos ataskaitų laiku parengimas, suderinimas su CPVA;

    - mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas;

    - išlaidų tinkamumo vertinimas bei priežiūra;

    - Projekto biudžeto priežiūra, pasiūlymų dėl Projekto biudžeto keitimo teikimas;

    - reikalingų dokumentų, duomenų teikimas CPVA;

    - Projekto biudžeto sekimas, Projekto finansavimo terminų laikymosi kontrolė;

    - Projekto sutarties vykdymo priežiūra, reikalingų sutarties keitimų rengimas, suderinimas su agentūra;

    - Projekto veiklų vykdymo problemų identifikavimas, rekomendacijos ir siūlymai dėl jų sprendimo būdų ir priemonių;

    - Projekto rizikų valdymas;

    - viešinimo priemonių rengimas;

    - esant poreikiui susitikimų su CPVA ir kitomis su Projektu susijusiomis institucijomis organizavimas ir dalyvavimas juose;

    - esant poreikiui, Projekto patikros metu, įmonės atstovo dalyvavimas, pagalba atsakant į CPVA pastebėjimus;

    - kitų su Projekto veiklų priežiūra ir Projekto įgyvendinimu susijusių konsultacijų teikimas, pagalba ir konsultacijos visais projekto administravimo klausimais.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Paslaugos pradedamos teikti nuo pirkimo sutarties sudarymo ir kai Užsakovas suteikia informaciją bei dokumentus reikalingus Paslaugų teikimui ir teikiamos 36 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo.

__________________