# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos El. p.: gra@kam.lt | 2025-03- Į 2025-02-28 | Nr. Nr. | 4S- S-295 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), išnagrinėjo Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Priešmininio laivo paruošimo nuleisti į vandenį ir išplukdyti iš doko darbų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punktu.

Prašyme nurodoma, kad Lietuvos kariuomenė šiuo metu turi 2 „Hunt“ klasės išminavimo laivus, kuriuos įsigijo ir atnaujino Jungtinėje Karalystėje 2009–2011 m. Atsižvelgiant į tai, kad priešmininis laivas „Sūduvis M52“ buvo nurašytas, siekdama įgyvendinti NATO įsipareigojimus ir išsaugoti nacionalinius pajėgumus, 2020 m. Lietuva pradėjo trečio „Hunt“ klasės laivo įsigijimo procedūras, t. y. Lietuva sudarė susitarimą su Jungtine Karalyste dėl laivo „HMS Quorn M41“ korpuso perpirkimo (Lietuvoje žymimas kaip laivas M55), o 2022 m. liepos mėn. 14 d. pasirašė sutartį su įmonių grupe „Harland&Wolff (toliau – įmonių grupė H&W) dėl laivo M55 modernizavimo ir atnaujinimo darbų (toliau – Sutartis dėl laivo modernizavimo). Taip pat nurodoma, kad su Jungtinės Karalystės Gynybos įrangos pardavimo tarnyba (angl. Defence Equipment Sales Authority) buvo pasirašyta sutartis dėl techninės pagalbos Lietuvai ir Sutartyje dėl laivo modernizavimo numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūros.

Perkančioji organizacija paminėjo, kad visi laivo M55 atnaujinimo darbai 2022–2024 metų laikotarpiu vyko Apledoro mieste, įmonių grupės H&W laivų statykloje. Perkančiosios organizacijos vertinimu, šiam momentui, yra atlikta apie 60–65 proc. laivo M55 atnaujinimo darbų.

2024 m. pavasarį buvo gauta informacija apie įmonių grupės H&W patiriamus finansinius sunkumus ir galimą laivo M55 modernizavimo darbų vėlavimą, o 2024 m. lapkričio mėn. laivo M55 modernizavimo darbų vykdymas iš viso buvo sustabdytas. Perkančioji organizacija nurodė, kad 2025 m. sausio mėn. buvo paskelbtas įmonių grupės H&W bankrotas. Įmonių grupei H&W priklausančias keturias laivų statyklas ir kitus išteklius perpirko įmonė „Navantia UK“, todėl po derybų su Jungtinės Karalystės Vyriausybe, įmonė „Navantia UK“ nuo 2025 m. sausio 27 d. perėmė laivų statyklas, t. y. įmonė „Navantia UK“ įsigijo įmonių grupės H&W turtą, tačiau kiti įmonės sutartiniai įsipareigojimai nebuvo perimti. Perkančiosios organizacijos teigimu, visi sutartiniai įsipareigojimai, taip pat ir Sutartyje dėl laivo modernizavimo nustatyti įsipareigojimai, buvo perleisti (juos perėmė) bankroto administratoriui – įmonei „Teneo“. Prašyme akcentuojama, kad nurodytas bankroto administratorius administruoja tik finansinę sutarčių ir likusio turto dalį, todėl galimybės įvykdyti Sutarties dėl laivo modernizavimo negali.

Perkančioji organizacija pažymėjo, kad įmonė „Navantia UK“ informavo Lietuvą, jog būtina skubiai priimti sprendimus dėl tolimesnio laivo M55 modernizavimo darbų vykdymo, nes doką, kuriame laikomas laivas, norima naudoti kitiems projektams vykdyti. Įmonė „Navantia UK“ pažymėjo, kad jeigu būtų priimtas sprendimas laivo M55 modernizavimo darbus užbaigti ne šioje laivų statykloje, Lietuvai būtų taikomi mokesčiai už laivo saugojimą laivų statykloje ir dokavimo teritorijos užėmimą.

Prašyme nurodoma, kad įmonės „Navantia UK“, kurios statykloje šiuo metu yra laivas, preliminariu vertinimu, laivo M55 modernizavimo darbams užbaigti papildomai reikėtų dar apie 50 mln. Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (GBP), tačiau tokia kaina Lietuvai yra per didelė ir nepriimtina. Siekiant išspręsti susidariusią situaciją, įmonė „Navantia UK“ Perkančiajai organizacijai pateikė alternatyvų pasiūlymą, t. y. pateikė pasiūlymą paruošti laivą M55, kad jis būtų techniškai tvarkingas ir jį būtų galima saugiai ištempti iš doko. Tokiu atveju, Lietuva turėtų galimybę išsirinkti kitą tiekėją, kuris užbaigtų laivo M55 atnaujinimo darbus. Perkančioji organizacija nurodo, kad pasiūlymas dėl laivo paruošimo, kad jį būtų galima ištempti iš doko, Perkančiajai organizacijai yra priimtinas, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu laivas M55 yra nemobilus, nehermetizuotas, todėl negali būti nuleistas į vandenį ir pertemptas į kitą statyklą reikalingiems modernizavimo darbams užbaigti, todėl bet kokiu atveju, darbai, kurie reikalingi, siekiant laivą nuleisti į vandenį, turi būti atlikti.

Perkančioji organizacija teigia, kad norint laivą nuleisti į vandenį ir užbaigti kitus su jo atnaujinimu susijusius darbus, turi būti baigti laivo korpuso remonto ir dažymo darbai, taip pat vidinių mechanizmų stabilizavimo ir vidinių patalpų hermetizavimo darbai. Atsižvelgiant į tai, kad laivas šiuo metu yra įmonei „Navantia UK“ priklausančioje laivų statykloje (doke), todėl visus nurodytus darbus gali atlikti tik konkretus tiekėjas, nes visi susiję įrengimai, kurie yra reikalingi laivo M55 užbaigimo darbams atlikti, priklauso įmonei „Navantia UK“. Prašyme pažymima, kad kitos įmonės, norėdamos patekti į šios laivų statyklos teritoriją, turi būti sudariusios sutartis tiek dėl saugumo reikalavimų, tiek dėl draudimo. Be to, jokia kita įmonė neturėtų teisės, atitinkamai negalėtų, naudotis nei laivų statyklos kranais, nei kitais dideliais industriniais prietaisais.

Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir įvertinusi, kad jos atitinka Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintus neskelbiamų derybų vykdymo pagrindus, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo, į derybas kviečiant konkretų tiekėją – Jungtinės Karalystės įmonę „Navantia UK“.

Planuojama Pirkimo vertė – 841 000,00 Eur.

Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta, kad: „Prekių, paslaugų ir darbų pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų <...> jeigu dėl techninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su konkrečiu tiekėju“.

Tarnyba, įvertinusi nurodytus argumentus ir pateiktus dokumentus nustatė, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas bei pasirinktas Pirkimo būdas atitinka Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punkto sąlygas, t. y. šiuo konkrečiu atveju, egzistuoja techninės priežastys, dėl kurių, Pirkimu siekiamus įsigyti darbus – laivo M55 paruošimo nuleisti į vandenį ir išplukdyti iš doko darbus, galima įsigyti tik iš konkretaus tiekėjo. Nustatyta, kad laivo M55 modernizavimo darbus vykdžiusi įmonių grupė H&W bankrutavo, atitinkamai, darbai nebuvo užbaigti, o laivas M55 stovi įmonei „Navantia UK“ priklausiančiame doke, o norint laivą paruošti nuleisti į vandenį ir išplukdyti iš doko, būtina atlikti laivo korpuso remonto ir dažymo darbus, taip pat vidinių mechanizmų stabilizavimo ir vidinių patalpų hermetizavimo darbus, kuriuos, šiuo konkrečiu atveju, gali atlikti tik įmonė „Navantia UK“, nes visi susiję įrengimai, kurie yra reikalingi minėtiems darbams atlikti, priklauso įmonei „Navantia UK“ ir jokia kita įmonė neturi teisės naudotis nei laivų statyklos kranais, nei kitais prietaisais. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Tarnyba sutinka, kad Perkančioji organizacija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punktu į derybas kviečiant konkretų tiekėją – Jungtinės Karalystės įmonę „Navantia UK“.

Perkančioji organizacija, nesutinkanti su šiuo sprendimu, gali jį apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

| Direktorius | Darius Vedrickas |
| --- | --- |

Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-99 (2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija).

Sutarties numeris – DPS-380.

Įmonės „Navantia UK“ 2025 m. sausio 30 d. raštas Nr. G-174 „Rough Order of Magnitude (ROM) cost estimate for M55 regeneration assessment“.

Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos 2025 m. vasario 19 d. raštas Nr. S-230.

Informacija pateikta Perkančiosios organizacijos 2025 m. vasario 28 d. rašte Nr. S-295.