# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Marijampolės savivaldybės administracijai El. p.: administracija@marijampole.lt | 2025-02- Į 2025-01-29 2025-02-20 | Nr. Nr. Nr. | 4S- SA-1053(35.3Mr) SA-1961(35.3Mr) |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), išnagrinėjo Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Vytauto, Aušros ir P. Armino g. Marijampolėje rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu.

Susipažinus ir įvertinus Perkančiosios organizacijos dokumentus nustatyta, kad Pirkimu siekiama įsigyti Vytauto, Aušros ir P. Armino g. Marijampolėje rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, techninio darbo projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Tarnybai pateiktame prašyme nurodyta, kad 2024 m. spalio 7 d. buvo pasirašyta Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Projektinių pasiūlymų sutartis) su tiekėju UAB „Tyrens Lietuva“, kurios pagrindu buvo parengti Žiedinės sankryžos Vytauto, Aušros ir P. Armino g. sankryžoje Marijampolėje projektiniai pasiūlymai (toliau – Projektiniai pasiūlymai).

Perkančioji organizacija, siekdama pagrįsti, kad egzistuoja išimtinės teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teisės, pagal Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktį, teikia nuorodą į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) 9 ir 42 punktus, teikdama, kad tik techninį projektą parengęs projektuotojas gali jį koreguoti ir rengti darbo projektą, todėl tuo atveju, jeigu projektuotojas nėra perleidęs šių teisių arba nėra davęs sutikimo keisti jo parengtus sprendinius kitiems subjektams, atitinkamo projekto keitimo paslaugas galėtų suteikti tik šis projektuotojas. Prašyme akcentuojama, kad nagrinėjamu atveju, UAB „Tyrens Lietuva“ neatsisako autorinių teisių į parengtus Projektinius pasiūlymus. Be to, Perkančioji organizacija teigia, kad projektinių pasiūlymų autorinės teisės priklauso projektą parengusiam autoriui, šį teiginį grįsdama galiojančiu teisiniu reglamentavimu, t. y. teikia nuorodas į atitinkamus teisės aktus, pavyzdžiui, į STR 42 punktą, kuriame nustatyta, kad „Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projektas keičiamas sudarius papildomą sutartį su projektuotoju ir statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį. Architektūros kūrinio autoriui sutikus, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas parengdamas naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us)“ ir 13 priedo 6 punktą, kad „Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises <...>“ bei kt. teisės aktus.

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir galiojantį teisinį reglamentavimą bei įvertinusi, kad šiuo Pirkimu siekiamą įsigyti objektą, t. y. Vytauto, Aušros ir P. Armino g. Marijampolėje rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas, gali suteikti tik konkretus tiekėjas UAB ,,Tyrens Lietuva“, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Planuojama Pirkimo vertė – 91 500,00 Eur be PVM.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktyje nustatyta, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu <...> paslaugas teikti <...> gali tik konkretus tiekėjas dėl <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos“.

Prašyme nurodoma, kad Pirkimu siekiama įsigyti Vytauto, Aušros ir P. Armino g. Marijampolėje rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, techninio darbo projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas iš konkretaus tiekėjo UAB ,,Tyrens Lietuva“, argumentuojant tuo, kad projektinių sprendinių (pasiūlymų) autorinės teisės priklauso projektą parengusiam autoriui ir tuo, kad UAB „Tyrens Lietuva“ neatsisako autorinių teisių į parengtus Projektinius pasiūlymus. Perkančioji organizacija pažymi, kad galiojantis teisinis reglamentavimas, t. y. STR 9 ir 42 punktai pagrindžia, jog egzistuoja sąlygos neskelbiamų derybų vykdymui, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu. Paminėtina, kad Perkančioji organizacija savo prašyme aiškiai nenurodė konkrečių STR punktų, kuriais remiantis grindžiama, kad egzistuoja aplinkybės Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, aktualios redakcijos, tačiau, įvertinus cituojamų STR punktų turinį, darytina išvada, kad prašymas grindžiamas STR nuostatomis, galiojusiomis iki 2024 m. lapkričio 1 d.

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad STR 9 punkte (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) nustatyta, kad darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą, taip pat aiškiai įtvirtintos aplinkybės (9.1 ir 9.2 papunkčiai), kada kitas projektuotojas gali rengti darbo projektą, t. y. Perkančiosios organizacijos nurodytas STR 9 punktas išimtinai reglamentuoja atvejus dėl darbo projekto parengimo paslaugų teikimo. Nagrinėjamu atveju, yra parengti tik projektiniai pasiūlymai, bet ne techninis projektas, atitinkamai, STR 9 punkte nustatytos sąlygos negali būti taikomos.

Pastebėtina, kad projektiniai pasiūlymai ir darbo projektas yra skirtingi dokumentai, jų rengimui taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir STR nustatyti reikalavimai, t. y. jų rengimo tikslas, apimtis ir turinys yra skirtingi. Projektiniai pasiūlymai yra (gali būti) rengiami projekto vystymo stadijoje (prieš projekto parengimą), ir jų pagrindinis tikslas yra išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, o darbo projektas rengiamas tada, kai jau yra parengtas ir suderintas (gautas pritarimas) techninis projektas, t. y., darbo projektas yra techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį bus atliekami statybos darbai.

Paminėtina ir tai, kad STR 42 punkte (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.), kuriuo remiantis grindžiamas sprendimas Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, nustatyta, kad „Projektas keičiamas sudarius papildomą sutartį su projektuotoju ir statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį. Architektūros kūrinio autoriui sutikus, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas <...>“, t. y. nurodytas punktas taikomas atvejams, kai projektai jau yra parengti ir patvirtinti, ir yra poreikis juos keisti. Kaip jau buvo nurodyta, projektiniai pasiūlymai yra projektavimo etapas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio sprendiniai ir idėjos, tačiau projektiniai pasiūlymai nėra statybos projektas.

Atkreiptinas dėmesys, kad įvertinus Projektinių pasiūlymų sutarties pasirašymo ir Projektinių pasiūlymų rengimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, nustatyta, kad nei Statybos įstatyme, nei STR nebuvo nuostatų, imperatyviai nustatančių, kad projektavimo paslaugas privalo suteikti tik tas projektuotojas, kuris parengė projektinius pasiūlymus, atitinkamai, pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, techninį projektą ir (arba) techninį darbo projektą gali rengti bet kuris projektuotojas, kuris atitinka reikalavimus, nustatytus Statybos įstatyme ir (ar) STR.

Apibendrinant tai, kas nurodyta, STR (redakcija iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9 punktas tiesiogiai taikomas tada, kai jau yra parengtas techninis projektas, o 42 punktas taikomas, kai būtina atlikti parengtų projektų keitimus ar papildymus. Atitinkamai, šio Pirkimo atveju, nurodytas teisinis reglamentavimas nėra aktualus ir negali būti analogiškai taikomas, todėl Tarnybos vertinimu, Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas gali suteikti ir kiti rinkoje tokias paslaugas teikiantys tiekėjai, ne tik Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytas tiekėjas.

Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2024 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-353 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat buvo pakeistas STR 9 punktas, kuriame nustatyta, kad „Techninį darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs projektinius pasiūlymus. Kitas projektuotojas gali rengti techninį darbo projektą, jei projektuotojas, parengęs projektinius pasiūlymus (esant bent vienai iš šių sąlygų): 9.1. nutraukė projektavimo veiklą ir (ar) faktiškai neegzistuoja; 9.2. neprieštaravo, kad techninį darbo projektą parengtų kitas projektuotojas tai statytojui patvirtindamas raštu ar įrašęs projektinių pasiūlymų projektavimo darbų sutartyje ir šio reglamento 41 punkte nurodyta tvarka gautas statinio architekto (architektūros kūrinio autoriaus) sutikimas (kai jis privalomas)“.

Nagrinėjamu atveju, Projektinių pasiūlymų sutartis, kurios pagrindu buvo parengti Projektiniai pasiūlymai, buvo sudaryta 2024 m. spalio 7 d., o STR 9 punktas įsigaliojo 2024 m. lapkričio 1 d., t. y. Projektinių pasiūlymų sutartis sudaryta ir Projektiniai pasiūlymai parengti dar prieš įsigaliojant naujiems STR pakeitimams, ką patvirtina ir pati Perkančioji organizacija, nurodydama, jog Projektiniai pasiūlymai parengti pagal STR redakciją, galiojusią nuo 2024 m. liepos 11 d. iki 2024 m. spalio 31 d. Įvertinus tai, kad pirmiau nurodytame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme yra nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kuriose aiškiai nurodyta, kad atitinkami procesų etapai ir veiksmai, kurie buvo atlikti iki 2024 m. lapkričio 1 d., turi būti užbaigti pagal tuo metu galiojusią tvarką, Tarnybos vertinimu, šiuo atveju, Perkančioji organizacija taip pat negali vadovautis nuo 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusiu STR 9 punktu, ir statinio projekto parengimo paslaugas pirkti iš Projektinių pasiūlymų rengėjo.

Tarnyba pažymi, kad Perkančiosios organizacijos prašyme pateikti argumentai, t. y. nuoroda į STR (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 13 priedo 6 punktą, kad „Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises <...>“, taip pat nurodyta aplinkybė, kad Projektinių pasiūlymų rengėjas neatsisako autorinių teisių į parengtus Projektinius pasiūlymus, šio Pirkimo atveju, nesudaro teisinio pagrindo, statinio projekto parengimo paslaugas įsigyti iš Projektinių pasiūlymų rengėjo. Tarnyba neneigia, kad UAB „Tyrens Lietuva“ turi teisę į savo parengtus projektinius pasiūlymus, tačiau pažymi, kad pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusį teisinį reglamentavimą, projektinių pasiūlymų ir projekto rengimo (tiek vienu etapu, tiek dviem etapais) etapai buvo reglamentuojami kitaip, t. y. nebuvo nustatyto imperatyvaus reikalavimo projekto rengimo paslaugas pirkti iš projektinių pasiūlymų rengėjo, atitinkamai, neatsižvelgiant į galimai egzistuojančias projektinių pasiūlymų projektuotojo autorines teises, buvo pareiga projekto parengimui pasirinkti projektuotoją, turintį reikiamą kvalifikaciją ir teisę vykdyti projektavimo paslaugas.

Atkreiptinas dėmesys, kad tiek pagal iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusį teisinį reglamentavimą, tiek pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, tuo atveju, jeigu projektiniuose pasiūlymuose yra pateikti statinio architektūros sprendiniai, turi būti užtikrinimas architektūros kūrinio autorių dalyvavimas rengiant statinio projektą.

Įvertinusi aukščiau nurodytą ir vadovaujantis galiojančiu teisniu reglamentavimu, Tarnybos vertinimu, nagrinėjamu atveju, nėra pagrindo statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti iš Projektinių pasiūlymų rengėjo, todėl Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 7 punktu, neturi pagrindo sutikti, kad Perkančioji organizacija Vytauto, Aušros ir P. Armino g. Marijampolėje rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu, šias paslaugas perkant iš konkretaus tiekėjo UAB „Tyrens Lietuva“.

Perkančioji organizacija, nesutinkanti su šiuo sprendimu, gali jį apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

| Direktorius | Darius Vedrickas |
| --- | --- |

Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-99.

Nr. As-428. Sutartis pasirašyta, įvykdžius mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu. Sutarties kaina – 14.000,00 Eur be PVM.

UAB ,,Tyrens Lietuva“ 2025 m. sausio 8 d. raštas Nr. SR25-00036.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 9 punktą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalį bei to paties straipsnio 48 dalį.

2025 m. sausio 29 d. Perkančiosios organizacijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos protokolas Nr. K-37.

Informacija nurodyta Perkančiosios organizacijos 2025 m. sausio 29 d. rašte Nr. SA-1053(35.3Mr).

STR (redakcija iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 6.4 papunktyje nustatyta, kad „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai“; Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (redakcija iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 2 straipsnio 45 dalyje nustatyta, kad „Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus“.

Statybos įstatymo (redakcija iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 2 straipsnio 61 dalyje nustatyta, kad „Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. D1-231.

Perkančiosios organizacijos 2025 m. vasario 20 d. raštas Nr. SA-1961(35.3Mr).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. D1-231.

STR 41 punkte nustatyta, kad „<...> Architektūros kūrinio autorių dalyvavimas rengiant statinio projektą yra tęstinis, pritardami statinio architektūros sprendiniams architektūros kūrinio autoriai pasirašo projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą taip patvirtindami, kad nepažeistos jų kaip kūrinio autorių teisės, bet ne atitiktis normatyvinių teisės aktų reikalavimams <...>“, Statybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Už esminių architektūros reikalavimų įgyvendinimą statinio projekte atsako statinio architektas. Šio įstatymo, Architektūros įstatymo ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti statinio architekto dalyvavimą atliekant visus statinio projektavimo ir projekto įgyvendinimo darbus, kad būtų išlaikyti statinio architektūriniai sprendiniai“.