# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Kauno rajono savivaldybės administracijai Savanorių pr. 371 49500 Kaunas El. p. info@krs.lt | 2024-10- Į 2024-10-07 2024-10-14 | Nr. Nr. | 4S- (8.15 Mr) SD-5227 el. laišką |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis ir Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-99 (toliau – Taisyklės), išnagrinėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštyno su tribūnomis, Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., naujos statybos projekto ir Sporto paskirties pastato – tribūnos su pagalbinėmis patalpomis, Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., naujos statybos projekto koregavimo paslaugų pirkimą, parengiant abiejų projektų (A laidas) (toliau – Pirkimas), vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu.

Prašyme nurodoma, kad Perkančioji organizacija ir tiekėjas UAB „Nebrau“ (toliau – Projektuotojas) 2022 m. sausio 26 d. sudarė Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. G-2, kurią vykdant Projektuotojas parengė sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštyno su tribūnomis, Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., naujos statybos techninį projektą Nr. NEB-21-G2/1-TP (toliau – Projektas Nr. 1) ir sporto paskirties pastato – tribūnos su pagalbinėmis patalpomis, Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., naujos statybos techninį projektą Nr. NEB-21-G2/2-TP (toliau – Projektas Nr. 2; tekste abu kartu – Projektai). Iš Tarnybai pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsirado poreikis vykdyti papildomus darbus, todėl būtina  atlikti abiejų Projektų korektūrą, parengiant A laidas. Projekto Nr. 1 korekcija būtina atsižvelgiant į  pasikeitusius sprendinius susijusius su monolitinių laiptų įrengimu – būtina tikslinti  atviros tribūnos kėdžių technines specifikacijas, pakoreguoti peraukštėjimą tarp eilių (SA ir SK projekto dalys); šuoliaduobės įrengimas; šviestuvų atraminės sienelės įrengimas; švieslentės įrengimas; kamuolių gaudyklių sprendinių pakeitimas; tikslinti sklypo plano ir elektrotechnikos dalies sprendinius dėl optinio kabelio privedimo; VAR aikštelių įrengimas; filmavimo bokštelio sprendinių koregavimas. Projekte Nr. 2 reikalinga šių sprendinių korekcija: dėl aukštų gruntinių vandenų būtina papildomai numatyti  latakų ir drenažo tinklų įrengimą; papildomo tako prie pastato įrengimas; tikslinti pirmojo aukšto pertvaras, pakeičiant jas grūdinto stiklo pertvaromis; pakeisti vidaus grindų dangos sprendinį – akmens masės plytelių dangą į vinilinę grindų dangą; vidaus sienų apdailos sprendinius; numatyti vidaus patalpų atskyrimo draperijomis sprendinius; tikslinti sklypo plano ir elektrotechnikos sprendinius dėl perspektyvinio elektros kabelio įrengimo. Koreguojamos Projektų dalys detaliai aprašytos Perkančiosios organizacijos pateiktoje 2024 m. liepos 30 d. papildomoje projektavimo užduotyje „A“ laidos parengimui.

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) 42 punktu „Projektas keičiamas sudarius papildomą sutartį su projektuotoju ir statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį. Architektūros kūrinio autoriui sutikus, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas parengdamas naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą [5.39], turi būti rengiamas naujos laidos projektas <...>“. Reglamento 41 punkte nustatyta, kad „<...> Projektuotojas projektiniuose pasiūlymuose ir projekte įrašo architektūros kūrinio autorius. Projektuotojo ir architektūros kūrinio autorių teisės įgyvendinamos ir ginamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta tvarka. Architektūros kūrinio autorių dalyvavimas rengiant statinio projektą yra tęstinis, architektūros kūrinio autoriai pasirašo projektinius pasiūlymus (kai jie rengiami), techninį ir darbo projektą pritardami statinio architektūros sprendiniams.“

Perkančioji organizacija pažymi, kad šiuo Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas – parengtų Projektų koregavimo paslaugas gali suteikti tik konkretaus tiekėjas – UAB „Nebrau“, kuris yra Projektuotojas, parengęs pirmiau nurodytus Projektus. Perkančioji organizacija Tarnybai pateikė Projektuotojo raštus, kuriuose nurodoma, kad UAB „Nebrau“ nesutinka atsisakyti parengtų Projektų autorinių teisių Projektų koregavimui. Taip pat pateikti architektūros kūrinio autoriaus sutikimai dėl Projektų korekcijų, parengiant A laidas. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir galiojantį teisinį reglamentavimą, bei įvertinusi tai, kad Perkančiajai organizacijai reikalingas Projektų koregavimo paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Nebrau“, Perkančiosios organizacijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Numatoma sudaryti Pirkimo sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM, Projektų koregavimo paslaugų trukmė – 1 mėn.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, jeigu paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>.“

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytas aplinkybes, pateiktus dokumentus bei galiojantį teisinį reglamentavimą, nustatė, kad Pirkimu siekiamas įsigyti Projektų koregavimo paslaugas visa apimtimi gali suteikti tik konkretus tiekėjas – Projektuotojas UAB „Nebrau“, t. y., šiuo atveju, Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas Pirkimo būdas atitinka neskelbiamų derybų vykdymo sąlygas. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, bei vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Taisyklėmis, Tarnyba sutinka, kad Kauno rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu, į derybas kviečiant konkretų tiekėją – UAB „Nebrau“.

Perkančioji organizacija, nesutinkanti su šiuo sprendimu, gali jį apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Direktorius 				  	                       Darius Vedrickas

H. Šileikė, tel. (8 5) 219 7034, mob. +370 652 01 271, el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt

Patvirtintas 2016-11-07 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.

2024 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Nebrau“ raštai Nr. 1 ir Nr. 2.

Architektūros kūrinio autoriaus 2024 m. spalio 14 d. sutikimai Nr. 5 ir Nr. 6.

Perkančiosios organizacijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2024 m. spalio 2 d. posėdžio protokolo Nr. VPP-503 nuorašas.