# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Marijampolės savivaldybės administracijai J. Basanavičiaus a. 1 68307 Marijampolė El. p.: administracija@marijampole.lt | 2023-01- Į 2023-01-10 2022-12-09 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (8.15Mr) SA-317 (35.3E) SA-12106 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto A laidos parengimo paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Perkančioji organizacija nurodė, kad atlikusi viešojo pirkimo procedūras 2008 m. kovo 15 d. su tiekėju UAB „Urbanistika“ (toliau – Projektuotojas) sudarė paslaugų pirkimo sutartį Nr. As-155 (toliau – Sutartis), kurios objektas – techninio projekto parengimo paslaugos. Sutarties pagrindu Projektuotojas parengė Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninį projektą Nr. U-0921 (toliau – Techninis projektas).

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad šiuo Pirkimu siekia įsigyti Techninio projekto koregavimo (parengiant A laidą) paslaugas iš konkretaus tiekėjo – UAB „Kelprojektas“ (toliau – Tiekėjas), kuris nuo 2020 m. gruodžio 31 d. perėmė visas Projektuotojo teises ir pareigas. Prašyme nurodoma, kad Tiekėjas informavo Perkančiąją organizaciją, kad UAB „Urbanistika“ (Projektuotojas) buvo Tiekėjo dukterinė įmonė, kuri buvo reorganizuota prijungimo būdu, t. y.  UAB „Urbanistika“ buvo prijungta prie Tiekėjo, kuris toliau tęsia savo veiklą.

Perkančioji organizacija pažymi, kad rangos darbai pagal parengtą Techninį projektą pradėti vykdyti nebuvo, o poreikis koreguoti Techninį projektą, motyvuojamas tuo, kad projektas buvo parengtas 2008 m., o norint pradėti vykdyti darbus dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų yra būtina keisti Techniniame projekte nurodytus techninius sprendinius. Planuojamo vykdyti Pirkimo apimtys nurodytos ir detalizuotos Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 5 d. patvirtintoje Techninėje specifikacijoje Nr. AL-8495 (11.4E).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 42 punktu „Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą [5.39], turi būti rengiamas naujos laidos projektas. <...>“. Reglamento 41 punkte nustatyta, kad „<...> Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises [5.10]. Statytojas be projektuotojo sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas“. Tiekėjas UAB „Kelprojektas“ 2022 m. gruodžio 1 d. raštu patvirtino, kad teisių, susijusių su Techniniu projektu, neatsisako ir sutinka parengti Techninio projekto A laidą, t .y. atlikti Techninio projekto koregavimą. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, bei įvertinusi tai, kad Perkančiajai organizacijai reikalingas Techninio projekto koregavimo paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Kelprojektas“, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Planuojamo Pirkimo vertė 240.000,00 Eurų su PVM.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.

Įvertinus pateiktus dokumentus bei galiojantį teisinį reglamentavimą, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti parengto Techninio projekto „Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos“ koregavimo (parengiant A laidą) paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus gali suteikti tik projektą parengęs projektuotojas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju Techninio projekto keitimus ir (ar) papildymus gali atlikti tik jį parengęs projektuotojas, kuriam  teisės aktais  nustatyta išimtinė teisė atlikti projekto keitimus ir (ar) papildymus, bei įvertinus tai, kad reorganizavus (prijungimo būdu) Projektuotoją (UAB „Urbanistika“) nuo 2020 m. gruodžio 31 d. visas Projektuotojo teises ir pareigas perėmė įmonė UAB „Kelprojektas“ (Tiekėjas), Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Marijampolės savivaldybės administracija Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto A laidos parengimo paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant konkretų tiekėją UAB „Kelprojektas“.

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                 Arūnas Siniauskas
laikinai atliekantis direktoriaus  funkcijas

J. Grudinkė, tel. (8 5) 219 7017, faks. (8 5) 213 6213,  el. p. Julija.Grudinke@vpt.lt

Techninio projekto ekspertizę atliko UAB „Projektų ekspertizė“. Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 08/174-2 išduotas 2008 m. birželio 27 d..

vadovaujantis 2020 m. birželio 30 d. reorganizavimo sąlygomis bei 2020 m. gruodžio 31 d. perdavimo – priėmimo aktu.

Numatoma suskirstyti Techninį projektą į 2 etapus: I etapas Aušros gatvės atkarpos rekonstravimas, tilto per Šešupę statyba, Stūriškių gatvės atkarpos įrengimas iki Tarpučių gatvės Marijampolėje; 1.2. II etapas Stūriškių gatvės atkarpos įrengimas, Vokiečių gatvės rekonstravimas Marijampolėje, taip pat numatoma suprojektuotas eismo juostas susiaurinti, suprojektuoti pėsčiųjų – dviračių takus, ir Vokiečių g. suprojektuoti automobilių parkavimo vietas.

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Nr. SR22-02027 „Dėl projekto autoriaus teisių“.

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2022 m. gruodžio 7 d. posėdžio protokolas Nr. K-619.

Vertė apskaičiuota įvertinus šiuo metu galiojančių teisės aktų (įstatymų, statybos techninių reglamentų, kelių, tiltų projektavimo normų ir taisyklių) reikalavimus. Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Žiūrėti nuorodą Nr. 4.