# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Kauno rajono savivaldybės administracijai Savanorių pr. 371 49500 Kaunas El. p.: administratorius@krs.lt | 2021-12- Į 2021-12-08 2021-11-26 2021-11-23 | Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S- (8.15Mr) SD-5640 SD-5481 SD-5342 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Techninio projekto „Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą“ koregavimo (parengiant A laidą) paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Perkančioji organizacija nurodė, kad atlikusi viešojo pirkimo procedūras 2019 m. lapkričio 27 d. su tiekėju UAB „Projektų ekspertai“ (toliau – Projektuotojas) sudarė Pirkimo sutartį Nr. CPO131043/S-1113 (toliau – Sutartis), kurios objektas – projektinių pasiūlymo parengimas, techninio projekto, kai projektas rengiamas 2 etapais, parengimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Sutarties pagrindu Projektuotojas parengė Lopšelio - darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą, projektą Nr. PE19-105-TP (toliau – Techninis projektas).

Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo neskelbiamų derybų būdu pirkti Techninio projekto koregavimo (parengiant A laidą) paslaugas iš konkretaus tiekėjo – Projektuotojo. Planuojamo Pirkimo apimtys detalizuotos Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. patvirtintoje Projektavimo užduotyje. Perkančioji organizacija pažymi, kad rangos darbai pagal parengtą Techninį projektą pradėti vykdyti nebuvo, o poreikis koreguoti Techninį projektą, atskiriant jį į atskirus etapus, motyvuojamas tuo, kad šiuo metu Techninio projekto įgyvendinimas pilna apimtimi yra neįmanomas, kadangi Perkančiajai organizacijai tai būtų per didelė finansinė našta, todėl nesant pakankamo finansavimo, buvo priimtas sprendimas sumažinti Techninio projekto apimtį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 42 punktu, techninio projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, o Reglamento 41 punkte nustatyta, kad projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Projektuotojas UAB „Projektų ekspertai“ 2021 m. lapkričio 15 d. raštu patvirtino, kad savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Techniniu projektu, neatsisako ir sutinka atlikti Techninio projekto koregavimą. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, bei įvertinusi tai, kad Perkančiajai organizacijai reikalingas Techninio projekto koregavimo paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Projektų ekspertai“, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Planuojamo Pirkimo vertė 40.000,00 Eurų su PVM.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.

Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti parengto Techninio projekto „Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą“ koregavimo (parengiant A laidą) paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus gali suteikti tik projektą parengęs projektuotojas. Atsižvelgiant į tai, kad techninio projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas ir jam priklauso visos autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Kauno rajono savivaldybės administracija Techninio projekto „Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą“ koregavimo (parengiant A laidą) paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant konkretų tiekėją UAB „Projektų ekspertai“ (Projektuotoją).

Direktorius                                                       			  Darius Vedrickas

J. Grudinkė, tel. (8 5) 219 7017, faks. (8 5) 213 6213,  el. p. Julija.Grudinke@vpt.lt

„Projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“;

Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pasirašytas 2021 m. rugsėjo 27 d.;

Numatoma, kad nekeičiant pirminės pastato korpusų struktūros (korpusai A, B, C, D) turi būti suprojektuoti atskirų korpusų bei virtuvės remontai, atskirų korpusų apšiltinimo etapai, atnaujintos inžinerinės pastato sistemos, suprojektuoti sklypo sutvarkymo darbai ir kt.;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Nr. 211115.R.1 „Dėl statinio projekto Nr. PE19-105-TP koregavimo ir autorinių teisių“;

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2021-11-16 posėdžio protokolas Nr. 1.