# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus a. 2 85132 Naujoji Akmenė El. p.: info@akmene.lt | 2021-01- Į 2020-12-09 Į 2021-01-06 Į 2021-01-12 | Nr. Nr. Nr. Nr. | 4S- (8.15 Mr) S-3147 S-23 3S-85 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Techninio projekto „Pastato – sporto rūmų (1U3p), kiemo aikštelės (b1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo projektas, Nr. 241-2018-TP“(toliau – Techninis projektas) korektūros, t. y. interjero koncepcijos pagal Techninį projektą parengimo paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Perkančioji organizacija Tarnybai pateiktame prašyme nurodo, kad vykdo projektą „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas Perkančiosios organizacijos lėšomis iš savivaldybės biudžeto. Projektas yra įtrauktas į Valstybės investicijų programą ir Projektui 2021–2023 m. numatytas skirti finansavimas.

Tarnybai pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad Perkančioji organizacija ir UAB „Inžinerinė mintis“ 2018 m. lapkričio 5 d. pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SS-516 (toliau – Sutartis) dėl Naujosios Akmenės miesto sporto centro ir baseino su sveikatingumo centru rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo. Šios Sutarties pagrindu 2019 m. buvo parengtas Techninis projektas. Pagal šį Techninį projektą 2020 metais buvo įvykdytas viešasis rangos darbų pirkimas, su pirkimo laimėtoju UAB „Infes“ 2020 m. spalio 27 d. buvo sudaryta sutartis dėl rekonstravimo darbų atlikimo. Nurodoma, kad šiuo metu rangos darbai vykdomi, t. y. objekte atlikti pasiruošimo statybai darbai, įvykdyti dalies pastato griovimo darbai, pamatų bei sklypo inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Statybos rangos sutarties įvykdymo terminas – 24 mėnesiai.

Perkančioji organizacija nurodo, jog sporto komplekso projektavimas vyko 2018 m. lapkričio mėn., todėl Techniniame projekte numatytų dalies apdailos medžiagų, skirtų pastato interjerui, šiuo metu rinkoje nebėra, be to, kai kurie Techniniame projekte numatyti apdailos sprendiniai (tokie kaip akustinių lubų medžiaga, sporto salės grindų konstrukcinės įrengimo detalės, apšiltinimo sluoksnio bei fasado konstrukciniai elementai ir medžiagiškumas) taip pat turėtų būti koreguojami. Siekiama pakeisti baseino vonių ir šlapiųjų patalpų viršutinę medžiagą – plyteles, kadangi tokios plytelės nėra gaminamos. Taip pat šiuo pakeitimu bus siekiama pagerinti žaliųjų medžiagų technines savybes dėl sąlyčio su chloru (šlapiųjų patalpų sienų apdailą, kuri turi sąlytį su chloru, norima pakeisti į kokybiškesnę). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, būtina keisti neesminius Techninio projekto sprendinius.

Perkančioji organizacija nurodo, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Statybos techninis reglamentas) 46 punkto nuostatomis „Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma <...>“. Perkančioji organizacija nurodo, kad atsižvelgiant į tai, buvo priimtas sprendimas kreiptis į Techninio projekto rengėją dėl interjero koncepcijos pagal Techninį projektą parengimo paslaugų įsigijimo. Pažymėtina, jog visa architektūrinė Techninio projekto dalis yra saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, o Techninio projekto autorius UAB „Inžinerinė mintis“ patvirtino Perkančiajai organizacijai, kad neketina perleisti autorinių teisių kitam tiekėjui.

Iš Tarnybai pateiktų dokumentų nustatyta, kad vykdant sporto rūmų bei sveikatingumo centro pastato rekonstrukcijos darbus bus atnaujinamas pastato interjeras; naujuoju interjeru siekiama padaryti viešąsias erdves modernesnes, patrauklesnes ir jaukesnes lankytojams, kad sporto rūmai bei sveikatingumo centras taptų ne tik sporto, bet ir laisvalaikio praleidimo, susitikimų vieta. Perkančioji organizacija Pirkimu siekiamai įsigyti koncepcijai kelia reikalavimus pateikti estetišką patalpų apdailos, erdvių panaudojimo, baldų parinkimo ir išdėstymo ir kt. dizaino idėjų, padarysiančių dar labiau atvirą visuomenei, šiuolaikišką, tačiau tuo pačiu išlaikančią solidumą, atitinkantį veiklos pobūdį. Numatomas maksimalus lėšų poreikis šiam Pirkimui – 24 793,39 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija, įvertinusi tai, kad Techninio projekto autorius neatsisako autorinių teisių į Techninį projektą ir pats ketina suteikti interjero koncepcijos pagal Techninį projektą parengimo paslaugas, dėl to šiuo atveju siekiamos įsigyti paslaugos turėtų būti perkamos iš konkretaus tiekėjo, nusprendė Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant UAB „Inžinerinė mintis“ ir kreiptis į Tarnybą sutikimo.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintas vienas iš autorių teisių objektų, t. y. „architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai)“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 48 dalimi – „statinio architektas – architektas, kuris yra statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir (ar) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas <...>“. Statybos techninio reglamento 42 punkte įtvirtinta, kad „Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas <...>“, taip pat šio reglamento 13 priedo 6 punkte nustatyta, jog „Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises <...>“.

Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti Techninio projekto korektūros, t. y. interjero koncepcijos pagal Techninį projektą parengimo paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus gali suteikti tik Techninį projektą parengęs projektuotojas. Kadangi šiuo atveju paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas UAB „Inžinerinė mintis“, kuris yra parengęs Techninį projektą ir jam priklauso autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant UAB „Inžinerinė mintis“.

Direktorius						  Darius Vedrickas

| Agnė Marčiulionyte, tel. (8 5) 219 7011, +370 682 55290, el. p. Agne.Marciulionyte@vpt.lt |  |
| --- | --- |

Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-174 „Dėl pritarimo projektui „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė“;

Savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-214 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl pritarimo projektui „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė“ pakeitimo“;

Statybos rūšis: Rekonstrukcija, Statinio kategorija: Ypatingasis;

Pirkimo numeris 487381, nuoroda į pirkimą: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-657925;

Statybos rangos sutartis Nr. SS-2020-791 dėl Pastato – sporto rūmų (1U3P), kiemo aikštelės (B1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo darbų pirkimo, nuoroda į sutartį: CVP IS - CentrinėViešųjųpirkimųinformacinėsistema (cvpp.lt);

Pastato – sporto rūmų (1U3p), kiemo aikštelės (b1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo projektas. Techninis projektas. Architektūros dalies techninės specifikacijos;

2020 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. 20-1309 „Dėl autorinių teisių“;

Pirkimo Techninės specifikacijos 5.1.1 punktas;

Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2020 m. gruodžio 7 d. posėdžio protokolas 664.