# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371 49500 Kaunas El. p.: administratorius@krs.lt | 2020-11- Į 2020-11-12 Į 2020-11-25 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (8.15) SD-3609 3S-3342 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti techninio projekto „Kauno rajono Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno ir Gėlių g. rekonstrukcija“ A laidos parengimo paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Tarnybai pateiktame prašyme nurodoma, kad Perkančioji organizacija 2009 m. lapkričio       30 d. sudarė sutartį (toliau – Sutartis) su UAB „Plentprojektas“ (toliau – ir Tiekėjas) dėl šešių Kauno rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninių projektų parengimo paslaugų suteikimo. Vadovaudamasis Sutarties 2.1.6 punkto nuostatomis, Tiekėjas 2011 m. parengė Kauno raj. Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo Kauno gatvės ir Gėlių gatvės dalies techninį projektą (toliau – Techninis projektas). Techninio projekto sprendiniams įgyvendinti Perkančioji organizacija su UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) 2020 m. liepos 15 d. sudarė rekonstravimo darbų sutartį. Perkančioji organizacija nurodo, kad faktiškai pagal rangos darbų sutartį buvo atlikti gatvių trasų nužymėjimo, asfaltbetonio frezavimo darbai, žemės darbai ir sluoksnių be rišiklių įrengimas (Gėlių g.), lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai (Gėlių g.), AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros iškėlimo darbai bei telekomunikacijų rekonstravimo darbai.

Tarnybai pateiktame prašyme nurodoma, kad siekiant tinkamai įgyvendinti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno ir Gėlių g. rekonstravimą, atsirado poreikis koreguoti Techninį projektą, t. y. parengti A laidos Techninį projektą. Perkančioji organizacija nurodo, kad nuo 2011 m. pasikeitė faktinė situacija, nes atsiradus naujoms komunikacijoms, pasikeitė gatvės ašis, todėl  persistūmė visų projektuojamų komunikacijų (lietaus drenažas, apšvietimas) padėtis. Pateikdama papildomus paaiškinimus, Perkančioji organizacija nurodo, kad statybos darbų metu buvo pastebėta, jog 2011 m. patvirtinti Techninio projekto sprendiniai nesuderinami su pasikeitusia situacija ir pasikeitusiais visuomenės poreikiais, nes: 1) 2011 m. buvo numatyta šalinti ilgaamžių medžių alėjas, kurias šiuo metu ypatingai saugo visuomenės aktyvistai ir visuomenė, todėl buvo nuspręsta medžius išsaugoti, keičiant neesminius statinio projekto sprendinius; 2) 2020 m. atsirado poreikis gyvenamuosius namus prijungti prie suprojektuotų lietaus nuotekų tinklų, o tokia galimybė 2011 m. parengtame Techniniame projekte nebuvo numatyta; 3) gatvėse buvo rekonstruoti inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, dėl kurių atsirado poreikis koreguoti neesminius statinio projekto sprendinius juos pritaikant esamai situacijai; 4) Techniniame projekte buvo numatyta AB „Energijos skirstymo operatorius“ esamų oro linijų gelžbetonines atramas palikti ant pėsčiųjų – dviračių tako, tačiau vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“, dabar tokių kliūčių negali būti; 5) per devynis metus nuo Techninio projekto parengimo, išvystyta geroji praktika žmonių su negalia atžvilgiu, kurią nuspręsta pritaikyti Kauno ir Gėlių gatvių rekonstravimo projektui nekeičiant neesminių statinio projekto sprendinių. Prašyme nurodoma, kad šiam Pirkimui numatom maksimali lėšų suma yra – 25 000,00 Eur su PVM.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) 41 punkte įtvirtinta, kad „projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises <...> Statytojas be projektuotojo sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas“, o 42 punkte nustatyta, kad „Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us).“ Perkančioji organizacija nurodo, kad Reglamento 48 punkte įtvirtinta, kad „Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us), šiam projektui ar projekto sprendinių dokumentui (-ams) suteikiama nauja laida. Jei projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą projektui ar projekto sprendinių dokumentui (-ams) suteikiama nauja laida. Projekto, projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 [5.34] nustatyta tvarka. Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas reglamento nustatyta tvarka.“

Perkančioji organizacija kreipėsi į Techninį projektą parengusį autorių dėl galimybės atlikti Techninio projekto korektūrą. Tiekėjas patvirtino, kad išimtinių teisių į projektą neatsisako, kitiems tiekėjams savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Techniniu projektu, neperleidžia. Perkančioji organizacija, įvertinusi tai, kad Tiekėjas neatsisako autorinių teisių į Techninį projektą ir pats ketina atlikti Techninio projekto koregavimo paslaugas, dėl to šiuo atveju siekiamos įsigyti paslaugos turėtų būti perkamos iš konkretaus Tiekėjo, nusprendė Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant Tiekėją ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.

Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti parengto Techninio projekto korekcijos paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus gali suteikti tik projektą parengęs projektuotojas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju paslaugas suteikti gali tik konkretus tiekėjas, kuris yra parengęs Techninį projektą ir jam priklauso autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Kauno rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant UAB „Plentprojektas“.

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas				  Jovita Petkuvienė

Agnė Marčiulionytė, tel. (8 5) 219 7011, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Agne.Marciulionyte@vpt.lt

Projektavimo darbų sutartis Nr. S-1145, sutarties vertė – 30 554,91 Eur su PVM;

Sutarties 3.2.6 punkte nustatyta, kad sutartinė šio Techninio projekto parengimo kaina – 12 316,38 Eur su PVM;

Kauno rajono Karmėlavos sen., Ramučių kaimo, Kauno gatvės ir Gėlių gatvės dalies rekonstravimo darbų sutartis Nr. 777 (sutartis sudaryta įvykdžius Projekto „Karmėlavos seniūnijos, Ramučių kaimo, Kauno gatvės ir Gėlių gatvės dalies rekonstravimas“ darbų pirkimą Nr. 491115);

2020 m. lapkričio 25 d. el. laiškas;

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus 2020 m. spalio 13 d. prašymas atlikti Kauno r. savivaldybės, Karmėlavos sen. Ramučių k. Kauno ir Gėlių g. rekonstrukcijos Techninio projekto A laidos parengimo paslaugų viešąjį pirkimą Nr. VP-541;

UAB „Plentprojektas“ 2020 m. lapkričio 10 d. raštas Nr. 020/660 „Dėl autorinių teisių perleidimo“;

Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2020 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolas Nr. 1.