Originalas siunčiamas paštu nebus

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Kėdainių rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 36 57288 Kėdainiai El. p.: administracija@kedainiai.lt | 2019-10- Į 2019-09-25 Į 2019-10-07 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (8.15) AS-5693 3S-3266 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Kėdainių krašto muziejaus kapitalinio remonto projekto dalių „Statinio architektūra“ ir „Bendroji dalis“ „A“ laidos parengimo pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Prašyme nurodoma, kad Perkančioji organizacija ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. sausio 15 d. pasirašė sutartį dėl projekto „Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą“ finansavimo, kurioje nustatyta projekto, kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija jau turi parengtą Kėdainių krašto muziejaus modernizavimo techninį projektą (toliau – Projektas), kurį 2014 metais parengė UAB „Medstatyba“. Perkančioji organizacija nurodo, kad pasirašytos Finansavimo sutarties projekto aprašymo 4.1. punkte numatyta, jog pastate (Kėdainių krašto muziejuje), esančiame adresu Didžioji g. 19, Kėdainiai, kuris yra kultūros paveldo objektas, planuojama atlikti tvarkomuosius statybos darbus, kuriems ir yra skirtas finansavimas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad parengtame Projekte, pagal kurį siekiama vykdyti darbus, nėra aiškiai atskirti paveldosaugos ir statybos tvarkomieji darbai. Siekiant projektą vykdyti pagal Finansavimo sutartį reikalinga paruošti projekto dalies „Statinio architektūra“ ir „Bendroji dalis“ „A“ laidą: (i) tvarkybos darbų projekto dalyje esančius statybos tvarkomuosius darbus perkelti į Projekto Statinio architektūros dalį, (ii) pakoreguoti Projekto sudėtį, kad neliktų tvarkomųjų darbų dalies (kadangi tvarkomieji paveldosaugos darbai nebus vykdomi) ir (iii) pakoreguoti Projekto Bendrąją dalį. Perkančioji organizacija nurodo, kad preliminari planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 3 000 Eur (su PVM) (finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų), numatoma sutarties trukmė – 2 mėn.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) 42 punkte nurodyta, kad <...> Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us). To paties Reglamento 41 punkte įtvirtinta, kad <...> Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises <...>. Perkančioji organizacija pažymi, kad projekto autorius UAB „Medstatyba“ patvirtino, kad vadovaudamasis Reglamento 41-42 punktais, sutinka atlikti Projekto koregavimą ir parengti Projekto „A“ laidą. Atsižvelgiant į tai, kad Projekto autorius savo autorinių teisių niekam neperleidžia, todėl nagrinėjamu atveju Projekto korekcijos paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Medstatyba“, o tai atitinka neskelbiamų derybų pagrindą, nurodytą Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje, Perkančiosios organizacijos Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu ir kreiptis į Tarnybą sutikimo.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.

Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti parengto Projekto korekcijos paslaugas – Projekto dalių „Statinio architektūra“ ir „Bendroji dalis“ „A“ laidos parengimą, kurias pagal teisės aktų reikalavimus gali suteikti tik projektą parengęs projektuotojas. Kadangi šiuo atveju paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – projektuotojas, kuris yra parengęs Projektą ir jam priklauso autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant UAB „Medstatyba“.

Direktorė							          Diana Vilytė

| Agnė Marčiulionyte, tel. (8 5) 219 7011, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Agne.Marciulionyte@vpt.lt |  |
| --- | --- |

Sutartis Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021/VP-13 (toliau – Finansavimo sutartis);

Projekto paslaugų pirkimas atliktas 2014 m. atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 146853, Paslaugų pirkimo sutartis sudaryta 2014 m. kovo 21 d. Nr. 15/VP-156;

2019 m. rugsėjo 17 d. raštas Nr. 178;

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos 2019 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolas Nr. VPN-669.