# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2018-07-         Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Techninio projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ korekcijos parengimo paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad įgyvendindama projektą „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ pagal priemonę Nr. 07.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“ su tiekėju UAB „Šiltas namas“ (toliau – Tiekėjas) 2011 m. spalio 20 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. SS-643 (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas parengė techninį projektą – „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos ir Žalgirio g. atkarpos kompleksinis sutvarkymas“ (toliau – Techninis projektas). Perkančioji organizacija, gavusi Tarnybos sutikimą 2016 m. liepos 21 d. su Tiekėju pasirašė Techninio projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos ir Žalgirio g. atkarpos kompleksinis sutvarkymas“ korekcijos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SS-390 (toliau – Sutartis Nr. 1), kurios pagrindu Tiekėjas atlikto Techninio projekto korektūrą (toliau Techninis projektas Nr. 1), t. y. Techninis projektas buvo išskaidytas į du etapus: I etapas: Kultūros rūmų aplinkos sutvarkymas; II etapas – Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. ir jų aplinkos sutvarkymas. Pagal išskaidytus projektus buvo vykdomi rangos darbų pirkimai. Perkančioji organizacija paaiškina, kad įvykus I etapo rangos darbų pirkimui nustatyta, kad Techniniame projekte Nr. 1 numatytą įrengti granito trinkelių takų dangą rinkoje siūlo tik vienas gamintojas, o tiekėjų pasiūlytos apšvietimo įrengimo darbų kainos (Techniniame projekte Nr. 1 suprojektuotas elektros tinklų, gatvės, grindinio ir skulptūros pjedestalo apšvietimas naudojant saulės kolektorius bei elektros energijos akumuliatorius, saugyklas) yra pernelyg didelės. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija siekia atlikti Techninio projekto Nr. 1 korektūrą, kadangi jos nuomone atlikus Techninio projekto Nr. 1 korekciją, t. y. pakeitus granito trinkelių dangos projektinį sprendinį į betono trinkeles su granitine skaldele ir pakeitus apšvietimo sprendinius – prisijungus prie AB „Elektros skirstymo operatorius“ tinklų, būtų sutaupyta apie 20 proc. nuo bendros skaičiuojamosios statybos darbų kainos.

Prašyme nurodoma, kad projektuotojas UAB „Šiltas namas“ turi visų jo parengtų Techninio projekto ir Techninio projekto Nr. 1 sprendinių autorines teises, o 2018 m. gegužės 29 d. raštu Nr. SD18-2-158 „Dėl autorinių teisių“ jis informavo Perkančiąją organizaciją, kad kitiems tiekėjams savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su projektais, neperleido ir neketina perleisti. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punkte nurodyta, kad „<...> Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises <...>“, o 42 punkte nustatyta, kad „<...> Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)“. Atsižvelgiant į tai, kad projektuotojas savo autorinių teisių, susijusių su Techninio projektu Nr. 1, niekam neperleidžia, todėl nagrinėjamu atveju Techninio projekto Nr. 1 korekcijos paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Šiltas namas“, o tai atitinka neskelbiamų derybų pagrindą, nurodytą Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje. Įvertinus tai, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis, į derybas kviečiant UAB „Šiltas namas“ (2018 m. liepos 3 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 263).

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatos numato, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.

Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti Tiekėjo parengto Techninio projekto Nr. 1 keitimo paslaugas. Kadangi siekiamas įsigyti paslaugas gali suteikti tik Tiekėjas, kuris yra techninio projekto rengėjas ir jam priklauso parengto projekto autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant UAB „Šiltas namas“.

Pažymėtina, kad, perkančiosios organizacijos visais atvejais vykdydamos pirkimus turi siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, todėl jų pareiga – tinkamai planuoti pirkimus, o jų vykdymo metu įsigyti reikalingas prekes, paslaugas ir darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad perkančiosios organizacijos prieš pradėdamos vykdyti projektavimo paslaugų pirkimus turi įvertinti ne tik realų tokių paslaugų poreikį, bet ir atsižvelgti į tai, ar bus galimybė šiuos projektus įgyvendinti, t. y. ar yra numatomos lėšos bei finansavimo šaltiniai sprendinių realizavimui vėlesniame etape. Pastebima, kad praktikoje dažni atvejai, kai rangos darbų pirkimai pagal projektus vykdomi praėjus ne vieneriems metams po jų parengimo, dėl ko atsiranda poreikis nuolat keisti/tikslinti projektinius sprendinius, t. y. įsigyti papildomas paslaugas iš projektuotojų, kurios kartais kainuoja tiek pat ar net daugiau, nei pats projekto parengimas. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja perkančiosioms organizacijoms kiekvienu konkrečiu atveju įsivertinti tokių paslaugų pirkimo vykdymo tikslingumą, bei spręsti ar visada yra racionalu pirkti projekto keitimo/tikslinimo paslaugas.

| Prevencijos ir skelbimų skyriaus vyriausiasis specialistas | Domas Matuliauskas |
| --- | --- |

D. Matuliauskas, tel. (8 5) 205 2962, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Domas.Matuliauskas@vpt.lt

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-05-11 Sprendimas dėl sutikimo atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu Nr. 4S-1552.

Įstatymo 17 straipsnis.