# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2017-10 -         Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti papildomus darbus projektui „Daugiafunkcinio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas, Kelmės sporto centro salės statyba“ įsigyti, atlikus papildomų rangos darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktų nuostatomis.

Pradinė sutartis sudaryta Perkančiajai organizacijai įvykdžius riboto konkurso „Daugiafunkcinio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)“ pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas; skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 2014 m. liepos24 d., pirkimo Nr. 154033).

Perkančioji organizacija nurodo, kad vykdant darbus pagal 2013 – 2014 metais parengtą techninį projektą „Sporto paskirties J. Janonio g. 11F, Kelmės m.“, atsirado aplinkybių kurių Perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Perkančioji organizacija gavo darbo grupės, sudarytos 2017 m. rugpjūčio 1 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl darbo grupės sudarymo būsimo daugiafunkcinio sporto centro veiklai organizuoti“ Nr. A-824, siūlymą / įpareigojimą (2017 m. rugsėjo 28 d. darbo grupės posėdžio protokolas Nr. VK-443) statomo sporto centro imtynių ir treniruoklių salėse įrengti langus į sporto salę. Taip pat toks prašymas 2017 m. spalio 6 d. buvo gautas ir iš Kelmės rajono sporto bendruomenės. Perkančioji organizacija pažymi, kad baigus statybos darbus, planuojama vykdyti ir neformalaus ugdymo programas (sporto treniruotes). Tokioms patalpoms reikalinga išpildyti natūralaus apšvietimo reikalavimus, kurie numatyti Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 29 punkte („Mokinių ugdymo patalpose (kabinetuose, studijose, sporto salėse ir kitose patalpose, kuriose vyksta mokinių ugdymas), turi būti tiesioginis natūralus apšvietimas, išskyrus specialios paskirties patalpas, kuriose dėl technologinio proceso ypatumų natūralaus apšvietimo negalima įrengti. Kabinetuose ir studijose natūralios apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške.“). Siekiant dalinai patenkinti minėtos darbo grupės bei sporto bendruomenės ir higienos normą, reikalinga treniruoklių ir imtynių salių patalpose atlikti papildomus darbus, t. y. papildomų langų įrengimas (langų ir palangių, sąramų montavimo darbai, mūrijimo, tinkavimo, glaistymo darbai).

Atsižvelgdama į tai, kad yra teisinis pagrindas, nustatytas Įstatymo 71 straipsnio 5  dalies 1, 2 ir 3 punktuose, t. y.  „Neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai taip pat gali būti perkami, kai iš to paties tiekėjo perkamos paslaugos ar darbai, panašūs į tuos, kurie buvo pirkti pagal pirminę pirkimo sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu: „visi nauji pirkimai yra skirti tam pačiam projektui, dėl kurio buvo sudaryta pirminė pirkimo  sutartis, o pagrindiniame projekte buvo numatyta galimų papildomų paslaugų ar darbų mastas ir sąlygos <...>“; „pirminė sutartis buvo sudaryta paskelbus apie pirkimą šiame įstatyme nustatyta tvarka, skelbime nurodžius apie galimybę pirkti papildomai <...>“; „nauji pirkimai atliekami nuo pirminės pirkimo sutarties sudarymo momento praėjus ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui“, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą vadovaujantis Įstatymo 72 straipsnio 1 dalies nuostatomis kreiptis į Tarnybą sutikimo papildomų darbų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, į derybas kviečiant  tą patį rangovą su kuriuo sudaryta pradinė sutartis (2017  m. spalio 10 d.  Kelmės rajono savivaldybės administracijos neskelbiamų derybų komisijos posėdžio protokolas Nr. VK - 470).

Tarnyba pažymi, kad neskelbiamų derybų vykdymas yra Įstatymo išimtis, ir sąlygos, leidžiančios atlikti papildomus pirkimus neskelbiamų derybų būdu turi būti aiškinamos itin siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Neskelbiamų derybų būdu perkami darbai, panašūs į tuos, kurie buvo pirkti pagal pirminę pirkimo sutartį, gali būti perkami, iš to paties rangovo, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio  5 dalies 1, 2 ir 3 punktų nuostatomis, tik jei išpildomos visos šios sąlygos kartu:

- visi nauji pirkimai yra skirti tam pačiam projektui, dėl kurio buvo sudaryta pirminė pirkimo  sutartis, o pagrindiniame projekte buvo numatyta galimų papildomų paslaugų ar darbų mastas ir sąlygos, kurioms esant bus perkama papildomai;

- pirminė sutartis buvo sudaryta paskelbus apie pirkimą šiame įstatyme nustatyta tvarka, skelbime nurodžius apie galimybę pirkti papildomai ir atsižvelgus į papildomų pirkimų vertę;

- nauji pirkimai atliekami nuo pirminės pirkimo sutarties sudarymo momento praėjus ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Tarnyba paaiškina, kad neskelbiamų derybų vykdymas minėto straipsnio ir dalies pagrindu iš to paties rangovo galimas tik tuo atveju, kai perkami nauji darbai panašūs į tuos, kurie buvo pirkti pagal pradinę sutartį, t. y. nauja sutartis turi būti visiškai panaši ir kartotinė pradinės sutarties atžvilgiu, pirkimo objekto apimtis ir reikalavimai jam turi būti panašūs į pradinės sutarties objekto apimtį ir reikalavimus. Iš esmės šios sąlygos reiškia, kad naujas pirkimas yra pakartotinis pradinės sutarties objekto pirkimas, o šiuo atveju Perkančioji organizacija siekia įsigyti tik papildomus darbus susijusius, su langų įrengimu treniruoklių salėse. Taip pat skelbiant apie Pirkimą Perkančioji organizacija privalėjo Skelbime apie Pirkimą nurodyti apie galimybę pirkti papildomai, o numatomos pradinės sutarties darbų pirkimo vertė turėjo būti apskaičiuota atsižvelgiant ir įtraukiant visų galimų numatomų papildomų darbų pirkimų vertes. Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą ir kitą su prašymu susijusią informaciją bei dokumentus nustatė, kad skelbime apie Pirkimą nebuvo nurodyta apie galimybę pirkti papildomai, o numatomi papildomi darbai nėra savo apimtimi panašūs į pradinės sutarties objekto apimtį ir kartotiniai darbai, todėl netenkinamos imperatyvios Įstatymo 71 straipsnio 5 dalies sąlygos. Tarnybos nuomone, perkant papildomus darbus iš to paties rangovo būtų pažeisti Įstatymo 71 straipsnio 5 dalies reikalavimai ir neužtikrintas Įstatymo 17 straipsnyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymasis.

Šiuo atveju Perkančioji organizacija nepagrindė pasirinkto pirkimo būdo, t. y. jos nurodytos aplinkybės neatitinka Įstatymo 71 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų, todėl Tarnyba vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, neturi pagrindo sutikti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija papildomų darbų viešąjį pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktų nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju Perkančioji organizacija galėtų svarstyti Sutarties keitimo galimybę įsigyjant papildomus darbus, vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir tam Tarnybos sutikimo nereikia, t. y. Perkančioji organizacija pati priima sprendimus dėl Sutarties sąlygų keitimo vadovaujantis minėto straipsnio nuostatomis.

| Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė | Laimutė Tautvaišienė |
| --- | --- |

L. Tautvaišienė, tel. (8 5) 219 7036, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt