# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-09-    Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktą prašymą sutikti, kad Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,0 iki 107 km rekonstravimo projektinių sprendinių su PAV, teritorijų planavimo dokumentų ir techninio darbo projekto parengimo viešasis pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad įvykus viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo projektinių sprendinių su PAV, teritorijų planavimo dokumentų ir techninio darbo projekto parengimas“ (toliau – Pirkimas) procedūroms, 2010 m. gruodžio 6 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr. S-736 (toliau — Sutartis) su mažiausios kainos pasiūlymą pateikusiu dalyviu, ūkio subjektų grupe UAB „Kelprojektas“ (juridinio asmens kodas 234004210) (toliau – Projektuotojas) bei VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas (juridinio asmens kodas 132182188) (toliau — TKTI).

Pirkimas vykdytas atviro konkurso būdu (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2010 m. liepos 9 d., pirkimo Nr. 89705).

Sutarties vertė – 3 132 956,09 EUR su PVM (10 817 470,48 Lt su PVM).

Perkančioji organizacija nurodo Pirkimo metu sudariusi Sutartį dėl šių paslaugų atlikimo:

1.	Kelio ruožo rekonstravimo projektinių sprendinių parengimo paslaugos – 1 vnt.

2.	Kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo paslaugos – 1 vnt.

3.	Kelio ruožo rekonstravimo specialiojo plano parengimo paslaugos  – l vnt.

4.	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos – 1 vnt.

5.	Kelio ruožo rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos – 1 vnt.

Perkančioji organizacija pažymi, kad statinio statybos techninis darbo projektas pagal Sutartį nebuvo baigtas rengti dėl užtrukusių specialiojo plano parengimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo procedūrų ir dėl poreikio atlikti nemažai papildomų statinio projektavimo darbų, o aplinkybės, lėmusios procedūrų trukmę, nepriklausė nei nuo Perkančiosios organizacijos, nei nuo Projektuotojo.

Perkančioji organizacija taip pat nurodo, kad šiuo metu nėra galimybės pabaigti įvykdyti sudarytą Sutartį, nes yra būtina atlikti papildomus statinio projektavimo darbus, kurių neapima pasirašyta Sutartis ir be kurių neįmanoma tinkamai pasiekti Sutarties tikslo.

Perkančioji organizacija nurodo planuojanti vykdyti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo techninio darbo projekto koregavimo paslaugos viešąjį pirkimą, kurio metu sieks įsigyti statinio rekonstravimo techninio projekto, kurį parengė Projektuotojas pagal su Perkančiąja organizacija sudarytą Sutartį, koregavimo paslaugas. Numatomos sudaryti techninio projekto koregavimo paslaugų Sutarties vertė – 1 781 000,00 Eur.

Koreguojant statinio rekonstravimo techninį darbo projektą pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintus ir specialiajame plane numatytus sprendinius, numatytos tokios papildomos paslaugos:

- automobilinio viaduko (1 vnt.) Biruliškių sankryžos jungiamajame kelyje bei pėsčiųjų viaduko 95,0 km (kuris buvo numatytas UAB „Akropolis“ detaliajame plane, 1 vnt.) projektavimas;

2. šviesoforinio eismo reguliavimo projektavimas magistralinio kelio A6 susikirtimuose su Biruliškių sankryžos jungiamaisiais keliais;

3. skirtingų lygių sankryžos mazgo 98,10 km su viaduku virš magistralės, žiedinėmis sankryžomis (2 vnt.), jų apšvietimo, troleibusų kontaktinio tinklo bei 110 kV OL rekonstravimo projektavimas;

4.  šviesoforinio eismo reguliavimo projektavimas Jonavos g. žiedinėje sankryžoje;

5. laikino tilto per Nerį ir Jonavos g. bei privažiuojamųjų kelių projektavimas, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimas;

6. techninių patalpų tilto per Nerį konstrukcijose (kur bus montuojama šiluminė trasa) apšvietimo projektavimas;

7. Vytėnų („Mega“) sankryžos jungiamųjų kelių kairėje pusėje projektavimas;

8. Sargėnų skirtingų lygių sankryžos mazgo rekonstravimas: naujų tunelinių viadukų įrengimo (3 vnt.), esamos estakados (1 vnt.), magistralinio kelio, jungiamųjų kelių, inžinerinių tinklų rekonstravimo projektavimas;

9. žiedinės sankryžos (1 vnt.) jungiamajame kelyje, pėsčiųjų viaduko ties Giraitės gyvenviete (Kauno r.), jų apšvietimo, 35 kV OL rekonstravimo projektavimas;

10. triukšmo užtvarų projektavimas;

11. laikinojo tilto per Nerį projektavimas;

12. papildomi topogeodeziniai bei geologinius tyrinėjimai.

Perkančioji organizacija pabrėžia, kad Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (su vėlesniais jo pakeitimais) (toliau – Reglamentas), 44 punkte numatyta, kad projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. Projektuotojo teises į parengtą statinio statybos projektą saugo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (toliau Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas). Teisė atlikti parengto statinio statybos projekto keitimus ir (ar) papildymus – projektuotojo kaip autoriaus išimtinės turtinės teisės (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnis). Projektuotojas pagal Sutartį turtinių teisių į parengto statinio statybos projekto keitimus ir (ar) papildymus neperleido Perkančiajai organizacijai, todėl, Perkančioji organizacija nurodo, jog nepažeidžiant autorių teisių, Perkančioji organizacija neturi teisės įsigyti Projektuotojo parengto statinio statybos projekto korektūros (papildymo) iš kito statinio projektuotojo nei iš paties.

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,0 iki 107 km rekonstravimo projektinių sprendinių su PAV, teritorijų planavimo dokumentų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu (Viešojo pirkimo komisijos 2016 m. liepos 20 d. posėdžio protokolas Nr. 6-661).

Pažymėtina, kad pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu yra Įstatymo išimtis, ir sąlygos, leidžiančios atlikti tokį pirkimą turi būti aiškinamos itin siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Teisingumo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad neskelbiamas derybas reglamentuojančiomis nuostatomis iš esmės leidžiama nukrypti nuo įprastinių viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių, todėl šios (nuostatos) turi būti aiškinamos siaurai, o įrodinėjimo pareiga tenka tai šaliai, kuri pageidauja tuo įrodymu remtis (Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. Sprendimas Komisija prieš Graikiją, C-250/7).

Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, „<...> jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“.

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus bei viešai paskelbtus Pirkimo dokumentus nustatė:

- Sutarties 34 punkte nustatyta „Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 35 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis“;

- Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija (Techninė užduotis)“ (toliau – Techninė specifikacija) 3 pastraipoje nustatyta, kad kelio ruožo rekonstravimo sąvoka „apima ir kitus transporto statinius ir kitus statinius esančius kelio ruože“;

- Techninės specifikacijos 3.7 punkte nustatyta Tiekėjo pareiga „kelio ruožo rekonstravimo projektinius pasiūlymus parengti vadovaujantis atliktais inžineriniais ir ekonominiais tyrinėjimais“;

- Techninės specifikacijos 4 punkte nustatyta, kad „<...> Kelio ruožo rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė ir pasirinko užsakovas kaip savo sumanymo koncepciją, turi būti patvirtinti užsakovo kaip galutiniai, kuriais vadovaujantis rengiami teritorijų planavimo dokumentai ir techninis darbo projektas“;

- Techninės specifikacijos 6 punkte nustatyta Tiekėjo pareiga „parengti kelio ruožo rekonstravimo teritorijų planavimo dokumentą: specialųjį planą vadovaujantis užsakovo parengta ir patvirtinta specialiojo planavimo darbų programa, išduotu planavimo sąlygų sąvadu, atitinkamų institucijų parengtomis ir išduotomis planavimo sąlygomis ir užsakovo patvirtintais kelio ruožo rekonstravimo projektiniais pasiūlymais“;

- Techninės specifikacijos 8 punkte nustatyta Tiekėjo pareiga „parengti kelio ruožo rekonstravimo techninį darbo projektą, vadovaujantis, patvirtintu specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu (specialiuoju planu), statytojo (užsakovo) patvirtintais projektiniais pasiūlymais <...>“.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas Sutarties bei Techninės specifikacijos nuostatas, Tarnyba konstatuoja, kad Sutartimi Tiekėjas įsipareigojo pagal Sutartį parengtų ir patvirtintų projektinių sprendinių bei savo paties parengtame specialiajame plane numatytų sprendinių pagrindu parengti techninį darbo projektą už Sutarties 2 punkte nurodytą fiksuotą paslaugų kainą.

Pažymėtina, kad patvirtintame specialiajame plane numatytų sprendinių detalizavimas techniniame projekte negali būti laikomas techninio darbo projekto koregavimu, kadangi, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas, techninis darbo projektas turėjo būti parengtas būtent specialiojo plano sprendinių pagrindu.

Pažymėtina ir tai, kad Sutartis nėra įvykdyta, o Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų būdu siektų įsigyti dar nebaigto rengti techninio darbo projekto koregavimo paslaugas.

Šiuo atveju neskelbiamų derybų būdu Perkančiajai organizacijai įsigijus paslaugas, kurias Tiekėjas yra įsipareigojęs atlikti anksčiau sudaryta Sutartimi, būtų pažeistas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas bei Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas  racionalaus lėšų panaudojimo tikslas, todėl atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,0 iki 107 km rekonstravimo projektinių sprendinių su PAV, teritorijų planavimo dokumentų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas				                     Gediminas Golcevas

Gediminas Golcevas, tel. (8 5) 203 4837, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt