# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-09-    Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktą prašymą sutikti, kad Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Perkančioji organizacija nurodo, kad 2006 m. balandžio 6 d. sudarė inžinerinių statybinių tyrinėjimų ir statinio projektavimo paslaugų sutartį Nr. S-221 (toliau – Tyrinėjimo sutartis) su UAB „Kelprojektas“ (toliau – Tiekėjas). Tyrinėjimo sutartis sudaryta atviro konkurso būdu įvykdžius pirkimą „Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio III varianto nuo 0,0 iki 9,34 km tiesimo specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas“ (skelbtas „Valstybės žinių“  priede „Informaciniai pranešimai“ 2006 m. vasario 22 d., leidinio Nr. 15). Tyrinėjimo sutarties objektas – Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio III varianto ruožo nuo 0,00 iki 9,34 km tiesimo specialiojo plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugos. Tyrinėjimo sutarties vertė –  109 516,62 EUR su PVM (378 139,00 Lt su PVM).

Perkančioji organizacija patvirtina, kad Tyrinėjimo sutartis buvo įvykdyta ir Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio III varianto ruožo 0,00 iki 9,34 km tiesimo specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas buvo parengti tinkamai. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-179 patvirtino Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio 0,00-9,34 km III varianto tiesimo specialųjį planą.

Taip pat, atviro konkurso būdu atlikusi pirkimą „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Zarasų pietrytiniam aplinkkeliui nuo 0,00 iki 9,34 km tiesti) projekto parengimas ir įgyvendinimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2013 m. balandžio 5 d., pirkimo Nr. 135091) Perkančioji organizacija su Tiekėju 2013 m. rugpjūčio 9 d. sudarė sutartį Nr. S-663, kuri, Perkančiosios organizacijos teigimu, buvo įvykdyta tinkamai.

Perkančioji organizacija nurodo ketinanti artimiausiu metu vykdyti Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio III varianto ruožo nuo 0,00 iki 9,34 km tiesimo techninio projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą. Numatoma paslaugų pirkimo vertė – 2 730 000,00 Eur su PVM.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodyta, kad rengdamas specialųjį planą Tiekėjas atliko tokius darbus:

1.	Esamos būklės analizė. Išnagrinėta esama susisiekimo sistema, išskirta, kokios kategorijos gatvėmis koks transporto eismas vyksta, kaip mieste pasiskirsto vietinis transportas, kokiose vietose yra vietinio ir tranzitinio transporto susikirtimai, išryškintos pagrindinės probleminės priežastys. Atsižvelgiant į esamus automobilių kelio ir miesto gatvių eismo srautus, jų pasiskirstymą, prognozuojamą prieaugį ir kitus techninius automobilių transporto parametrus, kurie turi įtakos esamai situacijai, buvo nustatytos gairės ir susisiekimo komunikacijos gerinimo bei plėtros galimybės.

2.	Koncepcijos parengimas. Parinkta kelio techninė kategorija, nustatyti šiai kategorijai keliami minimalūs ir maksimalūs projektinių sprendinių parinkimo reikalavimai, projektuojamas kelio (aplinkkelio) trasos planas. Parengus kelio trasos plano sprendinius, atsižvelgiant į kelio kategoriją, buvo suprojektuotas parinktas kelio skersinis profilis. Buvo suprojektuoti esamų kelių įsijungimai į planuojamą kelio (aplinkkelio) trasą, detaliai išnagrinėtos esamo kelių tinklo įsijungimo į planuojamą kelio (aplinkkelio) trasą vietos ir planuojamos sankryžų įrengimo vietos, jų schemos, kitos kelio inžinerinės priemonės, tokios kaip greitėjimo (lėtėjimo) juostos, eismo saugumo salelės, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, projektuojami jungiamieji keliai, kurie leistų užtikrinti sklypų savininkų patekimą į kiekvieną šalia kelio trasos esantį sklypą. Pagal parengtą kelio (aplinkkelio) vystymo koncepciją suformuotas preliminarus žemės sklypo plotas, kuris reikalingas parengtiems sprendiniams įgyvendinti.

3.	Sprendinių konkretizavimas. Konkretizuoti visi koncepcijos rengimo stadijoje suformuoti projektiniai sprendiniai, parengtas specialiojo plano pagrindinis brėžinys, aiškinamajame rašte pagrindžiami suprojektuoti elementai tiek techniniu, tiek ekonominiu, tiek ir saugaus eismo požiūriais. Suformuotos kelio (aplinkkelio) juostos ir apsaugos zonos ribos, nustatyti šiai zonai keliami reikalavimai. Pagal suprojektuotą kelio juostos ribą suprojektuota rezervuojamos žemės ploto dalis, reikalinga projektiniams sprendiniams įgyvendinti, surinkta informacija apie sklypų savininkus, iš kurių visuomenės poreikiams bus išperkama jiems nuosavybės teise priklausanti žemės sklypo dalis. Taip pat atliktas visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo ir tam visuomenės poreikiui įgyvendinti reikalingo konkretaus žemės sklypo pagrindimas sąnaudų (kaštų) ir naudos analizės metodu, paremtu visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais (kriterijais).

4. Baigiamasis etapas. Šio etapo metu parengtas specialiojo plano projektas buvo svarstomas ir derinamas su atitinkamas sąlygas išdavusiomis institucijomis, patikrintas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos, patvirtintas ir įregistruotas teritorijų planavimo registre.

Perkančioji organizacija nurodo, kad Tiekėjas, rengdamas specialųjį planą, aplinkkelio trasos vietą parinko prieš tai atlikęs statybinius inžinerinius tyrinėjimus, išsamiai išnagrinėjęs aplinkines teritorijas, įvertinęs reljefą, paviršinio vandens (telkinių, upių, kanalų) telkinių vietas, gruntinio vandens lygį, gyvenamąsias zonas, esamas susisiekimo komunikacijas (tarp jų geležinkelio liniją) bei kitus faktorius.

Perkančiosios organizacijos įsitikinimu, yra akivaizdu, kad kitas statinio projektuotojas, gavęs atitinkamus Tiekėjo parengtus dokumentus, nesugebėtų visapusiškai įsigilinti į Tiekėjo parengto specialiojo plano ir jame siūlomų atitinkamų sprendimų priežastis bei būdus.

Perkančioji organizacija nurodo, jog Tiekėjas, kaip savarankiškas rinkoje veikiantis subjektas, naujam, su Kelių direkcija sutartį dėl statinio statybos techninio projekto parengimo paslaugų pasirašiusiam, tiekėjui neprivalo teikti jokios informacijos apie specialiojo plano parengimo procedūrą ir atitinkamų sprendinių įgyvendinimo ypatybes bei pagrįstumą. Perkančiosios organizacijos nuomone, šiuo atveju tikėtina, kad pirkimą dėl statinio statybos techninio projekto paslaugų teikimo laimėjus kitam teikėjui, turėtų būti sprendžiami Tiekėjo ir kito pirkimą laimėjusio teikėjo tarpusavio atsiskaitymo klausimai, nes Tiekėjas, tikėtina, turėtų teikti atitinkamas konsultavimo paslaugas pirkimą laimėjusiam teikėjui, siekiant parengti statinio statybos techninį projektą pagal parengtą specialųjį planą, kuris jau yra patvirtintas. Taip pat, pasiūlymą pateikusio ir pirkimą laimėjusio kito tiekėjo kaštai bei pirkime teikiama pasiūlymų kaina neproporcingai išaugtų.

Perkančioji organizacija taip pat pažymi, kad ateityje iškilus tam tikrų sutarties dėl statinio statybos techninio projekto parengimo vykdymo nesklandumų, kiltų ir klausimas dėl atsakomybės pasiskirstymo, nes, kaip nurodo Perkančioji organizacija, rengiant specialųjį planą, buvo parengta ir tam tikra dalis techninio projekto. Perkančiosios organizacijos nuomone, tokiu atveju kiltų klausimas tarp dviejų statinio projektuotojų tarpusavio atsakomybės pasiskirstymo, dėl ko nukentėtų ne tik pati Perkančioji organizacija, bet ir viešasis interesas, kadangi aplinkkelio tiesimo darbai nusikeltų neribotam laikui.

Kaip teigia Perkančioji organizacija, keisti Tiekėjo parengto specialiojo plano projekto, kuriame buvo analizuojamos ir aplinkkelio tiesimo techninio projekto rengimo ypatybės (rengiami brėžiniai, schemos, aplinkkelio ruožo išilginiai profiliai) be Tiekėjo žinios neturi galimybių nei Perkančioji organizacija, nei bet koks kitas trečiasis asmuo (viešąjį pirkimą dėl aplinkkelio tiesimo techninio projekto parengimo laimėjęs teikėjas).

Perkančiosios organizacijos teigimu, kitas projektuotojas, laimėjęs Perkančiosios organizacijos paskelbtą viešąjį pirkimą, turėtų įsigilinti į Tiekėjo jau parengtus brėžinius ir schemas, kurių keitimas be Tiekėjo žinios būtų teisiškai neįmanomas, nepažeidžiant autorinių teisių.

Atsižvelgdama į tai, kad statinio projektuotojo teises į parengtus projektus saugo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, teisė atlikti atitinkamus projekto keitimus ir (ar) papildymus yra išimtinė projektą parengusio asmens, kaip projekto autoriaus, teisė, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio techninio projekto parengimo paslaugų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (Viešojo pirkimo komisijos 2016 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolas Nr. 6-681).

Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, „<...> jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“.

Tarnyba pažymi, kad pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu yra Įstatymo išimtis, ir sąlygos, leidžiančios atlikti tokį pirkimą turi būti aiškinamos itin siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Teisingumo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad neskelbiamas derybas reglamentuojančiomis nuostatomis iš esmės leidžiama nukrypti nuo įprastinių viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių, todėl šios (nuostatos) turi būti aiškinamos siaurai, o įrodinėjimo pareiga tenka tai šaliai, kuri pageidauja tuo įrodymu remtis (Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. Sprendimas Komisija prieš Graikiją, C-250/7).

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ 57.1 punkte nustatyta, kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta projektuotojo pareiga „vykdyti sutartinius įsipareigojimus, parengti statinio projektą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, teritorijų planavimo dokumentų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas“. Kaip savo prašyme nurodo pati Perkančioji organizacija, šiuo metu specialusis planas yra tinkamai parengtas bei patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, statinio projektuotojas, be kita ko, privalo vadovautis jau parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais (įskaitant specialiuosius planus). Teisės aktuose projektuotojui nenustatyta nei pareiga nei teisė, keisti teritorijų planavimo dokumentų ar jų nesilaikyti. Tarnyba pažymi, kad Perkančioji organizacija siekia įsigyti techninio projekto parengimo paslaugas, kurių teikimo metu sukurtas objektas (techninis projektas) yra atskiras dokumentas, parengtas taip, kad neprieštarautų Lietuvos Respublikos statybos ir kitų įstatymų, reglamentuojančių statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitų teisės aktų, teritorijų planavimo ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, projektavimo sutarties bei kitų privalomų dokumentų, nuostatoms.

Tarnyba taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 5 straipsniu, autorių teisių objektais nelaikomi „teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai“. Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos nurodyti motyvai bei pateikti duomenys nepagrindžia, kad egzistuoja aplinkybės, susijusios su išimtinių teisių apsauga, dėl kurių techninį projektą parengti gali tik konkretus tiekėjas.

Tarnyba pabrėžia, kad techniškai sudėtingų paslaugų pobūdis ar specifinės jų teikimo priemonės per se nepateisina sutarties sudarymo su tam tikru tiekėju be išankstinio varžymosi su jo konkurentais (mutatis mutandis žr. Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. Sprendimas Komisija prieš Graikiją, C-394/02). Taip pat teisiškai nereikšminga tai, kad vieno tiekėjo pakvietimas į neskelbiamas derybas pateisinamas siekiu išvengti sunkumų, nustatant skirtingų tiekėjų atsakomybės klausimą, jei pirmasis tiekėjas nebūtų pripažintas laimėtoju (mutatis mutandis žr. Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“, bylos Nr. 3K-3-505/2009). Tokio pobūdžio argumentai (dėl tiekėjų atsakomybės atribojimo), be detalesnių įrodymų, taip pat nepateisina neskelbiamų derybų vykdymo su vienu tiekėju techninių priežasčių pagrindu (mutatis mutandis žr. Teisingumo Teismo 2004 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, C-385/02). Perkančiosios organizacijos prašyme nurodyti argumentai, neva kitas statinio projektuotojas nesugebėtų visapusiškai įsigilinti į Tiekėjo parengto specialiojo plano ir jame siūlomų atitinkamų sprendimų priežastis bei būdus, taip pat jog galimai kiltų klausimas tarp dviejų statinio projektuotojų tarpusavio atsakomybės pasiskirstymo, yra pagrįstos tik Perkančiosios organizacijos prielaidomis bei neįrodo, jog egzistuoja techninės priežastys, dėl kurių techninį projektą gali parengti tik konkretus tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto privalomų sąlygų, dėl kurių jai reikalingų paslaugų Perkančioji organizacija negalėtų įsigyti kitais Įstatyme numatytais pirkimo būdais. Šiuo atveju neskelbiamų derybų būdu paslaugas įsigyjant iš vieno tiekėjo nebūtų užtikrintas skaidrumo principo laikymasis, kadangi būtų dirbtinai apribota kitų tiekėjų, galinčių pasiūlyti Perkančiajai organizacijai reikalingas paslaugas, konkurencija.

Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Zarasų miesto pietrytinio aplinkkelio techninio projekto parengimo paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas				                   Gediminas Golcevas

Gediminas Golcevas, tel. (8 5) 203 4837, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt