VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-05-        Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti atlikti viešąjį pirkimą „Projekto „VšĮ Telšių regioninės ligoninės terapinio, vaikų ir psichiatrinio skyrių (Akušerinio korpuso su maisto bloku) rekonstravimas (terapinio ir vaikų skyrių techninio ir darbo projektų koregavimas)“  (toliau – Pirkimas) iš UAB „Medstatyba“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodo, kad numato vykdyti Pirkimą neskelbiamų derybų būdu dėl techninio ir darbo projektų koregavimo. 2016 m. balandžio 27 d. Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokole Nr. A5-133 (toliau – Protokolas) pateikta informacija, kad pagal 2008 m. sausio 9 d. Sutartį Nr. 01  UAB „Medstatyba“ parengė Telšių apskrities ligoninės, vaikų ir psichiatrinio skyrių rekonstravimo techninį projektą (toliau – Techninis projektas), taip pat pagal 2011 m. rugsėjo 19 d. sutartį Nr. 56  atliko Techninio projekto koregavimą ir vykdė projekto vykdymo priežiūrą. 2016 m. gegužės 9 d. Komisijos protokole Nr. A5-146 pateikta informacija, kad UAB „Medstatyba“ pagal 2014 m. spalio 31 d. sutartį Nr. S-10827 parengė „Projekto „VšĮ Telšių regioninės ligoninės terpinio, vaikų ir psichiatrinio skyrių (Akušerinio korpuso su maisto bloku) Telšiuose, Kalno g. 40, rekonstravimas“ darbo projektą (toliau – Darbo projektas). Perkančioji organizacija pažymi, kad tiek Techninį tiek Darbo projektus būtina patikslinti, nes nuo 2008 m., kai buvo parengtas Techninis  projektas, pasikeitė teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo rengiamas Techninis projektas, todėl norint priduoti objektą eksploatacijai reikia patikslinti Techninį projektą pagal galiojančius statybos norminius dokumentus. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dalis suprojektuotos įrangos jau nebegaminama arba technologiškai pasenusi.

2016 m. kovo 3 d. raštu Nr. ST1-39 „Dėl techninio darbo projekto koregavimo“ Perkančioji organizacija kreipėsi į UAB „Medstatyba“ prašydami raštu informuoti dėl autorinių teisių į Projektą neatsisakymo / atsisakymo. UAB „Medstatyba“ 2016 m. kovo 3 d. raštu Nr. 26 „Dėl UAB Medstatyba autorinių teisių“ patvirtino, kad neatsisako teisių į Projektą. Protokole nurodyta informacija, kad nutarta patvirtinti Pirkimo vykdymą neskelbiamų derybų būdu.

Pagal Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas.“

Atsižvelgiant į pateiktus dokumentus, atliktą patikrą vietoje, pasitelkus statybos ekspertą nustatyta, kad Techninio projekto korektūra nėra reikalinga „terapiniame skyriuje“, o darbus galima atlikti vadovaujantis Darbo projektu. Techninio  projekto korektūra būtina tiktai „vaikų skyriuje“. 2016 m. kovo 3 d. Techninėje projektavimo užduotyje nurodyta, kad antro aukšto (remontuojamo vaikų skyriaus) plotas yra 470 kv. m. Remiantis tuo, nustatyta, kad galima maksimali remonto kaina pagal „Statinių skaičiuojamųjų kainų lyginamuosius ekonominius rodiklis (2016 m. kovas)“ būtų 470 x 599,32 x 1,3 =366 184,52 Eur be PVM. Pagal bendruosius ekonominius normatyvus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos rinkos kainas) projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti – 8 %, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 mln. Eur. Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų išlaidų paskirstymas negali viršyti 366 184,52 x 0,08 x 0,72 = 21 092,23 Eur be PVM.

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. balandžio 26 d. Pirkimo paraiškoje – užduotyje Nr. A9-13 nurodyta planuojama maksimali sutarties vertė - 23 000 Eur be PVM ir yra paskaičiuota apimant „vaikų skyrių“ ir „terapinį skyrių“, o Techninio projekto korektūra, Tarnybos nuomone, nėra reikalinga „terapiniam skyriui“ bei įvertinus tai, kad šiuo atveju nebūtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis,  neturi pagrindo sutikti, kad Telšių rajono savivaldybės administracija atliktų viešąjį pirkimą „Projekto „VšĮ Telšių regioninės ligoninės terapinio, vaikų ir psichiatrinio skyrių (Akušerinio korpuso su maisto bloku) rekonstravimas (terapinio ir vaikų skyrių techninio ir darbo projektų koregavimas)“ iš UAB „Medstatyba“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Tarnybos nuomone, Perkančioji organizacija, siekiant racionaliai naudoti lėšas, turėtų, esant poreikiui, atlikti naujus skaičiavimus ir kreiptis tik dėl vaikų skyriaus Techninio projekto korektūros.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė							             Laimutė Tautvaišienė

L. Tautvaišienė, tel. (8 5) 219 7036, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt