# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

# PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-        Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti atlikti viešąjį pirkimą „„Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) rekonstravimo darbai“ techninio projekto koregavimo paslauga“ iš UAB „Kelvista“ (toliau – Teikėjas)  neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodo, kad 2011 m. liepos 11 d. tarp Perkančiosios organizacijos ir Teikėjo buvo sudaryta Projektavimo sutartis Nr. 2011-K07-1/S1-583 dėl Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) rekonstravimo darbų techninio projekto (toliau – Techninis projektas) parengimo. Šios sutarties vykdymas baigtas, o paslaugų rezultatas – Techninis projektas perduotas Perkančiajai organizacijai (2011 rugsėjo 9 d. Atliktų paslaugų aktas Nr. 1/D8-1507 ir 2012 m. birželio 29 d. Atliktų paslaugų aktas Nr. 2/D8-468). 2016 m. balandžio 19 d. vykusiame posėdyje buvo svarstytas Techninio projekto korektūros klausimas (2016 m. balandžio 19 d. Posėdžio protokolas Nr. D8-467). Posėdžio metu buvo pastebėta, kad būtina Techninį projektą pakoreguoti pagal galiojančius teisės aktus, reglamentus, numatant dangų pritaikymą žmonių su negalia reikmėms, pėsčiųjų perėjų pakoregavimą, apšvietimo sistemų pakeitimą energiją taupančiomis sistemomis, požeminių šiukšlių konteinerių įrengimą, reikia atnaujinti elektros tinklų duomenis, taip pat būtų tikslinga Techninį projektą papildyti architektūrine dalimi. Bendru sutarimu buvo pritarta Techninio projekto korektūrai. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 44 punkte nustatyta: „<...> Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.“ Perkančioji organizacija kreipėsi į Teikėją dėl autorinių teisių į Techninį projektą patvirtinimo. Teikėjas 2016 m. balandžio 26 d. raštu Nr. IS-450 „Dėl autorinių teisių į techninį projektą“ informavo Perkančiąją organizaciją, kad vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, Teikėjas (Projektuotojas) turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises, įskaitant ir Techninį projektą, todėl autorinių teisių į Techninį projektą neatsisako. Perkančioji organizacija prašo leisti atlikti viešąjį pirkimą „„Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) rekonstravimo darbai“ techninio projekto koregavimo paslauga“ iš Teikėjo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu (2016 m. gegužės 2 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. VŠ1-89).

Pagal Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas.“ Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) rekonstravimo darbai“ techninio projekto koregavimo paslaugą šiuo atveju gali atlikti Teikėjas (Techninio projekto rengėjas) – UAB „Kelvista“, t. y. tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija atliktų viešąjį pirkimą „„Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) rekonstravimo darbai“ techninio projekto koregavimo paslauga“ iš UAB „Kelvista“  neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas								Vytautas Juodka

V. Juodka, tel. (8 5) 219 7058, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Vytautas.Juodka@vpt.lt