VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

| 2016-04- Nr. 4S-______ Vilnius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad viešasis pirkimas „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ techninio projekto koregavimo paslaugos“ būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, į derybas kviečiant projektuotoją UAB „Viltekta“.

Perkančioji organizacija nurodo, kad 2007 m. gruodžio 12 d. su UAB „Viltekta“ buvo sudaryta projektavimo darbų sutartis Nr. SV-123, kuria UAB „Viltekta“ įsipareigojo parengti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose techninį projektą pagal Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA), Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IAAF), Tarptautinės rankinio federacijos (IHF), Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB), Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) reikalavimus. Projektas buvo parengtas 2008 m. Objektui nebuvo skiriama pakankamai lėšų, todėl jo statyba užsitęsė. Kadangi projektas buvo parengtas prieš 9 metus, pasikeitė FIFA ir IAAF reikalavimai, todėl, siekiant įgyvendinti Techninio projekto sprendinius, būtina atlikti trečiojo statybų etapo projekto korektūrą. Atsižvelgdama į tai, kad išimtinės autorių teisės priklauso projektuotojui UAB „Viltekta“ ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi Perkančioji organizacija prašo „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ techninio projekto koregavimo paslaugų“ viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis ir į derybas leisti kviesti projektuotoją UAB „Viltekta“ (2016 m. kovo 23 d. Viešojo pirkimo organizavimo komisijos, sudarytos Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-182 posėdžio protokolas Nr. 1).

Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog paslaugos iš konkretaus tiekėjo neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes pateikti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“.

Tarnyba pažymi, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 43 punktu „Projektuotojas turi visų parengtų projekto sprendinių autorines teises“, o 44 punkte įtvirtinta, kad „Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir tai, kad UAB „Viltekta“ 2016 m. kovo 23 d. raštu „Dėl Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose techninio projekto korektūros“ Nr. 46 patvirtino, jog savo autorinių teisių bei prievolių, susijusių su jau parengtu techniniu projektu „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose“ neperleis kitoms projektavimo įmonėms, šiuo atveju techninio darbo projekto korekcijos paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – šio techninio darbo projekto autorius UAB „Viltekta“, o tai atitinka neskelbiamų derybų pagrindą, nustatytą Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešąjį pirkimą „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ techninio projekto koregavimo paslaugos“ atliktų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo  56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, į derybas kviečiant UAB „Viltekta“.

| Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė | Lina Klingienė |
| --- | --- |

Lina Klingienė, tel. (8 5)  219 7050, faks. (8 5)  213 6213, el. p. Lina.Klingiene@vpt.lt