# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

# PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-10-        Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad viešasis pirkimas „Investicijų projektas „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ rekonstravimo darbai“ būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimą vykdė atviro konkurso „Investicijų projektas „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ rekonstravimo darbai“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2015 m. liepos 23 d., pirkimo Nr. 165884) pirkimo (toliau – Pirkimas) procedūras. Pasiūlymus Pirkimui pateikė 3 (trys) dalyviai: UAB „Litcon“, UAB „Kaminta“ ir UAB „Statybų kodas“ (2015 m. rugsėjo 7 d. Pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 8).  UAB „Litcon“ pasiūlymas buvo atmestas Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu – dalyvis neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (2015 m. rugsėjo 17 d. Pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 11), o UAB „Kaminta“ ir UAB „Statybų kodas“ kvalifikacija ir pasiūlymai atitiko Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, tačiau buvo atmesti Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu – dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (2015 m. rugsėjo 21 d. Pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 12). Perkančioji organizacija mano, kad šiuo atveju viešasis pirkimas „Investicijų projektas „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ rekonstravimo darbai“ gali būti vykdomas neskelbiamų derybų būdu, nes tenkinamos visos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos sąlygos, t. y. Pirkimas buvo vykdytas atviro konkurso būdu ir visi pateikti pasiūlymai yra nepriimtini, Pirkimo sąlygos nebus iš esmės keičiamos, o Perkančioji organizacija vykdys derybas su minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus atitinkančiais Pirkimo dalyviais UAB „Kaminta“ ir UAB „Statybų kodas“. Kadangi pasiūlytos kainos Pirkimui skirtas lėšas viršija daugiau negu 25 proc., Perkančioji organizacija ketina sumažinti techninės specifikacijos apimtis ir atsisakyti dalies joje numatytų darbų ir prekių:

1) Teritorijos tvarkymo, nes š. m. rugsėjo mėnesio pradžioje Perkančioji organizacija sudarė žodinį susitarimą su Kauno miesto savivaldybe, kuriuo pastaroji įsipareigojo šiuos darbus atlikti 2016 m. savo lėšomis;

2) Fasado granitinės tinklo apdailos, nes nebus tvarkoma teritorija. Teritorija turi būti tvarkoma pilnai pabaigus fasado apdailos darbus;

3) Kiemo mažosios architektūros, nes nebus tvarkoma teritorija;

4) Medicininių konsolių su montavimu, nes reikalingas komunikacijas galima įsivesti nesumontavus šių prekių. Šios medicininės prekės gali būti perkamos atskiru pirkimu, sutaupant lėšas, tai netrukdytų statybos darbams.

Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. skirtos lėšos turi būti įsisavintos iki 2015 m. gruodžio 1 d., vykdant naują skelbiamą pirkimą iki nurodyto termino to padaryti nebūtų įmanoma, o Perkančiajai organizacijai nespėjus įgyvendinti investicijų projekto „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ lėšos būtų nepanaudotos, Perkančioji organizacija prašo sutikti atlikti viešąjį pirkimą „Investicijų projektas „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ rekonstravimo darbai“ neskelbiamų derybų būdu, Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

Pagal Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu atviram ar ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui pateikti pasiūlymai visi nepriimtini arba nevisiškai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, ir į derybas kviečiami visi vykusiam atviram, ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus“. Pažymėtina, kad pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu yra Įstatyme numatyta išimtis ir sąlygos, leidžiančios atlikti tokį pirkimą, turi būti aiškinamos siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Todėl, siekiant atlikti pirkimą, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, turi būti tenkinamos visos joje išdėstytos sąlygos.

Įvertinusi nurodytus argumentus, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija nepagrindė pasirinkto pirkimo būdo, t. y. Perkančioji organizacija ketina sumažinti techninės specifikacijos apimtis ir atsisakyti dalies joje numatytų darbų ir prekių, kas reiškia, kad Perkančioji organizacija keičia Pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nustatytus reikalavimus Pirkimo objektui. Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai neabejotinai yra esminė pirkimo sąlyga, todėl viešojo pirkimo „Investicijų projektas „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ rekonstravimo darbai“ vykdymas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, šiuo atveju yra negalimas, nes netenkinamos Įstatyme nustatytos sąlygos.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė viešąjį pirkimą „Investicijų projektas „VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos KGN pastato Kaune, Miško g. 25, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas“ rekonstravimo darbai“ vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas							Vytautas Juodka

V. Juodka, tel. (8 5) 219 7058, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Vytautas.Juodka@vpt.lt