# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-08-        Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti viešąjį pirkimą „Liftai ir jų montavimas“ atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, nes atviras konkursas „Liftai ir jų montavimas“ (toliau – Pirkimas; 2015 m. balandžio 27 d. skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 162702) yra pabaigtas, atmetus visus pateiktus pasiūlymus.

Prašyme nurodyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrės įsakymu VšĮ Respublikinės Kauno ligoninei (toliau – Perkančioji organizacija) buvo skirtos lėšos projekto Viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės pastato Kaune, Hipodromo g. 13, liftų atnaujinimo investicijų (toliau – Projektas) įgyvendinimui ir minėtu įsakymu Perkančioji organizacija buvo įgaliota atlikti Pirkimo procedūras. Pasiūlymus Pirkimui pateikė du dalyviai – UAB „Kauno liftai“ ir UAB „Paradis“, veikiantis jungtinės veiklos pagrindu su UAB „VT statyba“. UAB „Paradis“ ir UAB „VT statyba“ pasiūlymas buvo atmestas Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu (2015 m. rugpjūčio 14 d. Viešojo pirkimo „Liftai ir jų montavimas“ (pirkimo Nr. 162702) Komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolas Nr. 24) – dalyvis neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. UAB „Kauno liftai“ kvalifikacija ir visas pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, tačiau 2015 m. rugpjūčio 14 d. buvo atmestas Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu – dėl per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 24), nes UAB „Kauno liftai“ pasiūlyta kaina viršija Projektui įgyvendinti skiriamų lėšų sumą, o skirti papildomų lėšų iš savo biudžeto kainų skirtumui padengti Perkančioji organizacija neturi galimybės.

Atsiradus pagrindui vykdyti neskelbiamas derybas pagal Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas: „jeigu atviram ar ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui pateikti pasiūlymai visi nepriimtini arba nevisiškai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, ir į derybas kviečiami visi vykusiam atviram, ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymo pateikimo reikalavimus“, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo viešąjį pirkimą „Liftai ir jų montavimas“ atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, kadangi visi Pirkimui patekti pasiūlymai yra nepriimtini Perkančiajai organizacijai, Pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir derybas Perkančioji organizacija vykdys su minimalius kvalifikacijos bei pasiūlymo pateikimo reikalavimus atitinkančiu dalyviu UAB „Kauno liftai“ tik dėl kainos sumažinimo (2015 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 25).

Perkančiosios organizacijos pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys dokumentai patvirtina, kad tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte, todėl Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas pirkimo būdas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas. Vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad VšĮ Respublikinės Kauno ligoninė vykdytų viešąjį pirkimą „Liftai ir jų montavimas“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis.

Pažymėtina, kad Tarnyba, nagrinėdama perkančiosios organizacijos prašymą dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, neatlieka pirkimo dokumentų ir vykdytų pirkimo procedūrų įvertinimo, t. y. Tarnyba vertina, ar perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai pagrindžia, kad yra Įstatymo 56 straipsnio atitinkamoje dalyje ir punkte nurodytos sąlygos, kad pirkimas galėtų būti vykdomas neskelbiamų derybų būdu.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros vyriausioji

specialistė						     Inga Noreikienė

Inga Noreikienė, tel. (8 5) 205 2967, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Inga.Noreikiene@vpt.lt