VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-01-     Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomų tyrimų ir projektinių pasiūlymų korektūros pirkimas būtų atliktas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įsigyjant šias paslaugas iš UAB „Šiltas namas“ (toliau – Tiekėjas), su kuriuo sudaryta 2013 m. spalio 4 d. Statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. KPS-265 (toliau – Pirminė sutartis).

Lietuvos kariuomenės logistikos valdyba (toliau – Perkančioji organizacija) savo prašyme nurodo, kad, vadovaudamasis Pirmine sutartimi, Tiekėjas pateikė Perkančiosios organizacijos įvertinimui projektinius pasiūlymus, parengtus pagal 2013 m. sausio 28 d. patvirtintą programinę užduotį Nr. 20VL-15 „Programinė užduotis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės tvoros rekonstravimo projektiniams pasiūlymams rengti“. Tačiau 2014 metų pradžioje pasikeitus geopolitinei situacijai Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės strateginė reikšmė tapo ypač svarbi dėl jos didesnio vaidmens kolektyvinės gynybos sistemoje, ypatingai dėl NATO šalių oro policijos funkcijų vykdymui reikalingų pajėgų padidėjimo ir atitinkamai išaugusių iššūkių, užtikrinant šių pajėgų saugumą. Vien tik pastarųjų trijų mėnesių Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės pranešimuose apie vidaus saugumo situaciją paminėta, kad užfiksuoti 34 atvejai, kai pro aptvertą kelią buvo bandoma patekti į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritoriją. Atsižvelgus į pasikeitusią situaciją, pakartotinai vertinant projektuotojo pateiktus projektinius siūlymus, buvo nustatyta, jog Perkančiosios organizacijos patvirtintoje programinėje užduotyje yra nustatyti kriterijai, kurie šiai dienai nebeatitinka Lietuvos kariuomenės poreikių, todėl buvo inicijuotas programinės užduoties tikslinimas, kuriam pritarė Krašto apsaugos ministerijos Infrastruktūros plėtros derinimo komisija (2014 m. vasario 6 d. protokolas Nr. 10KV-1 ir 2014 m. balandžio 30 d. protokolas Nr. 10KV-3). Projektuotojo pateikti projektiniai pasiūlymai, atsižvelgiant į pasikeitusius Lietuvos kariuomenės poreikius, nurodytus programinės užduoties tikslinime, neatitinka dabartinių reikalavimų ir jį reikia koreguoti, taip pat dėl kontrolės praleidimo punktui keliamų papildomų reikalavimų reikia atlikti papildomus grunto tyrimus, todėl Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo papildomas paslaugas, t. y. papildomų tyrimų  ir projektinių pasiūlymų korektūrą, įsigyti iš Tiekėjo su kuriuo sudaryta Pirminė sutartis ir kuris turės tęsti pirminės sutarties paslaugų vykdymą, vadovaudamasis pakoreguotais tyrimais ir projektiniais pasiūlymais.

Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“. Pažymėtina, kad neskelbiamų derybų vykdymas yra Įstatymo išimtis, todėl sąlygos, leidžiančios atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu, turi būti aiškinamos itin siaurai. Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo praktika, neskelbiamos derybos nurodytu pagrindu gali būti vykdomos tik tuo atveju, jei egzistuoja ne tik techninės, meninės ar su išskirtinių teisių apsauga susijusios priežastys, bet kartu turi būti tik vienintelis potencialus tiekėjas, o techninės ar meninės priežastys, dėl kurių pirkimo objektą gali pateikti vienintelis tiekėjas, turi pagrįsti, kad joks kitas tiekėjas objektyviai negali pateikti perkančiajai organizacijai reikalingo pirkimo objekto (1994 m. gegužės 3 d. sprendimas byloje C-328/92, 2005 m. birželio 2 d. sprendimas byloje C-394/02).

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, aktualios redakcijos 13 priedo 6 punktu: „Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises <...>“, tačiau, šiuo atveju, kaip nurodyta Perkančiosios organizacijos prašyme, Perkančioji organizacija siekia įsigyti ne tik Tiekėjo pateiktų projektinių pasiūlymų korekciją, bet ir papildomus grunto tyrimus, o iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, jog Pirminės sutarties 5 priede buvo nurodyti subteikėjai (UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialas „Topografika“ ir / ar UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialas „Inžinerinė geologija“) bei jų vykdomų paslaugų sąrašas – topografinės nuotraukos ir / ar geologinių tyrimų atlikimas, t. y. iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, jog Perkančiajai organizacijai reikalingus papildomus grunto tyrimus gali atlikti ir kiti rinkoje esantys tiekėjai.

Įvertinus tai, kad Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai neįrodo, jog Perkančiajai organizacijai reikalingus papildomus grunto tyrimus gali atlikti tik konkretus tiekėjas, t. y. Perkančioji organizacija nepagrindžia, kad egzistuoja Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos aplinkybės, dėl ko viešasis pirkimas galėtų būti vykdomas neskelbiamų derybų būdu, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, neturi pagrindo sutikti, kad Lietuvos kariuomenės logistikos valdyba atliktų papildomų tyrimų ir projektinių pasiūlymų korektūros viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir įsigyjant šias paslaugas iš UAB „Šiltas namas“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

| Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė | Lina Stakutytė |
| --- | --- |

L. Stakutytė, tel. (8 5) 219 7051, el. p. Lina.Stakutyte@vpt.lt