# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

SPRENDIMAS dėl SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-01-      Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti papildomų projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą atlikti iš UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

Valstybės įmonės Pilių direkcijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymas motyvuojamas tuo, kad pagal 2000 m. rugsėjo mėn. 8 d. Rangos sutartį dėl Valdovų rūmų tyrimo, projektavimo ir atkūrimo Vilniaus Žemutinės pilies (G205K) Valdovų rūmai (02) techninį projektą (toliau – Techninis projektas) parengė TŪB „Vilniaus papėdė“ jungtinės veiklos partneris – AB „Paminklų restauravimo institutas“ (nuo 2002 metų – UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“). Minėta sutartis sudaryta tarp Perkančiosios organizacijos ir AB „Panevėžio statybos trestas“ kartu su TŪB „Vilniaus papėdė“, atlikus konkurencines derybas (skelbta 2000 m. gegužės 20 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 21, pirkimo Nr. 2520). Atlikus Techninio projekto korekciją, Perkančioji organizacija 2012 m. gruodžio 14 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė atvirą konkursą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo B dalies darbo projekto ir statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 130841) ir su laimėtoju AB „Panevėžio statybos trestas“ 2013 m. kovo 22 d. sudarė Rangos sutartį                Nr. SUT-R-1 (toliau – Sutartis), kuri šiuo metu yra vykdoma.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad vykdant Sutartį bei pradėjus statinio A dalies eksploataciją, pastebėti parengto Techninio projekto trūkumai, dėl kurių naudotojas, siekdamas patogesnės pastato eksploatacijos, pateikė pagrįstas pastabas. Dėl užsitęsusio atkūrimo darbų statybinio proceso tuomet siūlyti (Techninis projektas parengtas daugiau kaip prieš 10 metų) technologiniai ir kiti sprendimai yra morališkai pasenę. Dėl šių priežasčių reikalinga: suprojektuoti senųjų spaudinių biblioteką, pritaikyti mažąjį kiemelį kultūrinių renginių organizavimui, transformuoti atitvaras 03k vestibiulyje ir rūbinėje, koreguoti ekspozicinių tiltelių konstrukcijas, praplėsti automatizuoto valdymo sistemą, pakeisti įvažiavimą iš Vrublevkio gatvės, įkomponuoti papildomą įrangą ir tinklus, leidžiančius iki minimumo sumažinti temperatūros ir santykinės drėgmės pokyčius ekspozicinėse erdvėse ir pagerinančius visame objekte mikroklimatą, inžinerines komunikacijas išdėstyti pagal architektūrinius pakeitimus, suprojektuoti oro užuolaidas, pagerinti daugiafunkcinės salės akustines ir eksploatacines savybes, suprojektuoti laistymo sistemą su inžineriniais tinklais ir įranga, suprojektuoti žaliuzių arba roletų sistemas stiklo plokštumoms uždengti, suprojektuoti išorės budinčio apšvietimo valdymą programiniu laikmačiu ir rankinį jungimą, pertvarkyti rūbinę, padidinant atviro tipo kabyklų rūbams kiekį. Numatomos įsigyti papildomos projektavimo paslaugos nurodytos Techninio darbo projekto papildomoje projektavimo užduotyje (techninėje užduotyje) ir detalizuotos Techninio darbo projekto techninėje specifikacijoje. 2015 metais Valdovų rūmų atstatymui iš valstybės biudžeto numatoma skirti       909 407,00 Eur (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-25 „Dėl valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų 2015 m. skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“).

Prašyme nurodyta, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – STR 1.05.06:2010), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808, 44 punktu, techninio projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, o STR 1.05.06:2010 43 punkte nustatyta, jog projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Projektuotojas UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2015 m. sausio 14 d. raštu Nr. D-2.1-05 informavo Perkančiąją organizaciją, kad neperleis Techninio projekto autorinių teisių bei papildomo techninio darbo projekto kitiems subjektams ir visus reikalingus projektus atliks savo jėgomis.

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo leisti iš UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ pirkti papildomas projektavimo paslaugas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (Valstybės įmonės Vilniaus pilių direkcija Viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. sausio 14 d. posėdžio protokolas Dėl Valdovų rūmų papildomų projektavimo paslaugų pirkimo Nr. 2).

Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes pateikti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“. Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad nurodytas papildomas projektavimo paslaugas šiuo atveju gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, t. y. tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Valstybės įmonės Pilių direkcija atliktų papildomų projektavimo paslaugų pirkimą iš UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiais Tarnybos sprendimais, Jūs galite juos apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros vyriausioji

specialistė						     Inga Noreikienė

Inga Noreikienė, tel. (8 5) 205 2967, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Inga.Noreikiene@vpt.lt