PAGE  
3


[image: image1.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl sutikimo atlikti PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
2014-12-    Nr. 4S-

          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti Klaipėdos dramos teatro papildomos įrangos su montavimo paslaugomis viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, iš jungtinės veiklos sutarties partnerių: UAB „Ogmios Pulsas Pro“, AB „Ogmios centras“ ir „Akukon“ (toliau – Tiekėjas), su kuriuo sudaryta 2012 m. gruodžio 3 d. Įrangos pirkimo su montavimo paslaugomis sutartis Nr. R-38/1 (toliau – pradinė Sutartis). 

Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Klaipėdos dramos teatro įranga su montavimo paslaugomis“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012 m. birželio 20 d.; pirkimo Nr. 123535) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Klaipėdos dramos teatro pastato Teatro g. 2, Klaipėdoje, pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-002 (toliau – Projektas).
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodoma, kad Komisija, sudaryta iš vykdomo Projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovo (VĮ „Lietuvos paminklai“ atstovas), projekto vadovo (UAB „ASL“), Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo atstovų, apžiūrėję pagal Techninius projektus (laidos „0“ ir „B“) atliekamus darbus nustatė, kad dėl didelės ir sudėtingos rekonstrukcijos darbų apimties, ypatingai sudėtingo pastato sistemų suderinamumo su technologine teatro įrangos dalimi, parengto akustinio projekto, technologinės ir kitų projekto dalių suderinamumo bei pasikeitusių Perkančiosios organizacijos poreikių, būtina patikslinti Techninio projekto sprendinius išleidžiant naują Techninio projekto laidą „C“ (2014 m. sausio 30 d. Klaipėdos dramos teatro pastato Teatro g. 2 rekonstrukcijos projekto keitimo aktas). Perkančioji organizacija pažymi, kad galutiniai  akustinio projekto ir Techninio projekto sprendiniai yra ekspertuoti ir patvirtinti statytojo. 
Siekiant įgyvendinti Projekto veiklas, Techninio projekto pakoreguotus sprendinius ir pilnai sukomplektuoti bei įrengti suderintą Klaipėdos dramos teatro eletroakustinės architektūros sistemą, būtina įsigyti papildomą įrangą, kurios bendra vertė su montavimo paslaugomis yra apie 5 814 475,44 Lt su PVM. Pažymėtina, jog papildomą teatro įrangą sudaro atskiri scenos mechanizacijos, apšvietimo, garso ir technologinio ryšio sistemų įrenginiai bei įranga, jų pavadinimai ir kiekiai nurodyti pateiktoje Papildomos įrangos sąmatoje. Perkančioji organizacija pažymi, kad savo pasirinkimą vykdyti papildomos teatro įrangos pirkimą neskelbiamų derybų būdu grindžia šiomis aplinkybėmis: 
 Dėl scenos mechanizacijos sistemos įrenginių pirkimo. Pažymėtina, kad Klaipėdos dramos teatre yra sumontuoti 44 vnt. „Alfa Systems S. a. s.“ dekoracijų ir apšvietimo tiltų keltuvai, kurie yra pagrindinė viršutinės mechanizacijos sistemos dalis, todėl ir siekiamos įsigyti papildomos šios sistemos sudėtinės dalys (grandininiai keltuvai, kėlimo mechanizmai, scenos ir žiūroviniai ratai, taškiniai keltuvai ir pan.) turi atitikti jau esamų įrenginių technines specifikacijas, būti suderinami valdymo bei komunikaciniais protokolais, turėti identiškus veikimo parametrus. Be to, scenos įrenginių valdymui šiuo metu yra diegiama valdymo sistema „VisionR“ su vienodos programinės operacinės valdymo sistemos pultais abiejose salėse, kad tie patys operatoriai galėtų dirbti tiek Didžiojoje, tiek Mažojoje teatro salėse. Valdymo sistema „VisionR“ turi dvi valdymo subgrupes, skirtas jau įrengtoms viršutinėms ir apatinėms mechanizacijos sistemoms (dekoracijų ir apšvietimo tiltų keltuvams, scenos plunžeriams, žiūrovinėms platformoms ir kt.), todėl kitų sistemų integravimas technologiškai būtų labai sudėtingas. Be to, scenos mechanizacijos valdymo sistema turi specializuotą 3 D modeliavimo programą, kuri yra skirta tik „VisionR“ valdymo pultams, todėl esant skirtingiems pultams, ši programa neveiks. Taip pat teatre yra sumontuota 12 scenos plunžerių su platformomis. Perkančioji organizacija numato įsigyti dar 2 platformas, kurios būtų sudėtinė įrengiamos apatinės scenos mechanizacijos dalis. Joms pakelti, nukreipti bei valdyti jau yra sumontuota įranga (keltuvai, kreipiančiosios, enkoderiai ir pan.), todėl ir minėtos platformos turi būti tokių pačių technologinių charakteristikų kaip jau įsigyta įranga. 

Dėl apšvietimo sistemos įrangos pirkimo. Prožektoriams kabinti skirtos konstrukcijos privalo būti identiškos, nes skirtingi gamintojai tiekia konstrukcijas su skirtingais sujungimo mazgais, todėl pasirinkus kito gamintojo konstrukcijas, jos nesusijungs į vieną bendrą konstruktyvą ir nebus galimybės jas panaudoti. Teatro repeticijų ir Didžioje salėse yra įrengti apšvietimo pultai „Cham Sys“, todėl ir Mažoje salėje numatomi įrengti apšvietimo pultai bei kita reikalinga įranga taip pat turi būti tokia pati, kaip ir šiose salėse, nes teatras dažnai naudoja abi sales tam pačiam spektakliui (pvz.: Mažojoje salėje vyksta spektaklio pastatymo darbai, repeticijos, o Didžiojoje salėje tas spektaklis rodomas žiūrovams), todėl šviesų dailininkas turi turėti tuos pačius pultus, kad galėtų spektaklio šviesų dizainą perkelti iš vienos salės į kitą. 
Dėl technologinio ryšio sistemos įrangos pirkimo. Perkamos papildomos ryšio stotelės turi būti to paties modelio kaip ir jau esamos „Clear Com“ tipo stotelės, nes kitu atveju sistema neveiks – centrinis matrimatricinis procesorius komunikuoja tik su to paties modelio ryšio stotelėmis, kurios jungiamos į nenutrūkstamą grandinę („Loop“).
Dėl garso sistemos įrangos pirkimo. Klaipėdos dramos teatre suprojektuota unikali garso sistema, apjungianti visas tris sales. Šiuo metu teatre yra sumontuoti garso valdymo pultai „DiGiCo SDTen“ Garso pultai tarpusavyje sujungti „Optocore 2“ protokolu, kas suteikia galimybę dalintis scenos jungčių blokais ir prie jų prijungtais garso šaltiniais. Be to, siekiami įsigyti repeticijų salei garso pultai taip pat turi būti tos pačios valdymo sistemos ir dėl garso režisierių specifikos, nes spektakliai gali būti parengiami tiek repeticijų, tiek Mažojoje salėse, o pasirodymo Didžiojoje salėje metu jų garso dizainas skaitmeniniu būdu turi būti perkeliamas į ten esantį pultą. 
 Įvertinusi tai, kad įsigyjama papildoma įranga turi būti pilnai suderinta su jau esančios įrangos techninėmis savybėmis ir eksploatavimo charakteristikomis, ir tai, jog pagal Projektą visa teatro įranga turi būti sumontuota iki 2015 metų pabaigos, t. y. papildomos teatro įrangos pirkimo sutarties terminas neviršys 3 metų skaičiuojant nuo pradinės Sutarties sudarymo momento, o pakeitus tiekėją, neįmanoma būtų suderinti jau įsigytų dalies ir naujų įrenginių tarpusavyje, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis ir Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, prašo Tarnybos sutikimo leisti vykdyti Klaipėdos dramos teatrui reikalingos papildomos įrangos su montavimo paslaugomis pirkimą neskelbiamų derybų iš to paties Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis (Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2014 m. spalio 1 d. posėdžio protokolas  Nr. ND-2). 
Tarnyba pažymi, kad prekių (įrangos) viešasis pirkimas, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis gali būti vykdomas: „jeigu perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių kiekius ar įrenginius, kai, pakeitus tiekėją, perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų. Tokių sutarčių, kaip pasikartojančių sutarčių, trukmė paprastai negali viršyti 3 metų skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento”.
Perkančiosios organizacijos pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys dokumentai patvirtina, kad papildomą teatro įrangą būtina įsigyti iš to paties Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis, nes, pakeitus tiekėją, galima įsigyti įrenginius, turinčius kitokias technines charakteristikas, dėl to atsirastų nesuderinamumas tarp įsigytos dalies ir naujų įrenginių ir tokia sistema iš viso neveiks. Taip pat Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2014 m. spalio 1 d. posėdžio protokole Nr. ND-2 patvirtina, kad papildomos įrangos pirkimo sutarties terminas neviršys 3 metų skaičiuojant nuo pradinės Sutarties sudarymo momento. Tokiu būdu išpildomos Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto sąlygos ir yra pagrindas Klaipėdos dramos teatrui reikalingos papildomos įrangos su montavimo paslaugomis pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis.

Atsižvelgdama į tai, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, sutinka, kad Klaipėdos dramos teatrui reikalingos papildomos įrangos su montavimo paslaugomis pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis, į derybas kviečiant Tiekėją (jungtinės veiklos grupę: UAB „Ogmios Pulsas Pro“, AB „Ogmios centras‘ ir „Akukon“) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė
    Aurelija Balčiūnienė
Aurelija Balčiūnienė, tel. (8 5) 2197019, el. p. A.Balciuniene@vpt.lt 

	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



_1476532683.doc
[image: image1.png]






