# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

SPRENDIMAS dėl SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2014-11-      Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti Elektroninių aukcionų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas) atlikti iš UAB „Alna Software“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.

Prašyme nurodyta, kad Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija),

įgyvendindama projektą „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“ VP2-3.1-IVPK-14-K-01-012 (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įvykdė atviro konkurso „Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-012 „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“ informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos (II dalis)“ pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas, skelbtas 2013 m. spalio 1 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 143200). Šiuo pirkimu buvo sudarytos dvi sutartys: 2014 m. sausio 17 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-5, sudaryta tarp Perkančiosios organizacijos ir UAB „Alna Software“ (toliau – Sutartis-1) ir 2014 m. sausio 17 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VPS-6(16)7R-38, sudaryta tarp Projekto partnerio VĮ Valstybės turto fondo ir UAB „Alna Software“ (toliau – Sutartis-2). Pagal Sutartį-1 turi būti modernizuota Antstolių informacinė sistema (toliau – AIS), sukuriant ir įdiegiant e. vykdomosios bylos, e. aukcionų paslaugas ir praplėsti e. varžytinių paslaugos. Šios sutarties įvykdymo terminas – 12 mėnesių. Pagal Sutartį-2 turi būti modernizuota Valstybės turto fondo informacinė sistema (toliau – VTF IS), sukuriant e. aukcionų paslaugas.

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad 2014 m. kovo 20 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymas, pagal kurį centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas (toliau – CVVTV) bus po reorganizavimo veikianti įmonė, kuriai pereis visos reorganizuojamos Projekto partnerės Valstybės turto fondo teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2014 m. balandžio 4 d. raštu Nr. (27.27-02)-6K-1402884 pateikė nuomonę, kad kuriama Valstybės turto informacinė paieškos sistema  kaups valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų duomenis, įskaitant ir CVVTV parduotiną valstybės nekilnojamąjį turtą, todėl modernizuoti VTF IS netikslinga. Atsižvelgiant į tai, VĮ Valstybės turto fondas ir UAB „Alna Software“ susitarė nutraukti Sutartį-2. Nutraukus šią sutartį bei siekiant įgyvendinti Projekto tikslus, elektroninių aukcionų paslauga turi būti kuriama AIS Elektroninių varžytinių ir aukcionų posistemėje, kuri bus skirta elektroninių aukcionų vykdytojams (VĮ Turto bankui, CVVTV ir savivaldybėms).

Perkančioji organizacija pažymi, kad Pirkimo sąlygos, techninė specifikacija yra bendras dokumentas abiems sutartims ir yra techniškai neatskiriamai susietos. Šiuo metu egzistuojanti AIS suprojektuota taip, kad techniškai neįmanoma pakeisti proceso dalies, nedarant atitinkamų pakeitimų visose komponentėse. Elektroninių aukcionų paslaugos kūrimo ir diegimo darbai turi būti atliekami neatsiejamai nuo šiuo metu vykdomų pagal Sutart-1 darbų.

Siekdama tinkamo, kokybiško Projekto tikslų ir naujų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo Perkančioji organizacija, įvertinusi aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdama į tai, kad planuojamos įsigyto paslaugos yra neatsiejamai susijusios su Sutarties-1 vykdymu ir neviršija 50 % pradinės Sutarties-1 kainos, prašo Tarnybos sutikimo, atlikti Elektroninių aukcionų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešąjį pirkimą iš UAB „Alna Software“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu (Antstolių informacinės sistemos elektroninių aukcionų sukūrimo ir įdiegimo, vykdant projektą „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“, paslaugų pirkimo komisijos 2014 m. lapkričio 3 d. posėdžio protokolas Nr. KP-248(1)).

Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomų prašyme nurodytų paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties-1, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o jų kaina neviršija 50 procentų pradinės Sutarties-1 vertės ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomas, neįrašytas į sudarytą Sutartį-1 paslaugas neskelbiamų derybų būdu iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis-1. Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Valstybės įmonė Registrų centras Elektroninių aukcionų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu iš UAB „Alna Software“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros vyriausioji

specialistė						     Inga Noreikienė

Inga Noreikienė, tel. (8 5) 205 2967, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Inga.Noreikiene@vpt.lt