# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| UAB „Vilniaus vandenys“ | 2014-08- | Nr. | 4S- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dominikonų g. 11 LT-01517 Vilnius | Į 2014-08-08 | Nr. | 6-8634 (1.20-04) |  |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti papildomų naujosios sistemos kūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimą vykdyti iš vienintelio tiekėjo, neskelbiamų derybų būdu.

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodoma, kad      2014 m. vasario 5 d. Perkančioji organizacija su tiekėju UAB „iTree Lietuva“ pasirašė sutartį       Nr. 458-35/64-1/2013(23.2.24-56) (toliau – Sutartis) dėl Sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų. Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. rugpjūčio 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 141351) pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija paaiškina, kad iki naujosios sistemos įdiegimo momento buvo numatyta lygiagrečiai naudoti senąją sąskaitybos informacinę sistemą, kurioje ir gi turi būti atliekami modernizavimo ir pakeitimo darbai, reikalingi sistemos pritaikymui darbui su euru, be to būtų vykdomi pakeitimai susiję su apskaita dviem valiutomis (litu ir euru). Pabaigus naujosios sistemos analizės ir projektavimo etapą, paaiškėjo, kad reikia keisti naujosios sistemos sukūrimo ir įdiegimo projekto įgyvendinimo metodiką, praplėsti projekto techninę infrastruktūrą ir pan., todėl siekiant tai įvykdyti, būtina atlikti papildomus naujosios sistemos kūrimo ir įdiegimo darbus, kurių vertė 385 000, 00 Lt be PVM. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, bei įvertinusi, kad Sutartis vykdoma, todėl įsigyti papildomas paslaugas iš kitų tiekėjų neįmanoma, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo papildomų naujosios sistemos kūrimo ir įdiegimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdyti iš vienintelio tiekėjo, neskelbiamų derybų būdu.

Tarnyba paaiškina, kad Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta Tarnybos teisė duoti sutikimą perkančiajai organizacijai vykdyti neskelbiamas derybas tik Įstatymo 56 straipsnio numatytais atvejais. UAB „Vilniaus vandenys“ yra perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos srityje. Tokių perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus reglamentuoja Įstatymo III skyriaus nuostatos, o neskelbiamų derybų sąlygos nustatytos Įstatymo 73 straipsnio 4 dalyje. Pažymėtina, kad jeigu susiklosto aplinkybės, tenkinančios šias sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę priimti sprendimą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, tačiau perkančioji organizacija yra atsakinga už visų aplinkybių įvertinimą ir tinkamą pirkimo būdo pasirinkimą, ir Tarnybos sutikimas tam nereikalingas.

| Direktorius | Žydrūnas Plytnikas |
| --- | --- |