# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ Žolyno g. 15 LT-10209 Vilnius | 2014-03- Į 2014-02-14 | Nr. Nr. | 4S- 146 |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti M. transport sistemos papildomų funkcionalumų sukūrimo paslaugų viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.

Prašyme nurodoma, kad Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdė atviro konkurso „Integruotos informacinės sistemos, skirtos aptarnauti elektroninius atsiskaitymus mobiliuoju telefonu už multimodalinio transporto paslaugas, sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugos“ (skelbtas 2012 m. balandžio 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 119974) pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas) ir 2012 m. liepos 30 d. su Pirkimo laimėtoju UAB „Itero“, UAB „Mediafon“ ir UAB „Net Frequency“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Tiekėjas), sudarė Integruotos informacinės sistemos, skirtos aptarnauti elektroninius atsiskaitymus mobiliuoju telefonu už multimodalinio transporto paslaugas, sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 2012/07/30-01 (toliau – Sutartis). Pagal šią Sutartį buvo kuriama integruota informacinė sistema, skirta aptarnauti elektroninius atsiskaitymus mobiliuoju telefonu už multimodalinio transporto paslaugas Vilniaus mieste (toliau – M. transport sistema). Pagal sutartį Tiekėjas sukūrė m.parking, m.ticket ir m.taksi mobiliąsias aplikacijas atsiskaitymui už viešąjį transportą, parkavimą Vilniaus mieste bei taksi paslaugas išmaniaisiais telefonais. Dėl sparčiai besikeičiančių informacinių bei išmaniųjų mobiliųjų telefonų technologijų, reikalingas nuolatinis sukurtos sistemos tobulinimas bei papildomų funkcionalumų kūrimas. Pažymėtina, kad Sutartyje buvo numatyta galimybė, pagal Sutartyje nustatytas apimtis, pirkti papildomas paslaugas, tačiau šiai dienai papildomos paslaugos išpirktos, todėl jų įsigyti pagal Sutartį Perkančioji organizacija negali. Siekiant užtikrinti projekto tęstinumą, Perkančioji organizacija nori įsigyti šias, į pradinę Sutartį neįtrauktas, paslaugas: m.taksi sutartinių klientų aptarnavimo funkcionalumų sukūrimo, paleidimo ir priežiūros paslaugas, automatinio m.parking kontrolierių aplikacijos numerių atpažinimo funkcionalumo sukūrimo, paleidimo ir priežiūros paslaugas, multidispečerinių palaikymo funkcionalumo sukūrimo, paleidimo ir priežiūros paslaugos bei Windows mobile aplikacijų sukūrimo, integravimo, paleidimo ir priežiūros paslaugas. Perkančioji organizacija nurodo, kad perkamų papildomų paslaugų techniškai bei ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, kadangi sukurta sistema yra gana didelės apimties, integruota su įvairiomis kitomis sistemomis (pvz. finansų ir apskaitos), bankais, tad dėl esamos sistemos apimties ir sudėtingumo kitam tiekėjui būtų sudėtinga perimti visas žinias ir „know-how“ apie jau sukurtą sistemą, dėl ko kiltų didelė rizika sistemos stabilumui ir tolimesniam vystymui.      M transport sistemos plėtiniai turi būti kuriami ir palaikomi jau sukurtos sistemos platformos pagrindu. Be to, esamoje situacijoje racionaliau vykdyti pirkimą iš sistemą sukūrusio Tiekėjo ir dėl to, kad pasitelkus kitus tiekėjus, pastariesiems reikėtų įsigilinti į esamos sistemos architektūrą, programinį kodą, įmonės bei vartotojų poreikius, sistemos veikimo principus, saugumo algoritmus, duomenų bazių struktūros sąsajas su kitomis sistemomis (bankai, judriojo ryšio operatoriai ir kita), kas užmintų neproporcingai daug laiko ir išteklių. Pažymėtina, kad pradinės Sutarties bendra maksimali vertė yra 713 500,00 Lt be PVM, o šiuo pirkimu numatoma įsigyti paslaugų vertė iki    350 000,00 Lt be PVM, t. y. neviršija 50 % pagrindinės Sutarties vertės. Įvertinusi visas aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) priėmė sprendimą ir prašo Tarnybos sutikimo M. transport sistemos papildomų funkcionalumų sukūrimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo        56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2014 m. vasario 7 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. ND-1).

Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuriame nurodoma, kad neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Prašyme nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad dėl sparčiai besikeičiančių informacinių bei išmaniųjų mobiliųjų telefonų technologijų, bei siekiant užtikrinti tinkamą M. transport sistemos veikimą ir tęstinumą, atsirado poreikis įsigyti papildomas paslaugas, kurios nebuvo įrašytos į pradinę Sutartį. Be to, Perkančiosios organizacijos nurodyti argumentai patvirtina, kad šių paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o siekiamos sudaryti papildomų paslaugų sutarties kaina neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės, t. y. šiuo atveju išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, todėl yra pagrindas M. transport sistemos papildomų funkcionalumų sukūrimo paslaugas įsigyti iš Tiekėjo: UAB „Itero“, UAB „Mediafon“ ir UAB „Net Frequency“, veikiančio jungtinės sutarties pagrindu, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis.

Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ M. transport sistemos papildomų funkcionalumų sukūrimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.

| Direktorius | Žydrūnas Plytnikas |  |
| --- | --- | --- |