# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Joniškio rajono savivaldybės administracijai Livonijos g. 4 LT-84124 Joniškis | 2014-02- ### Į 2014-02-06 | Nr. Nr. | 4S- (3.31) S-298 |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad Projekto „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-002) Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies   3 punkto nuostatomis, t. y. techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos būtų perkamos iš projektuotojo UAB „Vilprojektas“ (2011 m. gegužės 31 d. Projekto „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-002), techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbų atlikimo rangos sutartis Nr. (7.64) A13-44 (toliau – Rangos sutartis)).

Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad vykdant Rangos sutartį, UAB „Vilprojektas“, būdamas kaip UAB „STATVA“ subrangovas, parengė Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos projektą (toliau – Projektas) ir vykdė Projekto priežiūrą. 2013 m. liepos 31 d. Rangos sutartis su UAB „STATVA“ buvo nutraukta Perkančiosios organizacijos iniciatyva, kadangi rangovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Perkančioji organizacija 2014 m. sausio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie naują viešąjį pirkimą Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos darbams atlikti (pirkimo Nr. 147500). Atsižvelgiant į tai, kad Rangos sutartis buvo nutraukta, t. y. nutrauktas ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas, bei vykdomas naujas viešas pirkimas rangos darbams atlikti, o projektuotojas UAB „Vilprojektas“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi, raštu patvirtino, kad nesutinka atsisakyti ar perleisti Projekto vykdymo priežiūros teisių ir pareigų statomame objekte (2013 m. gruodžio 5 d. UAB „Vilprojektas“ raštas Nr. 1-124), Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) nutarė, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi prašyti Tarnybos sutikimo Projekto „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-002) Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies      3 punkto nuostatomis (2014 m. sausio 29 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. VK-43).

Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“, todėl Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo          82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto „Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-002) Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies              3 punkto nuostatomis, t. y. techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirktų iš projektuotojo UAB „Vilprojektas“.

| Direktorius | Žydrūnas Plytnikas |
| --- | --- |

L. Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt