# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Akmenės rajono savivaldybės administracijai L. Petravičiaus a. 2 LT-85132 Naujoji Akmenė | 2013-11- ### Į 2013-10-28 | Nr. Nr. | 4S- S-3110 (6.10) |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad viešasis pirkimas „Techninio projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ korekcija“ būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, t. y. techninio projekto koregavimo paslaugos būtų perkamos iš projektuotojo UAB „ARCHINOVA“, kuris parengė pradinį statinio techninį projektą (2007 m. gegužės 24 d. Projektavimo darbų (rangos) sutartis Nr. ANR 07-SS-239 (toliau – Sutartis)).

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad projektas „Pastato V. Kudirkos g. 9, Naujojoje Akmenėje, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ (toliau – Projektas) yra tęstinis ir įgyvendinamas iš Valstybės investicijų programos lėšų. Projekto įgyvendinimui skiriamos lėšos yra nepakankamos, todėl Projektas užsitęsė. Atsižvelgiant į tai, kad dėl nepakankamo finansavimo Projektas įgyvendinamas jau septinti metai, parengtame techniniame projekte nurodytos pastato konstrukcijos prarado techninius parametrus. Įvertinus techninį projektą nustatyta, kad būtina keisti kai kuriuos architektūrinius sprendinius – koreguoti pastato perdangų konstrukcijų sustiprinimo techninį projektą, pritaikant jį prie jau atliktų statybos darbų. Neatlikus minėtų pakeitimų negalimi tolimesni statinio statybos darbai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, būtina atlikti techninio projekto korekciją. Techninio projekto autorius UAB „ARCHINOVA“ 2013 m. spalio 22 d. raštu Nr. 18 „Dėl autorinių teisių“ patvirtino, kad jis yra parengęs objekto „Gyvenamojo namo (bendrabučio) rekonstravimas, pritaikant viešosios bibliotekos reikmėms, V. Kudirkos g. 9, Naujojoje Akmenėje“ techninį projektą bei atliko jo koregavimą ir autorinių teisių ir prievolių, susijusių su šiuo projektu, neatsisako. Perkančioji organizacija pažymi, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 44-49 punktais, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, šiuo atveju UAB „ARCHINOVA“, o 43 punkte nurodoma, kad projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Perkančioji organizacija pažymi, kad projekto keitimai bus atliekami papildomos sutarties su projektuotoju ir papildomos techninės užduoties pagrindu. Įvertinusi visas aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) nusprendė, vadovaujantis Įstatymo       56 straipsnio 5 dalimi kreiptis į Tarnybą sutikimo viešąjį pirkimą „Techninio projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ korekcija“ vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (2013 m. spalio 28 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 470).

Įvertinus prašymą ir pateiktus dokumentus nustatyta, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies    3 punkto nuostatas: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“, todėl Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija viešąjį pirkimą „Techninio projekto „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ korekcija“ vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, į derybas kviečiant pirminio projekto rengėją UAB „ARCHINOVA“.

| Prevencijos skyriaus vedėja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas | Sonata Vaitukaitytė |
| --- | --- |