VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Joniškio rajono savivaldybės administracijai Livonijos g. 4 LT-84124 Joniškis | 2013-04- Į 2013-03-15 2013-04-17 | Nr. Nr. Nr. | 4S- (3.31) S-656 (3.31) S-880 |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimo projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo    56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, t. y. techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos būtų perkamos iš projektuotojo UAB „Statinio projektavimo studija“ (2010 m. gruodžio 20 d. Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimo techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros, modernizavimo darbų atlikimo rangos sutartis                Nr. (7.44) A4-145 (toliau – Rangos sutartis)).

Perkančioji organizacija savo prašyme nurodo, kad vykdant Rangos sutartį, UAB „Statinio projektavimo studija“, būdama kaip UAB „Restructus“ subrangovas, parengė Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimo techninį projektą ir vykdė techninę priežiūrą. 2012 m. balandžio 4 d. Rangos sutartis su UAB „Restructus“ buvo nutraukta Perkančiosios organizacijos iniciatyva, kadangi UAB „Restructus“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų. 2012 m. Perkančioji organizacija vykdė naują viešąjį pirkimą likusiems Joniškio kultūros centro pastato modernizavimo darbams atlikti. Darbai buvo perkami pagal UAB „Statinio projektavimo studija“ parengtą techninį projektą. Su pirkimo laimėtoju UAB „CCM Baltic“ buvo sudaryta nauja rangos sutartis likusiems modernizavimo darbams atlikti. Nutraukus Rangos sutartį su UAB „Restructus“, subrangovas UAB „Statinio projektavimo studija“ projekto vykdymo priežiūros taip pat nebevykdo. Pažymėtina, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašo 5 straipsnio 11 punktu, statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją tik gavęs statinio projektuotojo rašytinį sutikimą. UAB „Statinio projektavimo studija“ 2013 m. vasario 27 d. raštu Nr. SPS/13-12 „Dėl projekto „Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimo“ projekto vykdymo priežiūros teisių“ informavo Perkančiąją organizaciją, kad projekto vadovas nesutinka atsisakyti ar perleisti projekto vykdymo priežiūros teisių ir pareigų minėtame objekte ir pats atliks projekto vykdymo priežiūrą. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) nutarė, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi prašyti Tarnybos sutikimo viešąjį pirkimą „Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimo projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (2013 m. kovo 7 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. VK-101).

Atsižvelgiant į prašymą ir pateiktus dokumentus, nustatyta, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo              56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“, todėl Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija viešąjį pirkimą „Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimo projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio       1 dalies 3 punkto nuostatomis, t. y. techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirktų iš projektuotojo UAB „Statinio projektavimo studija“.

| Direktorius pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas | Sonata Vaitukaitytė |
| --- | --- |