VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Akmenės rajono savivaldybės administracijai L. Petravičiaus a. 2 LT-85132 Naujoji Akmenė | 2013-04- Į 2013-03-20 | Nr. Nr. | 4S- S-912 (6.10) |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad viešasis pirkimas „Techninio projekto „Akmenės rajono Kairiškių universalus daugiafunkcinis centras“ korekcijos (išskirstymo į etapus) paslaugų pirkimas“ būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, t. y. techninio projekto koregavimo paslaugos būtų perkamos iš projektuotojo UAB „BPII“, kuris parengė pradinį statinio techninį projektą (2011 m. rugpjūčio 31 d. Paslaugų teikimo sutartis Nr. SS-524).

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad Šiaulių regiono plėtros tarybos 2012 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-48 patvirtintame Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2013 metų Šiaulių regiono projektų sąraše               Nr. VR3-2.2-ŠMM-04-R-61 daugiafunkcių centrų įrengimui numatyta 1 602 770,24 Lt. Parengus Kairiškių universalaus daugiafunkcio centro techninį projektą matyti, kad jo sąmatinė vertė siekia    3 038 519,78 Lt, o tai ženkliai viršija perkančiosios organizacijos finansines galimybes. Atsižvelgiant į tai, racionaliausias sprendimas siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą yra techniniame projekte numatytų darbų atlikimą išskirti į du etapus: I etapas – esamo pastato modernizavimas perplanuojant pastato patalpas ir II etapas – naujo priestato suprojektavimas. Techninio projekto autorius UAB „BPII“ 2013 m. sausio 29 d. raštu Nr. BPII13-01/29(s-1) „Dėl Kairiškių kaimo universalaus daugiafunkcio centro techninio projekto autorinių teisių“ patvirtino, kad jis neperleis kitiems tiekėjams autorinių teisių ir prievolių, susijusių su techniniu projektu „Akmenės rajono Kairiškių universalus daugiafunkcis centras“. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 44-49 punktais, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, šiuo atveju UAB „BPII“, o 43 punkte nurodoma, kad projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Perkančioji organizacija pažymi, kad projekto keitimai bus atliekami papildomos sutarties su projektuotoju ir papildomos techninės užduoties pagrindu. Įvertinusi visas aukščiau nurodytas aplinkybes, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) nusprendė, kad viešasis pirkimas „Techninio projekto „Akmenės rajono Kairiškių universalus daugiafunkcinis centras“ korekcijos (išskirstymo į etapus) paslaugų pirkimas“ būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (2012 m. rugsėjo 3 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 311).

Atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos prašymą ir pateiktus dokumentus nustatyta, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“, todėl Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija Techninio projekto „Akmenės rajono Kairiškių universalus daugiafunkcinis centras“ korekcijos (išskirstymo į etapus) paslaugas pirktų iš UAB „BPII“, neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo       56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

| Direktorius pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas | Sonata Vaitukaitytė |
| --- | --- |