## SUSITARIMAS

DĖL 2025 M. BALANDŽIO 22 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-281

SUSTABDYMO

2025 m. rugpjūčio        d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 ir

UAB ,,ST Inžinerija“, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Jarušonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2025 m. balandžio 22 d. sudarė paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. U-281 (toliau – Sutartis),

b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;

c) Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, darbų vykdymas gali būti stabdomas esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negali būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti darbų vykdymą, Šalys susitarė:

- Sustabdyti darbų vykdymą nuo 2025 m. rugpjūčio 8 d. iki kol bus parengta papildomų darbų dokumentacija ir pasirašytas susitarimas dėl darbų atnaujinimo.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi.

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 A/s LT62 40400 63610 001175 Užsakovo vardu Vadas mjr. Rimas Macutkevičius | Rangovas UAB “ST Inžinerija” S. Šimkaus g. 43, Seredžius, Jurbarko raj. Įmonės kodas 306237703 A.s. LT62 7290 0990 4101 3834 Citadelė bankas PVM kodas LT100016587512 Tel. +37061219970 el. paštas tautvydas@stinzinerija.lt Rangovo vardu Direktorius Tautvydas Jarušonis |
| --- | --- |