2025 m. ________ mėn. ___ d.

Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. _____

1 priedas

| PIRKIMO PAVADINIMAS | Investicijų projekto parengimo paslauga Nr. 4-6720 |
| --- | --- |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- skyrius

esama situacija ir problematika

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba arba Perkančioji organizacija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija), kurios paskirtis – tirti ir atskleisti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai ir su jais susijusius nusikaltimus, bei vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontrolę.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau – Vidaus tarnybos statutas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais.

3. Tarnybos funkcija, susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontrole, yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – PPTFPĮ).

4. Minėtų funkcijų sėkmingam įgyvendinimui reikia ne tik kvalifikuotų specialistų, bet ir atitinkančios tarptautinius standartus analitinės programinės ir kompiuterinės įrangos, kuri būtina efektyviam nusikalstamų veikų finansų sistemų atskleidimui ir tyrimui.

5. Šiuo metu Tarnyba savo funkcijoms užtikrinti naudoja šias informacines sistemas: Tarnybos centrinę informacinę sistemą (toliau – CIS) ir Pinigų plovimo prevencijos informacinę sistemą (toliau – PPPIS) kartu su Pinigų plovimo prevencijos elektroninės bylos informacine sistema (toliau – PPPEBIS).

6. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės Tarnyboje įgyvendinamos tiesiogiai atliekant funkcijas, nustatytas PPTFPĮ. Viena iš pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių nustato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo informuoti Tarnybą apie jų kliento atliekamą įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, kliento ketinimą ar bandymą atlikti įtartiną piniginę operaciją ar sandorį. Vadovaudamiesi minėto įstatymo nuostatomis, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai visais atvejais privalo vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų turimą  informaciją apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį. Vykdydami minėtas funkcijas, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai tokiu būdu nustato įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir, kaip reikalauja PPTFPĮ, nedelsdami informuoja Tarnybą prisijungę PPPIS ir užpildę elektroninę informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius teikimo formą. Vėliau suformuoti ir apdoroti pranešimai apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (toliau – STR pranešimai) yra perkeliami į Tarnybos valdomą PPPEBIS.

7. Kiekvienais metais įpareigotųjų subjektų, kaip jie apibrėžti PPTFPĮ 2 straipsnyje, ir pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius nuolat auga, todėl būtina tobulinti automatinės šių pranešimų patikros ir jų administravimo funkcionalumus. Taip pat tam tikrų sektorių branda, nuolatiniai mokymai įpareigotiesiems subjektams, trečiojo nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas sudaro sąlygas dar didesniam skaičiaus didėjimui.

- PPPIS garantuoja informacijos teikimo ir naudojimo nenutrūkstamumą, operatyvų ir efektyvų pateikimą, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą. PPPIS paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti informaciją bei atlikti jos paiešką pagal PPTFPĮ reikalavimus.

- CIS tikslas sudaryti sąlygas Tarnybos darbuotojams gauti, apdoroti ir perduoti neįslaptintą ir slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ žymimą įslaptintą informaciją apie fizinius, juridinius asmenis, jų rengiamas, vykdomas ir padarytas nusikalstamas veikas siekiant užtikrinti nusikaltimų finansų sistemai, tame tarpe ir pinigų plovimą, atskleidimą tyrimą ir prevenciją.

- CIS surinkta, administruojama ir naudojama informacija yra reikšminga dalis vykdant pinigų plovimo prevencijos funkciją, susijusią su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontrole. Sistemoje yra integracijos su daugeliu valstybės registrų, informacinių sistemų ir posistemių. Taip CIS veikia kriminalinės žvalgybos informacijos modulis, kuriame kaupiama Tarnybos turima kriminalinė informacija apie atliekamus kriminalinės žvalgybos objektus ir tyrimus. Šie duomenys yra naudojami atliekant Tarnyboje STR analizes.

- CIS, PPPIS ir PPPEBIS veikimas turi būti nepriekaištingas, nes informacinių sistemų funkciniai sutrikimai gali sukelti rimtų pasekmių tiek informacijos analizės, tiek teisinių veiksmų užtikrinimo grandinėje. Šios sistemos Tarnyboje yra esminiai įrankiai kovojant su pinigų plovimu, teroristų finansavimu bei kitais finansiniais nusikaltimais, todėl bet kokie veiklos trukdžiai gali tiesiogiai pakenkti visos kontrolės sistemos veiksmingumui.

- Jei CIS, PPPIS arba PPPEBIS neveiks tinkamai, kyla reali rizika praleisti itin svarbią informaciją, kuri gali būti kritinė identifikuojant galimus pinigų plovimo atvejus ar finansinius ryšius su teroristinėmis organizacijomis. Toks delsimas ar informacijos praradimas gali ne tik sumažinti prevencinių veiksmų efektyvumą, bet ir sudaryti sąlygas nusikalstamoms veikoms tęstis.

- Neužtikrinus sklandaus sistemų veikimo, kyla pavojus, kad bus prarasta procesinė informacija, neišvengta dokumentų dubliavimo ar nebus galima laiku priimti sprendimų dėl analizių eigos, tyrimų atlikimo, nebus užtikrinta visapusiška rizikos kontrolė. Tokie sutrikimai taip pat kenkia Tarnybos veiklos kontrolės mechanizmų veiksmingumui bei apsunkina galimybę užtikrinti skaidrumą priimant sprendimus, vykdant analizės procesus ar vykdant nusikalstamų veikų tyrimus.

II. SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLAI IR APIMTIS

14.  Perkančioji organizacija sėkmingam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontrolės funkcijų įgyvendinimui, siekia vystyti (modifikuoti) CIS, PPPIS ir PPPEBIS. Pagrindiniai siekiami pokyčiai apima:

14.1.  sklandų ir patikimą CIS, PPPIS ir PPPEBIS veikimą - be techninių trikdžių, su pakankamu atsparumu apkrovoms, aukštu integracijos lygiu su kitomis informacinėmis sistemomis ir realaus laiko duomenų apdorojimo galimybėmis bei skaidriu ir veiksmingu bylų administravimo bei kontrolės mechanizmu, kuris užtikrins procesų atsekamumą, efektyvią analizę, savalaikius nusikalstamų veikų tyrimus ir priimamų sprendimų pagrįstumą;

14.2.  PPPIS modulių ir posistemių bei PPPEBIS naujų funkcijų kūrimo ir integravimo paslaugas pagal pateiktą Perkančiosios organizacijos poreikį;

14.3 CIS funkcinių integracinių sąsajų tarp CIS, PPPIS ir PPPEBIS vystymą (modifikavimą), naujų funkcijų kūrimo ir integravimo paslaugas pagal pateiktą Perkančiosios organizacijos poreikį.

15. Iškeltų tikslų įgyvendinimui numatoma veiklos apimtis ir svarbiausi rezultatai:

15.1. modernizuotas PPPIS išorinis portalas, siekiant atitikti įpareigotųjų subjektų lūkesčius saugiai ir patogiai teikti informaciją bei Tarnybai tinkamai priimti didelius informacijos kiekius;

15.2. modernizuotas Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemės pranešimų rizikos vertinimo modulis;

15.3. sukurtos atskiros formos tiek pranešimams apie atsiskaitymus grynaisiais pinigais, tiek apie operacijas virtualiomis valiutomis;

15.4. apjungti PPPIS skirtingose duomenų bazėse saugomi duomenys, praplečiant duomenų paieškos, apdorojimo ir analizės funkcionalumą bei galimybes;

15.5. modernizuoti PPPIS duomenų rinkimo ir statistikos skaičiavimo įrankiai;

15.6. sukurtos PPPEBIS atitikties, analizės ir priežiūros aplinkos, atitinkančios Pinigų plovimo prevencijos valdybos skyrių atliekamas funkcijas;

15.7. sukurtos PPPIS integracijos su Dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema  (DBSIS), FIU Net, Egmont tinklu, Europolo SIENA ir su kitomis informacinėmis sistemomis pagal pateiktą Perkančiosios organizacijos poreikį;

15.8. tarptautinių sankcijų įgyvendinimo aplinkos pritaikymas PPPIS;

15.9. įrankis „Strix“ papildytas duomenų analizės moduliu;

15.10. „Creditinfo“ duomenys integruoti į PPPIS;

15.11. pasitelktas dirbtinis intelektas atliekamoms užduotims;

15.12. modernizuotas CIS duomenų saugojimo, apdorojimo, ir tvarkymo posistemis sukuriant visiškai funkcionaliai veikiančią kriminalinės žvalgybos informacinę sistemą, kuri leistų skaitmenine forma ruošti ir administruoti kriminalinės žvalgybos veiksmų dokumentus (elektroninė kriminalinės žvalgybos byla);

15.13 atliktas esamų integracinių sąsajų esančių PPPIS ir CIS auditas bei jų modernizavimas atsižvelgiant į nustatytą informacijos dubliavimąsi ar pasikartojimą siekiant, kad visos sistemos veiktų kaip viena kitą papildančios, tausojančios resursus ir leidžiančios efektyviai gauti informaciją pinigų plovimo prevencijos ir nusikalstamų veikų tyrimui.

16. Užtikrintas PPPIS ir PPPEBIS apdorojamų ir saugomų duomenų konfidencialumas, prieiga prie jų ir vartotojų administravimas, atskiriant nuo CIS, atsižvelgiant į Finansinės žvalgybos padaliniams keliamus tarptautinius reikalavimus dėl jų autonomijos ir nepriklausomumo.

III. SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

- Pirkimo tikslas – įsigyti Investicijų projekto (toliau – IP) parengimo paslaugą, kurią sudaro šie darbai ir užduotys:

  - IP parengimas ir pateikimas Perkančiajai organizacijai. Tiekėjas yra atsakingas už visų IP priedų ir papildomų su IP teikiamų dokumentų surinkimą, įvertinimą ir pateikimą;

  - IP bus teikiamas Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) kartu su projekto Nr. VSF/2024/1111 „Pinigų plovimo prevencijos informacinės sistemos (PPPIS) atnaujinimas“, finansuojamo Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos lėšomis, įgyvendinimo planu (toliau - Projektas). Pastaba: Projektas įtrauktas į Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-744 (su vėlesniais pakeitimais).

- Paslaugų teikimo pradžios data – sutarties įsigaliojimo diena.

- Techninės specifikacijos 17 punkte nurodytas IP turi būti parengtas ir pateiktas Perkančiajai organizacijai per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Perkančiajai organizacijai patvirtinus, kad IP yra parengtas pagal techninėje specifikacijoje [žr. „3_FNTT_PD_Techninė specifikacija“]  nustatytus reikalavimus, t. y. atitinka techninės specifikacijos 34 punkte nustatyto tinkamai suteiktų Paslaugų rezultato sąvokos apibrėžimą, yra laikoma, kad paslaugos yra suteiktos tinkamai.

- Tiekėjas per 3 d. d. nuo sutarties pasirašymo turi pateikti Perkančiajai organizacijai paslaugų teikimo planą.

- Tiekėjas, atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje numatytas veiklas, privalo nuolat bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtais darbuotojais, derinti rengiamus dokumentus su visomis suinteresuotomis šalimis, esant poreikiui viešai pristatyti paslaugų rezultatus.

- Dokumentų teikimo reikalavimai: dokumentai turi būti rengiami ir pateikiami Perkančiosios organizacijos kontaktiniam asmeniui, kuris bus paskirtas sudarant sutartį, elektroninėse (atitinkamai .docx ir (arba) .xlsm formato) formose (esant poreikiui perduoti didelio formato failus, naudoti saugius didelių failų perdavimo įrankius (pvz.: WeTransfer).

- IP ir IP skaičiuoklė turi būti pateikti elektroninėse (atitinkamai .docx ir .xlsm formato) formose ne vėliau kaip per 19 punkte nurodytą terminą.

- Rengiamoje IP skaičiuoklėje turi būti pateikiami skaičiavimai su formulėmis arba nuorodomis į prielaidų, su detaliais skaičiavimais, darbalapius toje pačioje IP skaičiuoklėje.

- Už Paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaito ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa sutarties kaina.

- Tiekėjas darbui iš savo lėšų turi numatyti transporto išlaidas, vykstant į projekto vykdymo vietą, susitikimus su institucijomis, ryšio/ komunikacijos ir kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms.

- Tiekėjas, rengiantis IP, negali būti susijęs su IP aprašomų darbų vykdytojais ir (ar) paslaugų teikėjais, negali siūlyti sprendinių, kuriuose būtų nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams, darbams ir (ar) paslaugoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos.

- Perkančioji organizacija įsipareigoja suteikti visą turimą informaciją ir dokumentus reikalingus IP parengimui. Visa informacija bus pateikta tik Tiekėjui su kuriuo bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.

IV. SKYRIUS

REIKALAVIMAI INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMUI

- IP rengimo tikslas - įvertinti ir aprašyti projekto veiklų įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo būdą ir finansiškai, techniškai ir socialiai pagrįsti investavimo tikslus, įvertinti investicijų grąžą, pagrįsti įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes.

- IP turi būti rengiamas vadovaujantis šia technine specifikacija ir šiais dokumentais (IP rengimo metu aktualiomis jų redakcijomis):

  - parengtas IP turi atitikti Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 2024/8-10 redakcija) patvirtintos Investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimus.

  - kitais teisės aktais, standartais, metodikomis ir gerosiomis praktikomis reglamentuojančiomis IP rengimą.

- IP turi sudaryti šios dalys ir jose pateikta ne mažiau informacijos nei nurodyta:

  - Santrauka. Pateikiamos pagrindinės IP atskiras dalis apibendrinančios išvados ir pagrindiniai jo skiriamieji bruožai.

  - Projekto kontekstas:

    - informacinių sistemų, aprašytų I skyriuje (toliau – IS), kurių kokybei gerinti skirtas projektas, socialinė, ekonominė ir institucinė aplinka, pagrindiniai socialiniai – ekonominiai reiškiniai ir prielaidos, formuojantys projekto poreikį, jų tendencijos projekto įgyvendinimo perspektyvoje (glaustai analizuojama tik susijusi sektoriaus, nacionalinė aplinka);

    - projekto teisinė aplinka: IS, kurios kokybei gerinti skirtas projektas, teisinis reglamentavimas;

    - projektu sprendžiamos problemos: tiksliai įvardijamos IS problemos, nurodoma projekto vieta IS modernizavimo procesuose, atskleidžiamos problemas lemiančios priežastys ir nurodoma, ar įgyvendinamas IP jas sprendžia.

    - tikslinių grupių poreikiai: IS, kurios kokybei gerinti skirtas projektas, poreikiai (sektoriaus, regiono ir nacionaliniu mastu), poreikiams tenkinti parengti strateginiai dokumentai.

  - Projekto turinys:

    - projekto tikslas: kokią pagrindinę socialinę ekonominę naudą sukurs projekto įgyvendinimas, ko projektu siekiama, kokią problemą planuojama išspręsti;

    - projekto sąsaja su kitais projektais: pateikiama informacija tik apie tuos projektus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su rengiamu projektu;

    - projekto ribos: nurodomi pasirinkti būdai ir apimtis, kuria dalimi (kiek) IP prisidės prie problemos sprendimo;

    - poveikis tikslinėms grupėms: detaliai aprašomos tikslinės grupės, kurioms projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos ir kurios pajus socialinę-ekonominę projekto įgyvendinimo naudą (žalą);

    - projekto uždaviniai: ką planuojama daryti, kad būtų pasiektas projekto tikslas ir išspręstos projektu keliamos problemos;

    - projekto organizacija: trumpai nurodoma projekto organizacija vadinamas juridinis ar fizinis subjektas ar jų grupė, prisiimanti atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines projekto veiklas, kaip projektas susijęs su vykdoma organizacijos veikla;

    - siekiami rezultatai: kokia planuojama projekto įtaka viešosios paslaugos kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams.

  - Galimybės ir alternatyvos:

    - esamos situacijos aprašymas: kokia apimtimi šiuo metu veikia IS, atliekamų investicijų dydis, su paslaugos teikimu susijusių išlaidų, pajamų ir gaunamo finansavimo piniginiai srautai.

    - alternatyvų formulavimas ir aprašymas,

      - pradžioje vertinamos galimos veiklos projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti: sudaromas ilgasis veiklų sąrašas, kuriame veiklos sugrupuotos pagal tam tikrus kriterijus;

      - nustatomi veiklų vertinimo kriterijai, pateikiamas jų paaiškinimas ir pasirinkimo pagrindimas;

      - galimos veiklos įvertinamos pagal pasirinktus veiklų vertinimo kriterijus ir sudaromas trumpasis veiklų sąrašas;

      - iš geriausiai įvertintų galimų veiklų sudaromos alternatyvos, nurodomi kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo ypatumai ir padariniai (vertinamų alternatyvų skaičius negali būti mažesnis nei „Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodikoje“ rekomenduojamas minimalus alternatyvų sąrašas pagal projekto tipą);

  - Finansinė analizė (taikoma, tik kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų analizės metodu):

    - projekto ataskaitinis laikotarpis;

    - finansinė diskonto norma;

    - projekto alternatyvų lėšų srautai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas);

    - projekto alternatyvų finansiniai rodikliai (FGDV investicijoms ir kapitalui, FVGN investicijoms ir kapitalui, FNIS) ir išvada dėl projekto gyvybingumo.

  - Ekonominė analizė (taikoma, tik kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų naudos analizės metodu):

    - rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines;

    - išorinio poveikio vertinimas (poveikio komponentai, poveikio komponentų finansinė išraiška, poveikio mastas ir pobūdis);

    - socialinė diskonto norma;

    - projekto alternatyvų ekonominiai rodikliai (EGDV, EVGN, ENIS);

    - optimalios alternatyvos atranka pagal finansinės ir socialinės ekonominės analizių rezultatus.

  - Jautrumas ir rizikos:

    - Rizikų vertinimo apimtis:

32.7.1.1. jautrumo analizė (kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo IP rezultatus);

      - scenarijų analizė (kritinių kintamųjų bendros įtakos vertinimas finansiniams ir ekonominiams rodikliams, analizė atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai);

      - kintamųjų tikimybių nustatymas (kiekvienam kintamajam sudaromas tikimybių skirstinys);

      - rizikos vertinimas (kintamųjų rizikos įverčiai, rizikos veiksniai, rizikos veiksnių įverčiai rizikos veiksnių įverčių reikšmės laike);

      - rizikos priimtinumas;

      - rizikų valdymo veiksmai.

  - Projekto vykdymo planas:

    - projekto trukmė ir etapai;

    - projekto vykdymo vieta;

    - projekto komanda;

    - projekto prielaidos ir tęstinumas;

    - kitos išvados (kaip bus išspręsta problema, projekto įgyvendinimo organizacinės detalės ir kt.).

  - Išvados.

  - IP priedai ir duomenų suvestinė.

- IP rengimo metu projekto koncepcija gali būti tikslinama atsižvelgiant į finansinio modeliavimo rezultatus siekiant užtikrinti, kad projekto sukuriama nauda visuomenei viršytų jam įgyvendinti reikalingas išlaidas.

- Tinkamai suteiktų Paslaugų rezultatas: Investicijų projektas, parengtas vadovaujantis Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus patvirtinta Investicijų projektų rengimo metodika, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, ir iki paslaugų suteikimo termino pabaigos pakoreguotas pagal visas Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas (jeigu bus teiktos).

_____________________________

| PIRKĖJAS |  | TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |  | UAB „Strategy Labs“ |
| Direktorius Rolandas Kiškis |  | Direktorius Vytautas Staugaitis |