PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. LS-1-311

PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 9 D.  PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO254106/LS-1-127

2025 m. birželio 23 d., Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, įm. k. 190272175 (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Svajūno Žukausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės ir

UAB IN Ace, įm. k. 300935637 (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Mariaus Matuliukščio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos Šalimis,

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Tiekėjas 2023 m. gegužės 9 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. CPO254106/ LS-1-127 (toliau – Sutartis) dėl Gydymo paskirties pastato, Ligoninės g. 12, Alytuje rekonstravimo projekto paslaugos;

- Sutarties vertė – 57570,00 Eur be PVM (69659,70 Eur su PVM).

- Gautas Tiekėjo 2025 m. birželio 20 d. raštas Nr. ID-20250620 „Dėl paslaugų teikimo pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO254106/2S-1-127“ dėl techninio projekto sprendinių keitimo, A laidos rengimo poreikio;

- Tiekėjo keitimas negalimas dėl techninių priežasčių;

vadovaujantis:

- Sutarties 8.1 p. numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o pagal 8.1.4 p. viešųjų pirkimų įstatymo numatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka, jei toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Sutartyje.

- Sutarties 4.4.4 p., kuriame numatyta, kad įsigijant papildomas paslaugas be kurių negalima užbaigti Sutarties, Paslaugų suteikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 p., raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiamas.

- Sutarties 8.1.2 p., numatančiu, kad Sutarties kaina gali būti keičiama, vadovaujantis Sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatymois sąlygomis ir tvarka bei Sutarties 8.1.4 punktu;

- VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

remiantis Sutarties 8.1 p. nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl papildomų paslaugų ir susitarė:

- Tiekėjas ne vėliau kaip per 21 dieną nuo šio susitarimo pasirašymo dienos turi suteikti techninio projekto A laidos parengimo paslaugas;

- Šio Susitarimo vertė  – 12000,00 Eur be PVM (14520,00 Eur su PVM).

- Šis Susitarimas yra neatskiriama 2023 m. gegužės 9 d. Sutarties Nr. CPO254106/ LS-1-127 dalis.

- Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu, T. y. visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2023 m. gegužės 9 d. Sutartyje Nr. CPO254106/ LS-1-127.

- Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

- Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.

- Susitarimas sudarytas ir pasirašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent šalys sudarys susitarimą dėl šio Susitarimo nutraukimo.

| Užsakovas: VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus Įmonės kodas 190272175 PVM kodas – Tel.: +370 315 56301 El. p.: alytus@ligonine.lt Direktorius Svajūnas Žukauskas | Tiekėjas: UAB IN Ace Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius Įmonės kodas 300935637 PVM kodas LT100003357517 mob. tel. + 370 600 61119 info@inace.lt Direktorius Marius Matuliukštis |
| --- | --- |