PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5

PRIE

prie 2024 m. rugsėjo 11 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų

2025 m. birželio  d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

- Pareiškia, kad:

  - Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2024 m. rugsėjo 11 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 1 237 510,17 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 17 ct) be PVM.

  - Užsakovas 2024 m. lapkričio 25 d. su Rangovu sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1, 2024 m. gruodžio 5 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. 2, 2024 m. gruodžio 13 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. 3, 2025 m. sausio 20 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. 4, po kurių nustatyta sutarties vertė 1 486 926,96 Eur (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši eurai 96 ct) be PVM, 1 799 181,62 Eur (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 62 ct) su PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 65 718,47 be PVM, 79 519,35 su PVM.

2.2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 1 552 645,43 Eur (vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai 43 ct) be PVM, 1 878 700,97 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai eurų 97 ct) su PVM.

2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1 p. ir 20.5 p.

3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 17 p.; 17.1 p.; 20 p.; 20.1 p; 20.5p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

3.1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra  65 718,47 be PVM (šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika eurų 47 ct) be PVM, (79 519,35 su PVM) pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 5,31 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

- Kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, Tel. +370 345 60 750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT39 4010 0421 0006 0059 AB Luminor bank, kodas 40100 Administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis _____________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ Juridinio asmens kodas 135007799 Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas Tel. +370 37 397555 El. paštas statyba@autokausta.lt Direktorius Juozas Kriaučiūnas _________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas - V. |
| --- | --- |