PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2025 M. LIEPOS 23 D. RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-1352

2025 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujamos administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinamo – Užsakovas) ir Stasio Pakarklio IĮ, atstovaujama direktoriaus Stasio Pakarklio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau vadinamo – Rangovas), vadovaudamiesi 2025 m. liepos 23 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-1352 (toliau – Rangos sutartis) Konkrečiųjų sąlygų 4.1 punktu bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą dėl I etapo darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

1. Rangovas įsipareigoja:

1.1. Atlikti I etapo darbus (nurodytus Rangos sutarties 4 priede „VEIKLŲ SĄRAŠAS (Darbų atlikimo grafikas)“. Fizinių darbų atlikimas – 6 mėnesiai (skaičiuojant be technologinės pertraukos) nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią (pranešimas bus siunčiamas pasirašius šį Susitarimą):

- iš jų 4 mėnesiai (be technologinės pertraukos) gatvės važiuojamosios dalies, be nuovažų (inžinerinių tinklų, gatvės bortų, asfalto dangos įrengimo, ženklinimo ir kiti darbai, reikalingi transporto priemonių sklandžiam  eismui vykti) remonto darbų atlikimas;

1.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo privalo pateikti Užsakovui numatytų darbų vykdymo grafiką parengtą pagal Rangos sutarties 4 priedą „VEIKLŲ SĄRAŠAS (Darbų atlikimo grafikas)“ ir jį suderinti su Užsakovu;

2. Bendra atliekamų I etapo Darbų vertė 2 630 548,94 Eur be PVM (du milijonai šeši šimtai trisdešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 94 ct.).

3. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui sumą, nustatytą vadovaujantis Rangos sutarties nuostatomis.

4. Susitarimas yra neatsiejama Rangos sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas pasirašoma elektroniniais parašais, lietuvių kalba.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| Šalių rekvizitai ir parašai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS Stasio Pakarklio IĮ |  |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Stasys Pakarklis Direktorius |  |