Sutarties pavadinimas: B. Brazdžionio g. (nuo A. Šapokos g. iki Vijūkų g.) ir Vijūkų g. (nuo B. Brazdžionio g. iki 9-ojo Forto g.) Kauno m. rekonstravimo darbai (toliau – Sutartis)

Sutarties Nr. SR-109 (2024-02-14)

Data: 2025 m. rugpjūčio 07 d.

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.3

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų:

| MB "2 passibus anteire" Statinio statybos techninės priežiūros vadovo | Audriaus Šulgos |
| --- | --- |
| UAB „Patvanka“ Projekto vykdymo priežiūros vadovo | Nerijaus Jakulio |
| Rangovo atstovo: |  |
| AB „Kauno tiltai“ Statinio statybos vadovo | Alvydo Kudirkos |

Komisija konstatuoja:

1. Rangovui atlikus statybos objekto apmatavimus ir parengus išpildomąją dokumentaciją, buvo parengta techninio darbo projekto B laida, kuri skirta galutiniams kiekiams patikslinti pagal faktinę situaciją.

Komisijos siūlymas:

Darbus vykdyti pagal techninio darbo projekto B laidos sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ_B (Priedas Nr. 2) nurodytus kiekius.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pateiktus dokumentus, taip pat konkursinę ir techninę dokumentaciją, siūloma:

- pritarti Nevykdomų ir papildomų darbų kiekių sąmatoje (Priedas Nr. 1) pateiktiems skaičiavimams;

- laikyti papildomų darbų kiekius pagrįstais;

- sprendimą priimti vadovaujantis Sutarties 20 punkto nuostatomis.

Nevykdomų darbų vertė: - 6526,49 EUR su PVM

Papildomų darbų vertė: 38591,87 EUR su PVM

Iš viso Pakeitimo Nr.3 suma: 32065,39 EUR su PVM

Komisija:

| MB „2 passibus anteire“ Statinio statybos techninės priežiūros vadovas | Audrius Šulga |
| --- | --- |
| UAB „Patvanka“ Projekto vykdymo priežiūros vadovas | Nerijus Jakulis |
| AB „Kauno tiltai“ Statinio statybos vadovas | Alvydas Kudirka |

Priedai:

- Nevykdomų ir papildomų darbų sąmata Nr. 1 (Priedas Nr.1);

- Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ_B (Priedas Nr.2);

- Aiškinamasis raštas 2405-263-R-DP-SMG-AR (Priedas Nr.3);

- Dangų ir eismo organizavimo planas 2405-263-R-DP-SMG-B-01; 02; 03 (Priedas Nr.4).