Ecocost Nr. 2621

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas |  | Nr. 2621. Paviršinių nuotekų tinklo Garsiojoje g., P.B.Šivickio g., Juodajame kel. ir valymo įrenginių bei kaupyklos Juodajame kel., Vilniaus m. statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio darbo projekto trimatėje aplinkoje parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | 2025 m. rugsėjo 5 d. |  |  |  | Sutarties numeris |  | ST-25-0197 |
| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas |  |  |  |  |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ |  |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  | 120153047 |  |
|  | 1.1.3. Adresas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Bankas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7. Telefonas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8. El. paštas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |  |  |  |  | UAB „Sweco Lietuva” |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  | 301135783 |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. Bankas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paviršinių nuotekų tinklo Garsiojoje g., P.B.Šivickio g., Juodajame kel. ir valymo įrenginių bei kaupyklos Juodajame kel., Vilniaus m. statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio darbo projekto trimatėje aplinkoje parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 4 „Pasiūlymas“. |  |  |  |  |
| 3.2. Pirkimo numeris |  |  |  | Ecocost Nr. 2621; Pirkimo ID 3618807 |  |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  |  |  | Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas etapais: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas - per 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 2 etapas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas - per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo projektinių pasiūlymų parengimo dienos ; 3 etapas - Techninio darbo projekto parengimas - per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. 4 etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo projekto apimtyje numatytų statybos darbų pradžios iki objekto atidavimo eksploatuoti. |  |  |  |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  |  |  | Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 6 mėn. (taikoma 1-3 paslaugų etapams bendrai). Atnaujinant ir (ar) pratęsiant Paslaugų suteikimo terminą, atitinkamai koreguojamas kalendorinis projektavimo paslaugų atlikimo grafikas. |  |  |  |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  |  |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas; Sąskaita ir dokumentai, nurodyti Užduotis projektavimui). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |  |  |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  |  |  | Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 248 640,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct); PVM 21 proc. sudaro 52 214,40 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų ir 40 ct); Sutarties kaina su PVM yra 300 854,40 Eur (trys šimtai tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 40 ct). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |  |  |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma. |  |  |  |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |  |  |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  |  |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 6 (šešis) procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt) duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |  |  |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  |  | Tiekėjui už suteiktas Paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas – 20 proc. nuo sutarties vertės. 2 etapas - Statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo sutarties vertės. 3 etapas - Techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo sutarties vertės. 4 etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): ba∙c=d; (1) čia: a - bendra rangos darbų vertė, Eur; b - per ataskaitinį mėnesį Užsakovo priimtų rangos darbų vertė, Eur; c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur; d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, kurią Tiekėjas įsipareigoja pateikti per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos. |  |  |  |  |
| 5.6. Avansas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  |  |  | Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. Rangos darbų pirkimo konkurso metu, konkurso dalyviams nustačius trūkumus Projekte, Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo pastabų Projekto sprendiniams pateikimo Tiekėjui dienos, ištaisyti Projekto trūkumus ir pateikti Pirkėjui pataisytą, pilnos apimties Projektą su atsakymais į konkurso dalyvių klausimus. |  |  |  |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |  |  |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda) |  |  |  |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |  |  |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos |  |  |  |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |  |  |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  |  | Taikoma 300 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas pagal Sutarties 4.1 punkte nurodytus Paslaugų suteikimo terminus. |  |  |  |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  |  | Paslaugų atlikimo terminai pagal etapus |  |  |  |  |
| „10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visų Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. |  |  |  |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai |  |  | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai |  |  | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 12.2.6. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos |  |  |  |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai |  |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“ |  |  |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  |  | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  |  | Tiekėjui pateikus rašytinį prašymą, išduodamas įgaliojimas pagal Sutarties priede Nr. 3 pateiktą formą. |  |  |  |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 |  |  | Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos |  |  |  |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 |  |  | Techninė specifikacija |  |  |  |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  |  | Įgaliojimo projektas |  |  |  |  |  |
| 15.4. |  |  | Pasiūlymas (pridedama) |  |  |  |  |  |
| 15.5. |  |  | 2025-01-03 įgaliojimas Nr. Į-03 |  |  |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | TIEKĖJAS |  |  |  |