DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO ADRESU BISTRYČIOS G. 28C, VILNIUS ATNUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO IR ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATO RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Daugiabučio namo, esančio adresu Bistryčios g. 28C, Vilnius (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - BVPŽ kodas: 71314300-5.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas turi būti rengiamas Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje.

  - Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas ne mažiau kaip 2 (du) skirtingus variantus A ir B energinėms klasėms prieš tai atlikus Namo vizualinę apžiūrą ir surašius apžiūros aktą su fotofiksacijomis. Investicijų planas rengiamas ir pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 45 k. d. nuo Namo priskyrimo Tiekėjui Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (APVIS) ir Tiekėjo informavimo apie priskirtą Namą elektroniniu paštu dienos.

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis toliau išvardintais teisės aktais (aktualios redakcijos):

    - Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-363;

    - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

    - Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213;

    - 2024 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-339 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;

    - Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71;

    - Statybos techniniu reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971;

    - Statybos techniniu reglamentas STR 2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;

    - Statybos techniniu reglamentas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 (aktuali redakcija);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - kitais susijusiais teisės aktais.

  - Parengtas Namo investicijų planas privalo būti viešai aptariamas su Namo butų ir kitų patalpų savininkais.

  - Užsakovas pasirenka kokiu būdu viešai bus pristatytas Namo butų ir kitų patalpų savininkams parengtas Namo investicijų planas:

    - Gyvai organizuojamas viešas Investicinio plano pristatymas;

    - Nuotoliniu būdu organizuojamas viešas Investicinio plano pristatymas, pasitelkiant elektroninių ryšių priemones, pavyzdžiui „Microsoft Teams“ ar kitas telekonferencijų platformas.

  - Viešąjį aptarimą gyventojams patogiu metu organizuoja, jo tvarką nustato ir jame dalyvauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba jo įgaliotas asmuo. Į viešąjį aptarimą kviečiamas Vilniaus miesto savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję asmenys. Namo Investicijų plano viešas aptarimas turi būti suorganizuotas ir įvykti per 14 k. d. nuo Namo Investicijų plano pateikimo Užsakovui.

  - Parengtą Namo Investicijų planą pristato Paslaugų teikėjas (Investicijų plano rengėjas). Po viešojo aptarimo Namo investicijų planas prireikus patikslinamas. Investicijų planas pristatytas butų ir kitų patalpų savininkams bei prireikus pakoreguotas APVIS sistemoje turi būti per 30 k. d. nuo Investicijų plano viešo pristatymo dienos.

  - Po viešo aptarimo, jei Namo atnaujinimui (priemonių paketui) viešajame aptarime iš esmės buvo pritarta, Investicijų planą tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai priimdami sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMUI AKTUALI INFORMACIJA APIE NAMĄ:

| Adresas | Bistryčios g. 28C, Vilnius |
| --- | --- |
| Unikalus numeris | 1098-0001-3010 |
| Bendras plotas, kv. m. | 814,17 |
| Ar statinys yra KP teritorijoje (zonoje)? | NE |
| Ar statinys yra įtrauktas į KP registrą? | NE |
| Kvietimas/metai | 2024/2025 |

3. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.1. Suvesti galutinį Namo investicijų planą į Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą;

3.2. Namo energinio naudingumo sertifikatas įkeliamas į Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą kaip Namo investicijų plano priedas ir jo originalas pateikiamas Užsakovui.

3.3. Namo vizualinės apžiūros aktas su fotofiksacijomis pateikimas Užsakovui.

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

- Registrų centro išrašas (pastato);

- Registrų centro išrašas (nuasmenintas savininkų sąrašas);

- Kadastrinė pastato byla;

- Statinio kasmetinės apžiūros aktas.