S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. J4-89-2025 PAKEITIMO

2025 m. rugpjūčio   d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Pirkėjas“), atstovaujama		,

ir

UAB „Okseta“ (toliau – „Rangovas“), atstovaujama		,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos, į:

- Šalių 2025-04-30 sudarytą Rangos darbų pirkimo sutartį Nr. J4-89-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Talpyklos T-21 išorės dažymo darbus (toliau – „Darbai“);

- Darbus Rangovas dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių, t.y. dėl nepalankių oro sąlygų, didelės santykinės oro drėgmės negali įvykdyti sutartyje numatytais terminais;

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. nuostatomis bei Sutarties  SS 1.7. bei BS 2.3 ir 2.4. punktų nuostatomis Šalys susitarė:

- Pratęsti Rangos darbų atlikimo terminą 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, t.y. iki 2025-08-14 (įskaitytinai).

- Rangos darbų atlikimo termino pratęsimas nekeičia Sutarties kainos, o bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Rangos darbų termino pratęsimo Pirkėjo nebus atlyginami.

- Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui;

- Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos;

- Šis susitarimas pasirašytas abiejų Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Pirkėjas AB „KN Energies“ | RANGOVAS UAB „Okseta“ |
| --- | --- |