SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. SPALIO 28 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr. 22-3171

2025 m. ______________ d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Giedriaus Šileikos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „A.Z.S. Projektai“, juridinio asmens kodas 301910537, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Martyno Plado, veikiančios pagal bendrovės įstatus,  (toliau – Teikėjas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“,

Vadovaujantis 2025 m. spalio 28 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 22-3171 dėl „Pagrindo moduliniam lauko tualetui su inžineriniais tinklais statybos Parko g. 22, Panevėžyje, projekto parengimo paslaugos“ (toliau – Sutartis) 3.3 punktu ir atsižvelgiant į Teikėjo 2025 m. gruodžio 8 d. prašymą „Dėl projektavimo darbų atlikimo termino pratęsimo“, Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas)  ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Pratęsti  Paslaugų teikimo terminą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui iki 2026 m. kovo 23 dienos.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Teikėjas UAB „A.Z.S. Projektai“ |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius _______________________ Giedrius Šileika | Direktorius _______________________ Martynas Pladas |  |