SUSITARIMAS

DĖL 2025-02-14 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES

NR. 6.8-PS-56 PRATĘSIMO

2025 m. spalio 28 d.

Kaunas

Kauno lopšelis darželis „Varpelis“, (toliau – Užsakovas) įm. kodas 191636824 kurios registruota buveinė yra S. Žukausko g 17 Kaunas, atstovaujama direktorės Lidijos Kasiulynienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus ir

UAB „Kauno švara“, (toliau – Vykdytojas), įm. kodas 132616649, kurios registruota buveinė yra Statybininkų g.3, Kaune, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Lazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, sudarė šį susitarimą dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. 6.8-PS-56 (toliau – Sutartis) pratęsimo.

Kadangi:

- Vadovaujantis LR CK 6.223 str. 1 d., sutartis gali būti pakeista Šalių susitarimu.

- Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. 6.8-PS-56 galioja iki 2025-10-31.

Šalys susitaria:

- Vadovaudamiesi Sutarties 36 ir 37 punktais, pratęsti Sutarties galiojimą iki 2025-12-01.

Šalys pareiškia, kad:

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas 2 (dviems) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

| Užsakovas: Kauno lopšelis darželis „Varpelis“ Įstaigos kodas: 191636824 Direktorė Lidija Kasiulynienė _______________________ A.V. | Vykdytojas: UAB „Kauno švara“ Įmonės kodas: 132616649 Generalinis direktorius Saulius Lazauskas _______________________ A.V. |
| --- | --- |