Elektroninio dokumento nuorašas

# BELAIDŽIO INTERNETO PRIEIGOS MODERNIZAVIMO SUTARTIS

2025 m. gruodžio  10 d. Nr. 25 /12/10-01

Visaginas

Visagino rekreacijos paslaugų centras, įstaigos kodas 191747963 (toliau vadinamas „Užsakovu“), atstovaujama  , (toliau – Užsakovas) ir  UAB „Sugardas", įmonės kodas 155518032 atstovaujama   (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų sutartį (toliau – Sutartis):

# I. SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad Rangovas, per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą, Sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks ir perduos Užsakovui šiuos darbus: Belaidžio interneto prieigos modernizavimą adresu Balto g. 1, Ramybės k., Visagino sav. Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatuose Svečių namai (pastatas 9V2p), Miegamasis korpusas (pastatas 19K2p), Administracinis pastatas (pastatas 10B2p), Administracinis pastatas (pastatas 17B2p), Treniravimo korpusas  (pastatas 11K2p) ir Sutarties Priede 1 nurodytą įrangą, o Užsakovas sudarys Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priims tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokės Rangovui Sutarties kainą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

- Sutarties 1 punkte nurodytus darbus apima:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duomenų perdavimo tinklo įrangos pastate 10B2p Administracija (102 patalpa) montavimas | Val. | 1 |
| 2 | Duomenų perdavimo tinklo įrangos pastate 10B2p Administracija (3 patalpa) montavimas | Val. | 1 |
| 3 | Duomenų perdavimo tinklo ir WiFi įrangos pastate 9V2p išmontavimas ir jos sumontavimas pastate 11K2p. | Val. | 2 |
| 4 | Naujos duomenų perdavimo tinklo įrangos montavimas pastate 9V2p | Val. | 1 |
| 5 | Duomenų perdavimo tinklo įrangos montavimas pastate 19K2p | Val. | 1 |
| 6 | Duomenų perdavimo tinklo įrangos montavimas pastate 17B2p | Val. | 1 |
| 7 | WiFi prieigos taškų, montavimo ir prijungimo prie duomenų perdavimo tinklo vietų parodymas Užsakovui. | Val. | 1 |
| 8 | UTP kabelio WiFi prieigos taškų prijungimo vietų įrengimui pateikimas Užsakovui. | m. | 300 |
| 9 | WiFi prieigos taškų prijungimas prie duomenų perdavimo tinklo. | Vnt. | 19 |
| 10 | WiFi ir kompiuterinio prieigos tinklo derinimas ir pritaikymas Užsakovo poreikiams. | Val. | 8 |

# II. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo dienos.

- „Rangovas“ darbus atlieka  iki 2025 m. gruodžio mėn.29 d.

- Sutarties objektui nustatomas 1 metų garantinis laikotarpis elektroninei įrangai ir 5 metų garantija atliktiems darbams.

- Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

- Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybos dokumentais ir šios sutarties sąlygomis.

# III. SUTARTIES KAINA

- Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina, nustatyta sąmatoje, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, yra   4 999,51 Eur be PVM ( 6049,41 Eur su PVM).

- Į Sutarties kainą įtraukti visi reikiami įrenginiai, įranga, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūros, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti šioje sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

# IV. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

- PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Atsiskaitymas vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

- Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų trūkumai.

# V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Rangovas įsipareigoja:

  - užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuotas personalas;

  - parinkti ir suderinti įrangos montavimo vietas su Užsakovu;

  - darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų

techninių sutarties sąlygų (jei tokios yra) reikalavimų;

  - savarankiškai pasirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

  - garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą;

  - pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas, prašant organizuoti priėmimą;

  - darbus atlikti naudodamas kokybiškas medžiagas, įrenginius, statybos produktus;

  - laiku pranešti Užsakovui apie neišvengiamų nepalankių sutarčiai vykdyti aplinkybių susidarymą;

  - atsakyti už subrangovų, jei jie pasitelkiami tam tikriems darbams vykdyti, prievolių vykdymą ir netinkamą įvykdymą;

  - laiku ir tinkamai atlikti sutartyje numatytus darbus;

  - baigus darbus, išvežti iš teritorijos nereikalingas medžiagas, detales, inventorių,

statybines šiukšles;

  - pilnai atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus pagal darbų atlikimui sudarytą sutartį dėl Rangovo klaidų ar veiksmų nesiėmimo.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - dalyvauti sutartinio darbo svarstymo procedūrose;

  - užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos teritoriją iki darbų atlikimo pabaigos;

  - sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti už kokybiškai atliktus darbus;

  - vykdyti visas jam priskiriamas pareigas.

  - Užsakovas, nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų arba kitokius esminius darbo trūkumus, nepašalintus Rangovui per nustatytą laiką, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Užsakovas atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

# VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Užsakovas turi teisę tikrinti darbų kokybę. Nustačiusi, kad Rangovas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba atliekamų darbų kokybė ir / ar įranga neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų, bus teikiamas įspėjimas ir esant poreikiui bus nustatytas protingas terminas darbų trūkumams pašalinti.

- Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

- Rangovas neturi teisės perduoti savų įsipareigojimų vykdyti trečiajam asmeniui negavęs išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

- Rangovas:

  - Užsakovo nurodytu laiku, nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

  - nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina Užsakovui jų turėtas pagrįstas

statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

  - uždelsęs atlikti darbus dėl savo kaltės, moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio nuo sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (sumažinama faktiškai atliktų darbų vertė);

  - atlikdamas sutartyje numatytus darbus, atsako už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

# VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jeigu tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo (force majeure).

- Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių sąvokos nustatymo ir įrodymo šalys vadovaujasi LR CK ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėms".

- Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai raštu per 3 (tris) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo momentų.

# VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

21. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

# VIII. KITOS SĄLYGOS

- Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 10 (dešimt) dienų.

- Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 10 (dešimt) dienų.

- Nutraukus sutartį, šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimo iki sutarties nutraukimo

dienos pilnai atsiskaityti viena su kita už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus.

- Visi sutarties pakeitimai ar papildymai galimi tik šalims sudarius atskirą raštišką

susitarimą prie sutarties.

- Pasirašyta sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

- Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims

be kitos šalies raštiško sutikimo.

- Šalys įsipareigoja vykdydamos Sutartį laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

- Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną

kiekvienai Šaliai.

- Sutarties priedai: Priedas Nr. 1 Sąmata.

# IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: Visagino rekreacijos paslaugų centras, įstaigos kodas 191747963, Vilties g. 5A, LT-31118, Visaginas, A/S Nr. LT12 7300 0100 0261 9810, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel./faksas: (0 386) 60 213, el.paštas: vrpc@sugardas.lt.

Rangovas:  UAB „Sugardas", įmonės kodas 155518032,  PVM mokėtojo kodas LT555180314, Statybininkų g. 26, 31205, Visaginas A/S LT797300010002617634, „Swedbank" AB, banko kodas 73000, tel. +370 386 70170, el.paštas: info@sugardas.lt.

# UŽSAKOVAS 	 	 	 	 	RANGOVAS

2025 m. gruodžio 10 d. 	2025 m. gruodžio 10 d.