SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 13

PRIE 2024-06-09 SUTARTIES NR. S-570

2025-12-12

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-06-09 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-570 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas);

- Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu, atsirado Rangovo faktiškai atliktų ir techniniame darbo projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – TDP) numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų:

- Rangovas, įgyvendinęs visus TDP numatytus sprendinius ir parengęs išpildomąsias geodezines nuotraukas, nustatė faktiškai atliktų darbų kiekių ir TDP numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų;

- Užsakovas 2025 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 2-25-15224 „Dėl pritarimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimo techninio darbo projekto galutinei laidai (2023-05-12 sutartis Nr. S-472)“ pritarė TDP galutinei laidai bei galutiniams darbų kiekiams;

- Rangovas, apibendrinęs Užsakovui teiktas sąmatas, parengė darbų pakeitimo, vykdomų – nevykdomų darbų sąmatą bei galutinių darbų kiekių žiniaraščius;

dėl aukščiau išvardintų priežasčių atsirado poreikis įvertinti bei užfiksuoti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 18), kurių kaina sudaro 48 271,87 Eur be PVM;

- Sutarties vykdymo metu, kilo šio sudaromo susitarimo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis įvertinti bei užfiksuoti neatliekamus (atsisakomus) darbus (detalizuoti Priede Nr. 18), kurių kaina sudaro 66 875,86 Eur be PVM;

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 13 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 58 408,96 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai, 96 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 48 271,87 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt vienas euras, 87 ct).

  - 21 proc. PVM yra 10 137,09 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni eurai, 09 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 80 919,79 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniolika eurų, 79 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 66 875,86 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 86 ct).

  - 21 proc. PVM yra 14 043,93 Eur (keturiolika tūkstančių keturiasdešimt trys eurai, 93 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 22 510,83 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4 417 264,28 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - S-570 Darb_pakeitimo aktas Nr. 10.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM mokėtojo kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys Įmonės kodas 147710353 PVM mokėtojo kodas LT477103515 Telefonas +370 45 502 601 El. paštas info@hisk.lt A.s. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |