SUTARTIS finansuojama Projekto VSF/2024/131 „IT IR TELEKOMUNIKACIJŲ INFRASTRUKTŪROS, NAUDOJAMOS KT1 TIKSLU, ATNAUJINIMAS, I etapas“ lėšomis

SUSITARIMAS

DĖL TIEKĖJO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL 2025 M. SPALIO 29 D. IT TECHNINĖS ĮRANGOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTĮ NR. 15R-543 VYKDYMO SUSTABDYMO

2025 m. gruodžio 23 d. Nr. 15R-700

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas direktorės Viktorijos Rūkštelės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir Blue Bridge MSP, UAB (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas komercijos direktoriaus Gintauto Bazio, veikiančio pagal 2024 m. balandžio 10 d. įgaliojimą Nr. IGL240410EDR4-01, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2025 m. spalio 29  d. IT techninės įrangos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-543 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 21.1 ir 21.2.5 papunkčiais bei atsižvelgę į Tiekėjo 2025 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. „Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo“ nurodytas aplinkybes, susitaria:

- Laikinai sustabdyti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (prekių, nurodytų Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ tiekimo; toliau – Įsipareigojimai) vykdymą.

- Įsipareigojimų vykdymas sustabdomas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos iki tol, kol bus pašalinti prekių tiekimo sutrikimai, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m vasario 19 d.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

- Įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas Tiekėjui raštu pranešus Pirkėjui apie sustabdymą lėmusių aplinkybių pasibaigimą arba pasibaigus šio susitarimo 2 punkte nurodytam terminui.

- Atnaujinus Įsipareigojimų vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jiems įvykdyti (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

- Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).

- Susitarimas pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA. Blue Bridge MSP, UAB 2025 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. RST251222EMC1-01 „Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo“, 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| PIRKĖJAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius Tel.: +370 5 271 7177 El. paštas: ird@vrm.lt LT36 4040 0636 1000 1061 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 Projekto sąskaita LT54 4040 0636 1000 2483 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 Direktorė Viktorija Rūkštelė | TIEKĖJAS Blue Bridge MSP, UAB Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301489547 PVM mokėtojo kodas LT100003708514 J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius Tel. +370 5 252 6060 El. paštas: info@bluebridge.lt A. s. LT04 7044 0600 0623 3634 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Komercijos direktorius Gintautas Bazys |
| --- | --- |