SUSITARIMAS Nr. 8 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1227

2025-05-15

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „HISK“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2023-10-27 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1227 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 23,95 iki 28,37 km kapitalinis remontas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu dėl galutinių darbų kiekių tikslinimo, atsirado papildomi darbai (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 6 970,56 Eur be PVM;

- Sutarties vykdymo metu dėl galutinių darbų kiekių tikslinimo, atsirado neatliekami (atsisakomi) darbai (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 47 399,24 Eur be PVM;

- Sutarties 134 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 8 434,38 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 38 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 6 970,56 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 56 ct).

  - 21 proc. PVM yra 1 463,82 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai 82 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 57 353,08 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 08 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 47 399,24 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 24 ct).

  - 21 proc. PVM yra 9 953,84 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 84 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

12. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra :

- 7 104 467,15 su PVM (septyni milijonai vienas šimtas keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai 15 ct);

- 5 871 460,45 EUR be PVM (penki milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt eurų 45 ct);

- 21 proc. PVM yra 1 233 006,70 EUR (vienas milijonas du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šeši eurai 70 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 48 918,70 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 7 104 467,15 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 6

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (0 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „HISK“ Juridinio asmens kodas: 147710353 PVM mokėtojo kodas: LT477103515 A. s. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Tel. (0 45) 502 601 El. paštas info@hisk.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |