| Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos | Special Conditions OF THE CONTRACT OF SALE/PURCHASE OF GOODS |
| --- | --- |
| Sutarties pavadinimas: 330/110/10 kV autotransformatorių pirkimo sutartis | Title of the Contract: Contract of 330/110/10 kV autotransformers |
| Sutarties data | Date of the Contract |
| Sutarties numeris | Contract number |
| - SUTARTIES ŠALYS | - PARTIES TO THE CONTRACT |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1. Buyer |
| 1.1.1. Pavadinimas LITGRID AB | 1.1.1. Name LITGRID AB |
| 1.1.2. Juridinio asmens kodas 302564383 | 1.1.2. Legal entity code 302564383 |
| 1.1.3. Adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131 Vilnius | 1.1.3. Address Karlo Gustavo Emilio Manerheimo str. 8 LT-05131 Vilnius |
| 1.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | 1.1.4. VAT registration number LT100005748413 |
| 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita LT24 2150 0510 0002 1766 | 1.1.5. Settlement Account LT24 2150 0510 0002 1766 |
| 1.1.6. Bankas, banko kodas OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (banko kodas 21500) | 1.1.6. Bank, bank code OP Corporate Bank plc Lithuanian branch (bank code 21500) |
| 1.1.7. Telefonas +370 707 02171 | 1.1.7. Telephone +370 707 02171 |
| 1.1.8. El. paštas info@ligrid.eu | 1.1.8. Email info@ligrid.eu |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2. Supplier |
| 1.2.1. Pavadinimas UAB „AUSGA“ | 1.2.1. Name UAB „AUSGA“ |
| 1.2.2. Juridinio asmens kodas 125327555 | 1.2.2. Legal entity code 125327555 |
| 1.2.3. Adresas Rygos g. 17A, LT-05205 Vilnius, Lietuva | 1.2.3. Address Rygos str. 17A, LT-05205 Vilnius, Lithuania |
| 1.2.4. PVM mokėtojo kodas LT253275515 | 1.2.4. VAT registration number LT253275515 |
| 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita LT52 7300 0100 0007 8466 | 1.2.5. Checking account LT52 7300 0100 0007 8466 |
| 1.2.6. Bankas, banko kodas AB bankas „Swedbank“ 73000 | 1.2.6. Bank, bank code AB bankas „Swedbank“ 73000 |
| 1.2.7. Telefonas +370 5 2417199 | 1.2.7. Telephone +370 5 2417199 |
| 1.2.8. El. paštas info@ausga.lt | 1.2.8. Email info@ausga.lt |
| 2. ATSAKINGI ASMENYS | 2. RESPONSIBLE PERSONS |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą | 2.1 The Buyer’s contact persons responsible for the execution of the Contract, the acceptance of the Goods, and the acceptance of Invoices via the SABIS information system. |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | 2.2. The Supplier’s contact persons responsible for the performance of the Contract |
| Direktoriaus pavaduotojas energetikai Saulius Raukštus +370 699 452192 saulius@ausga.lt | Deputy director for energetics Saulius Raukštus +370 699 452192 saulius@ausga.lt |
| 3. SUTARTIES DALYKAS | 3. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT |
| 3.1. Sutarties dalykas | 3.1 Subject matter of the Contract |
| Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui 2 (du) vnt. 330/110/10 kV 200 MVA ir galios ir 2 (du) vnt 330/110/10 kV 250 MVA galios autotransformatorius (toliau-Prekės), atlikti jų pagaminimo, pristatymo ir įrengimo esamoje rezervinio įrenginio laikymo vietoje darbus. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 3 „Tiekėjo Pasiūlymas“. | The Supplier undertakes to transfer to the Buyer 2 (two) units of 330/110/10 kV 200 MVA power and 2 (two) units 330/110/10 kV 250 MVA autotransformers (hereinafter referred to as the Goods) under the conditions provided for in the Contract, to carry out their production, delivery and installation at the existing place of storage of the reserve device. The detailed description of the Goods and other requirements for the supplies are set out in Annex 1 "Technical Specification" to the Contract (hereinafter referred to as the "Technical Specification") and Annex No. 3 to the Contract “Supplier’s Tender”. |
| 3.2. Pirkimo numeris 748446 | 3.2. Procurement number 748446 |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą | 3.3. Information on a project funded by the European Union or another project |
| Netaikoma | Not applicable |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA | 4. DELIVERY DEADLINES AND HANDOVER-ACCEPTANCE PROCEDURES |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas | 4.1. Time limit for delivery of the Goods |
| Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes suderintame Prekių pristatymo grafike nustatytais terminais ir sąlygomis, bet ne per ilgesnį nei Sutarties 3 priede – Tiekėjo Pasiūlyme nurodytas Prekių pristatymo terminas. Prekių pristatymas apima visus Tiekėjo veiksmus iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo fakto, t.y. gamybą, atvežimą, sumontavimą ir išbandymą. Grafikas turi būti tarp Šalių suderintas per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Grafiką parengia Tiekėjas. Tiekėjo patektam Grafikui Pirkėjas pritaria arba teikia argumentuotas pastabas per 10 d.d nuo pateikimo dienos, Tiekėjas į pastabas turi atsakyti per 10 d.d. Už suderintame Grafike nustatytų terminų nesilaikymą taikomi 9.2.1. p. nurodyti delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties kainos. Grafike turi būti numatyti visi esminiai Sutarties vykdymo etapai. | The Supplier undertakes to deliver the Goods in accordance with the terms and conditions set out in the agreed delivery schedule of the Goods, but no later than the delivery term indicated in Annex 3 of the Contract – the Supplier‘s Tender. The delivery of Goods includes all actions by the Supplier up to the signing of the Goods Transfer and Acceptance Deed, i.e., production, transportation, assembly, and testing. The schedule shall be agreed between the Parties within a period not exceeding 3 months from the date of entry into force of the Contract. The schedule shall be drawn up by the Supplier. The Buyer agrees with the Schedule or submits reasoned comments within 10 working days from the date of submission, the Supplier must respond to the comments within 10 working days. For non-compliance with the deadlines set out in the agreed Schedule, the interest indicated in p. 9.2.1 shall apply. The schedule must include all the essential stages of the performance of the Contract. |
| 4.2. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | 4.2 Documents accompanying the Goods |
| Jei Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti atitinkamus dokumentus, Tiekėjui nepateikus tokių dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | If it is specified in the Technical Specification that the Supplier must provide the relevant documents along with the Goods, and the Supplier fails to provide such documents, the Goods shall be deemed to not meet the requirements set forth in the Contract. |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA | 5. CONTRACT PRICE AND PAYMENT ARRANGEMENTS |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas | 5.1. The method of calculating the price applicable to the Contract |
| Fiksuotos kainos kainodara. | Fixed price pricing. |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara | 5.2. The initial Contract value and the Contract Price where fixed-fee pricing applies |
| Pradinės Sutarties vertė yra 14 319 900 Eur, (keturiolika milijonų trys šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 3 007 179,00 Eur, (trys milijonai septyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt devyni). Sutarties kaina yra 17 327 079,00 Eur, (septyniolika milijonų trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt devyni) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. | The initial Contract value is EUR 14 319 900, (fourteen million three hundred nineteen thousands nine hundred) exclusive of value added tax (hereinafter referred to as VAT). VAT amounts to (3 007 179,00) EUR, (three million seven thousand one hundred seventy nine). The price of the contract is EUR 17 327 079,00, EUR (seventeen million three hundred twenty seven thousand seventy nine) including VAT. For the purposes of this Contract, the Initial Contract Value shall be equal to the Supplier’s tender price, exclusive of VAT, for the total quantity and/or volume of the |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles | 5.3. Recalculation of the Contract price/fees under the review rules |
| Sutarties kaina bus perskaičiuojama: | The Contract price will be recalculated: |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo | 5.3.1. Revision of the Contract price/fees due to a change in the VAT rate |
| Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir panašiai. | The parties agree that VAT is calculated according to the rates in effect at the time of invoicing. This provision applies if the VAT rate changes (increases or decreases) due to changes in legislation and does not apply when the VAT rate increases or the obligation to pay it arises due to circumstances that depend on the Seller, for example, changes in his activity, becoming a VAT payer and the like. |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pasikeitimo | 5.3.2. Revision of the Contract price/fees due to a changes in the price level |
| Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos ir įkainių peržiūrą ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Tuo atveju, jei nuo (galutinio) pasiūlymo pateikimo iki galimos Sutarties sudarymo dienos yra praėję daugiau nei 6 (šeši) mėnesiai, Sutartyje numatytos kainos / įkainių perskaičiavimas (keitimas) gali būti atliktas Sutarties sudarymo dieną 5.3.2.1. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.2.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.2.3. Sutarties 5.5. punkte nurodytų Prekių pristatymo etapų įkainiai perskaičiuojami pagal: 5.3.2.3.1. 1 etapo įkainiai perskaičiuojami pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat skelbiamo Gamintojų kainų indekso (Producer prices in industry) naudojant šiuos klasifikatorius: - Elektrinių variklių, generatorių, transformatorių elektros skirstymo ir valdymo įtaisų gamybos (Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus). - Perskaičiuojant įkainius naudojamas Europos Sąjungos geopolitinis subjektas (geoplitical entity) 5.3.2.2.3. 2 etapo įkainiai perskaičiuojami pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat skelbiamo Gamintojų kainų indekso (Producer prices in industry) naudojant šiuos klasifikatorius: - Elektrinių variklių, generatorių, transformatorių elektros skirstymo ir valdymo įtaisų gamybos (Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus) - Perskaičiuojant įkainius naudojamas Europos Sąjungos geopolitinis subjektas (geoplitical entity) 5.3.2.3.3. 3 etapo įkainiai perskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Statybos sąnaudų kainų Darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų indeksą. 5.3.2.4. Įkainiai perskaičiuojami pagal formulę: a1=a×k, kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) k – indekso pokyčio koeficientas: k =IndnaujausiasIndpradžia, kur Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbta naujausia Indekso reikšmė Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Indekso reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Pirkimo pasiūlymo pateikimo dienos mėnuo. 5.3.3.5. Šalis, siekianti Sutarties kainos ir įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.2.6. Susitarimas turi būti sudarytas per 30 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą ir įkainius gavimo dienos. 5.3.2.7. Sutarties kaina pakeičiama, Pasiūlyme pakeičiant perskaičiuojamą įkainį. 5.3.2.8 Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal Pirkimų įstatymo nuostatas. | Any Party to the Contract shall have the right to initiate a review of the Contract price and rates during the term of the Contract not earlier than 6 (six) months after the date of entry into force of the Contract (or, if a review has already been carried out, after the date of entry into force of the agreement on the last recalculation under this clause of the Special Conditions). In the event that more than 6 (six) months have elapsed between the submission of the (final) offer and the date of the possible conclusion of the Contract, the recalculation/revision of the Contract price/fees may be made on the date of conclusion of the Contract. 5.3.2.1. If the supply of the Goods is delayed due to the fault of the Supplier, the rates of the delayed delivery of the Goods are not recalculated due to the rise in the price level (may not be increased). 5.3.2.2. The Contract price/rates shall be revised only for that part of the Contract, which has not been redeemed, i.e. for Goods which have not been accepted and paid for. A subsequent revision of the Contract price/rates may not cover a period for which a revision has already been made. 5.3.2.3. Agreement 5.5. the rates for the stages of delivery of the Goods referred to in point (s) shall be recalculated according to: 5.3.2.3.1. The rates for stage 1 shall be recalculated according to the Producer prices in industry published by Eurostat, the statistical office of the European Union using the following classifications: - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus. - The European Union's geopolitical entity (geoplitical entity) is used to recalculate rates. 5.3.2.3.2. The rates for stage 2 shall be recalculated according to the Producer prices in industry published by Eurostat, the statistical office of the European Union, using the following classifications: - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus - The european Union’s geopolitical entity (geoplitical entity) is used to recalculate rates 5.3.2.3.3. Stage 3 rates are recalculated according to the Index of Construction Cost Prices Wages and Overheads published by the State Data Agency of the Republic of Lithuania. 5.3.2.4. Fees are recalculated according to the formula: a1.=a×k, where a is the fee (EUR excluding VAT)) (if the review has already been carried out, then after the last recalculation) a1 – recalculated (changed) fee (Eur excluding VAT) k is the coefficient of change in the index: k is the coefficient of change in the index: k =IndlatestIndstart Indlatest on the day of the request for a review of the rates to be sent to the other party, the latest value of the Index was announced Indstart period start date (month) Index value. In the case of the first recalculation, the beginning (month) of the period is the month of submission of the Procurement tender. 5.3.3.5. A Party seeking revision of the Contract price and rates must apply in writing to the other Party and provide all the necessary information in the request: the name, number, date of the Agreement, the values of the Index with links to public sources, other important information. In the request, a Party shall not have the right to specify a different Index or to request a conversion for a different Index than that specified in this procedure. 5.3.2.6. The Agreement shall be concluded within 30 working days from the date of receipt of a suitable request submitted by the Party to recalculate the Contract price and rates. 5.3.2.7. The contract price is changed by changing the recalculated rate in the Offer. 5.3.2.8 By agreement, the Parties shall not have the right to change the procedure specified in the procedure or other provisions of the Contract, except if the change is carried out in accordance with the provisions of the Law on Procurement. |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles | 5.4 Calculation of the Contract price/fees by applying the rules for quantity (volume) changes |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka | 5.5 Deadlines and procedure for payment to the Supplier |
| Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Sutarties kaina Tiekėjui sumokama etapais už kiekvieną Prekę: 1 etapas 30 % vienos Prekės kainos, suderinus ir Pirkėjui pavirtinus gamyklinius brėžinius (gamybos projektą); 2 etapas 50 % vienos Prekės kainos pristačius Prekę į Pirkėjo nurodytą vietą; 3 etapas 20 % vienos Prekės kainos, atlikus visus ilgalaikiam saugojimui reikalingus įrengimo darbus, bandymus ir pateikus visą reikalaujamą Prekių dokumentaciją. | The Buyer pays with the Supplier no later than within 30 calendar days from the date of receipt of the Invoice. The contract price shall be paid to the Supplier in stages for each Good: Stage 1 30 % of the price of one Item, after factory drawings (production design) is agreed and approved by the Buyer; Stage 2 50% of the price of one Good upon delivery of the Good to the place specified by the Buyer ; Stage 3 20% of the price of one Good, after completion of all installation work necessary for long-term storage, testing and submission of all the required documentation of the Goods. |
| 5.6. Avansas | 5.6. Advance Payment |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 5.7. Avanso užtikrinimas | 5.7 Securing the Advance Payment |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 6. PRODUCT QUALITY AND WARRANTY OBLIGATIONS |
| 6.1. Garantinis terminas | 6.1. Warranty period |
| Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 60 mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo: Prekių perdavimo–priėmimo akto Arba Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos Arba Gamyklinių bandymų protokolų patvirtinimo dienos, jeigu Pirkėjas neturės galimybių priimti Prekių. | The Goods shall be subject to the Warranty Period offered by the Supplier or applied by the manufacturer of the Goods, but in any case not less than 60 months. The Warranty Period shall run from: The date of signature of the Goods Transfer and Acceptance Deed Or The Invoice (in the absence of a Goods Transfer and Acceptance Deed). Or Dates of approval of the factory acceptance test protocols if the Buyer will not be able to accept the Goods. |
| 6.2. Garantinė priežiūra | 6.2. Warranty maintenance |
| Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų arba per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. | The Supplier must eliminate the deficiencies no later than within 20 calendar days or within a period objectively necessary to remedy the deficiencies and it shall be agreed upon in writing by the Parties. The procedure for identifying and eliminating defects in the goods is set out in Chapter 7 of the General Terms and Conditions. |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI | 7. SUBCONTRACTORS TO BE USED FOR THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Subcontractors and/or specialists used for the performance of the Contract |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 6„Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ | The subcontractors and/or specialists to be used for the performance of the Contract are listed in Annex No 6 “Subcontractors and/or specialists to be used for the performance of the Contract” |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS | 8. GUARANTEEING FULFILMENT OF OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | 8.1 Security for performance of obligations under the Contract |
| Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo Pirkėjui priimtino banko garantija. | Performance of obligations under the Contract is guaranteed: Penalties (interest, fine); Bank guarantee by the bank acceptable to the Buyer on first demand. |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas | 8.2. Provision of the Contract Performance Security |
| 8.2.1. Tiekėjas iki Sutarties sudarymo dienos turi pateikti Pirkėjui 400 000,00 Eurų dydžio pirmo pareikalavimo banko garantiją, atitinkančią Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. 8.2.2 Be Bendrosiose sąlygose numatytų reikalavimų, Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente taip pat turi būti numatyta, kad, jei Pirkėjas likus 10 (dešimt) dienų iki Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento galiojimo pabaigos negauna jo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Pirkėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento sumą, kurią jis gali pasilikti kaip Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudoti, jeigu Tiekėjas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. | 8.2.1. The Supplier before the date of conclusion of the Contract shall provide the Buyer with a bank guarantee in the amount of EUR 400 000,00 on the first demand, which complies with the requirements of Section 10 of the General Terms and Conditions. If necessary, upon request of the supplier, this time limit may be extended to a period agreed between the Parties. 8.2.2. In addition to the requirements stipulated in the General Terms and Conditions, the document ensuring the performance of the Contract must also provide that if the Buyer does not receive a document confirming its extension 10 (ten) days before the expiry of the document ensuring the performance of the Contract, the Buyer has the right to demand payment of the entire outstanding amount of the Contract the amount of the document guaranteeing the performance, which he can keep as security (deposit) for the performance of the Supplier's contractual obligations and use it if the Supplier does not properly fulfill its contractual obligations. |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ | 9. LIABILITY OF THE PARTIES |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą | 9.1. Liquidated damages payable by the Buyer for late payment under the Contract |
| Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. | If the Buyer, having received a duly submitted and completed Invoice, delays the payment for the quality Goods duly delivered by the Supplier within the period specified in the Contract, the Supplier shall charge the Buyer a default interest of 0.02 (two hundredths) per cent of the unpaid amount, excluding VAT, from the day following the due date for each day of the delay. |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos | 9.2. Liquidated damages payable by the Supplier |
| 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. | 9.2.1. If the Supplier is late in fulfilling the order, delivering the Goods or rectifying defects therein, or fails to fulfil other contractual obligations, the Buyer shall charge the Supplier a default interest of 0.02 (two one-hundredths of) per cent of the price of the Goods not delivered on time, or of the Goods, which are defective, exclusive of VAT, from the date following the due date, per day of the delay. |
| 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. | 9.2.2 The Supplier shall pay the liquidated damages to the Buyer within 30 days of the Buyer’s demand. |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo | 9.3. Penalty applied to the Supplier/the Buyer in the event of termination of the Contract for material breach of the Contract |
| Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. | In the event of termination of the Contract for a material breach of the Contract, as set out in the Special Terms and Conditions of the Contract, a penalty of 10 percent of the initial Contract value excluding VAT as set out in Clause 5.2 of the Special Terms and Conditions shall be payable. |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos | 9.4. Penalty applied to the Supplier for replacing existing subcontractors or specialists / using new subcontractors without complying with the procedure for replacing subcontractors and/or specialists set out in the General Terms and Conditions |
| 1000 (tūkstantis) Eur. | 1000 (thousand) EUR. |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo | 9.5. Penalties imposed on the Supplier for non-compliance with environmental and/or social criteria |
| 9.5.1. 100 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. 9.5.2. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Pirkėjui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar darbuotojų saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus, įvykusius Prekių pristatymo metu ir teikiant su jomis susijusias paslaugas. Jei Tiekėjas nepraneša apie incidentą Pirkėjui ir (ar) atitinkamoms institucijoms per 2 (dvi) darbo dienas, jis privalo sumokėti Pirkėjui baudą, lygią 100 Eur už kiekvieną atskirą atvejį ir atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia. Šis punktas taikomas visiems incidentams, įvykusiems Prekių pristatymo metu ir (ar) teikiant su jomis susijusias paslaugas, nepaisant to, ar jie sukėlė žalos žmonėms ar aplinkai. 9.5.3. 500 (penki šimtai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį jei pažeidžiami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir dėl to įvyksta nelaimingas atsitikimas. | 9.5.1. 100 (one hundred) EUR for each case of violation. 9.5.2. The Supplier undertakes to immediately, but in any case no later than within 2 (two) working days, notify the Buyer (and relevant authorities, when required) of all incidents that violate environmental protection or employee safety requirements that occurred during the delivery of the Goods and during the provision of related services. If the Supplier does not report the incident to the Buyer and/or the relevant authorities within 2 (two) working days, he must pay the Buyer a fine equal to EUR 100 for each individual case and compensate the Buyer for all losses incurred due to failure to report the incident, which are not covered by the fine. This clause applies to all incidents that occurred during the delivery of the Goods and/or during the provision of related services, regardless of whether they caused damage to people or the environment. 9.5.3. 500 (five hundred) Euros for each case of violation if the requirements of employee safety and health are violated, and as a result an accident occurs. |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | 9.6. Penalty imposed on the Supplier/the Buyer for non-compliance with confidentiality requirements |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu | 9.7. Liquidated damages imposed on the Supplier for failure to meet the quality criteria set out in the Contract documents during the performance of the Contract |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo | 9.8. Liquidated damages for non-renewal of the Contract Performance Security applicable to the Supplier |
| Punktas netaikomas, taikomos 8.2.2 punkte nustatytos sąlygos. | The Clause does not apply, the conditions set out in Clause 8.2.2 shall be applied. |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl sutikimo dirbti Pirkėjo objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje neturėjimo | 9.9. Fine imposed on the Supplier for not having consent to work in the Buyer's facilities (devices) and/or in their protection zone |
| 100 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 100 (one hundred) EUR for each case of violation. |
| 9.10. Tiekėjui taikoma bauda, jei Prekes tiekiantis su jomis susijusias paslaugas teikiantys specialistai yra neblaivūs ar apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų. | 9.10. Fine imposed on the Supplier if the specialists delivering the Goods or providing related services are intoxicated or under the influence of psychoactive substances. |
| 300 (trys šimtai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 300 (three hundred) EUR for each case of violation. |
| 9.11. Tiekėjui taikoma bauda, jei Tiekėjas nesilaiko nacionalinio saugumo interesų (kai taikoma) ir (ar) Kilmės taikomų reikalavimų | 9.11. Penalty imposed on the Supplier if the Supplier does not comply with national security interests (where applicable) and/or Origin requirements |
| 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.12. Bendra informacija | 9.12. General information |
| 9.12.1. Šiame skyriuje nurodytų netesybų sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlikti visus veiksmus, būtinus įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. 9.12.2. Šiame skyriuje numatytos netesybos Tiekėjui taikomos ir tuo atveju, jei pažeidimai atlikti jo subtiekėjo, specialistų, darbuotojų ar kitų trečiųjų asmenų, kuriuos jis pasitelkė vykdyti Sutartį. 9.12.3. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių), nuostolių suma bus mažinama Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Pirkėjas turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti savo piniginius reikalavimus iš bet kokių Tiekėjui mokėtinų sumų, įskaitant pagal šią Sutartį ir kitas sutartis, sudarytas tarp Šalių, mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Pirkėjo mokėtinas sumas Tiekėjui, apie tai raštiškai informuodamas Tiekėją. 9.12.4. Nesant iš ko įskaityti piniginių reikalavimų, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.12.5. Šalys viena kitai atlygina tik tiesioginius nuostolius, kurie ribojami Sutarties kainos dydžio suma, bet ne mažesne kaip 3000 (trys tūkstančiai) Eur suma (jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos). 9.12.6. Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis ribojamas 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos dydžio suma; jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos - ne didesne kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur suma. | 9.12.1. Payment of the defaults specified in this section does not release the Supplier from the obligation to perform all actions necessary to fulfil the contractual obligations. 9.12.2. The penalties provided for in this section apply to the Supplier even if the violations are committed by his sub-supplier, specialists, employees or other third parties whom he used to execute the Contract. 9.12.3. When settling accounts, the amount of accrued penalties (fines and late fees) and damages will be reduced from the payable amount indicated on the invoice submitted by the Supplier. The Buyer has the right at any time to unilaterally offset their financial claims from any amounts payable to the Supplier, including compensation for damages payable under this Contract and other contracts concluded between the Parties, as well as other amounts. The Buyer may reduce the amounts payable to the Supplier accordingly, by providing written notice to the Supplier. 9.12.4. If there are no amounts available for offsetting financial claims, the Supplier must pay the penalties to the Buyer within 5 (five) days from the Buyer's demand. 9.12.5. The Parties shall compensate each other only for direct damages, which are limited to the amount of the Contract price, but not less than 3,000 (three thousand) Euros (if the Contract price does not exceed 3,000 (three thousand) Euros). 9.12.6. The total amount of penalties applied to the Party under the Contract is limited to 20 (twenty) percent of the amount of the Contract price; if the price of the Contract does not exceed the amount of 3000 (three thousand) EUR - the amount not exceeding 1500 (one thousand five hundred) EUR. |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS | 10. VALIDITY AND AMENDMENT OF THE CONTRACT |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | 10.1 Conclusion and entry into force of the Contract |
| Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai. | This Contract shall be deemed to be concluded when (first) it is signed by both Parties and (second) the Contract Performance Security is provided. The Contract shall remain in full force, but shall not exceed 24 months. |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | 10.2. Extension of the Contract |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS | 11. TERMINATION OF THE CONTRACT |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | 11.1 Grounds for termination |
| Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. | The Contract may be terminated by a written agreement between the Parties or unilaterally, in accordance with the procedures set out in the General Terms and Conditions. |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2. Material breaches of the Contract |
| 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 2 mėnesių terminą neištaiso pažeidimų; 11.2.3. Tiekėjas pristato Prekes ir (ar) teikia paslaugas nesilaikydamas Sutartyje nustatyto galutinio termino arba konkretaus esminio tarpinio termino pagal vykdymo grafiką ilgiau nei 90 dienų; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. 11.2.5. Tiekėjas nešalina garantinių trūkumų arba juos šalina ilgiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) dienas. | 11.2.1. If the Supplier fails to perform its obligations at the Contract Price / fees set out in the Contract; 11.2.2. If it appears that the Supplier has failed to comply with the obligations set out in the tender evaluation documents as criteria for the evaluation of tenders and for which the Supplier has been awarded a score in the evaluation of the tender on the basis of price/cost/quality and the Supplier fails to remedy the failure within 2 months; 11.2.3. The Supplier delivers the Goods and/or provides services without complying with the final deadline specified in the Contract or a specific essential interim deadline according to the execution schedule for longer than 90 days; 11.2.4. The Supplier is in breach of the provisions of the General Terms and Conditions with regard to the use of new subcontractors and/or specialists for the performance of the Contract / replacement of existing subcontractors and/or specialists. 12.2.5. The supplier does not remove warranty defects or removes them for longer than 45 (forty-five) days. |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) | 12. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CRITERIA (applicable where environmental and/or social criteria are imposed as conditions for the performance of the Contract) |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | 12.1. Legal basis for setting environmental criteria |
| Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu. | The environmental criteria for the Goods shall be established in accordance with the point 4.4.4. of the Schedule to the Procedures for the Application of Environmental Criteria in Green Procurement approved by Order D1-508 of 28 June 2011 on the Approval of the Schedule to the Procedures for the Application of Environmental Criteria in Green Procurement (hereinafter referred to as the Procedures). |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.2 Environmental criteria relating to the packaging of Goods |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.3 Environmental criteria relating to the delivery of Goods |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.4 Environmental criteria relating to the provision of services related to the Goods (such as installation, training and other services for preparation for use |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | 12.5 Social criteria relating to the purchased Goods |
| Netaikoma. | Not applicable. |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI | 13. AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS |
| 13.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: „Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas pranešdamas Pardavėjui, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.“ | 13.1. (to be completed if a clause of the General Terms and Conditions of the Contract is amended by rewording it): “The Buyer shall have the right to terminate the Contract unilaterally, without recourse to court, by giving the Seller at least 7 calendar days’ notice if the Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the procedure set out in the Law on the Protection of Objects of Importance to Ensuring National Security of the Republic of Lithuania, adopts a decision confirming that the Contract is not in the interest of the national security.” |
| 13.2. Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus, išdėstant juos nauja redakcija: „1.1.1.16. VPĮ / PĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.“; „10.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.“; „10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (tiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei netesybos numatytos Sutartyje).“; „20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 / PĮ 46 ir 94 straipsniuose nustatyta tvarka.“; „22. Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 / PĮ 98 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.“; „22.2.2.2. Tiekėjas neužtikrina Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.1. punkte nustatytų reikalavimų;“. „23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies / PĮ 58 straipsnio 41 dalies nuostatų;“. Bendrųjų Sutarties sąlygų 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.2. punktuose nurodyta „E.sąskaita“ keičiama į „SABIS“. Bendrųjų Sutarties sąlygų 22.2.2. punktas papildomas 22.2.2.13. papunkčiu: „22.2.2.13. Tiekėjas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, intelektinę nuosavybę ar konfidencialios informacijos valdymą.“ | 13.2. The Parties agree to change the specified clauses of the General Terms and Conditions of the Contract by rewording them: “1.1.1.16. LPP/LP means the Republic of Lithuania Law on Public Procurement/ the Republic of Lithuania Law on Public Procurement Conducted by the Contracting Entities Operating in the Water, Energy, Transport and Postal Service Sectors.”; “10.6 The bank/insurance company shall not be entitled to require the Buyer to substantiate its claim. The Buyer shall state in a notification to the bank/insurance company that the amount of the Contract Performance Security is due to it as a result of the Supplier’s failure to perform the Contract in whole or in part and/or its termination due to the fault of the Supplier. The Buyer shall not be obliged to prove any actual loss and the Supplier, by signing the Contract and providing the performance security, confirms that the amount of the performance security shall be deemed to be the Buyer’s minimum unprovable loss.”; “10.16.3. if the Buyer has suffered loss (direct loss, interest and/or penalties (if interest has been foreseen in the Contract) as a result of any act (act or omission) of the Supplier.”; “20.4 The Agreements shall enter into force upon their conclusion, unless otherwise specified in the Agreement. The Buyer shall be obliged to make the Agreement public in accordance with the procedure laid down in Articles 33 and 86 of the LPP/46 and 94 of the LP.”; “22. The Contract may be terminated in the cases provided for in Article 90 of the LPP/Article 98 of the LP and in the Contract, including the possibility to terminate the Contract by agreement of the Parties.”; “22.2.2.2. The Supplier does not ensure the requirements specified in clause 3.1.1 of the General Terms and Conditions of the contract;”. “23.1.1. If the Goods specified in the Supplier’s tender are no longer produced or their supply has been substantially disrupted and the manufacturer’s approval has been obtained, and/or the Goods, their manufacturer pose a threat to national security, and/or the supply of the Goods is contrary to mandatory international sanctions implemented in the Republic of Lithuania as defined in the Law on Sanctions, and/or the Goods, their components and/or manufacturer do not comply with the provisions of Article 45, paragraph 21 of the LPP/Article 58, paragraph 21 of the LP;”. "E.Invoice" specified in Clauses 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.2. of the General Terms of the Contract is changed to "SABIS". Clause 22.2.2 of the General Terms of the Contract is supplemented by Sub-Clause 2 22.2.2.13: "22.2.2.13. The Supplier violates the provisions of the Contract governing personal data protection, intellectual property, or the management of confidential information.” |
| 13.3. Sutarties papildymas dėl antikorupcinės veiklos politikos ir Tiekėjų etikos kodekso laikymosi | 13.3. Supplement to the contract regarding compliance with Anti-corruption Policy and Supplier Code of Ethics |
| Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį, pareiškia ir garantuoja, kad yra susipažinęs su UAB „EPSO_G“ įmonių grupės antikorupcinės veiklos politikos ir Tiekėjų etikos kodekso nuostatomis. | By signing the Contract, the Supplier declares and guarantees that they are familiar with the provisions of the anti-corruption policy and the Supplier's code of ethics of the UAB 'EPSO-G' group of companies. |
| 13.4. Dėl atitikties Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui | 13.4. Regarding compliance with the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. |
| Tiekėjo ir (ar) subrangovų darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, turi atitikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodytus kriterijus. Sudarius Sutartį, Tiekėjas įsipareigoja pateikti tokių asmenų sutikimus būti tikrinamiems bei informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodytų aplinkybių. | The employees of the Supplier and/or subcontractors who will need the right to access, without escort, the facilities or assets managed by the Company that are important for ensuring national security must meet the criteria specified in Article 17, Part 2 of the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. Upon concluding the Contract, the Supplier undertakes to provide the consent of such individuals to be screened, as well as the information and documents confirming that there are no circumstances as indicated in Article 17, Part 2 of the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. |
| 13.5. Dėl sutikimo dirbti Pirkėjo objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – Sutikimas) | 13.5. Regarding the consent to work at the Buyer's sites (facilities) and/or in their protection zone (hereinafter – the Consent) |
| ### 13.5.1. iki Prekių pristatymo ir (ar) su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas (įskaitant subtiekėjus) iš Pirkėjo turi gauti raštišką Sutikimą; ### 13.5.2. Sutikimo gavimui Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus tokiam Sutikimui gauti reikalingus dokumentus; ### 13.5.3. Pirkėjo išduotas Sutikimas turi galioti visą Prekių pristatymo ir (ar) su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose laikotarpį; 13.5.4. jeigu Tiekėjas ar subtiekėjas Prekes pristato arba teikia su Prekėmis susijusias paslaugas neturėdami raštiško Pirkėjo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Pirkėjui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.) taip pat, jei Prekes pristatė ir (ar) su Prekėmis susijusias paslaugas teikė Sutikime nenurodyti darbuotojai, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.9 punkte nurodyto dydžio bauda. | 13.5.1. Prior to the delivery of Goods and/or the commencement of services related to the Goods, the Supplier (including subcontractors) must obtain written Consent from the Buyer; 13.5.2. To obtain the Consent, the Supplier undertakes to provide all the necessary documents required for obtaining such Consent; 13.5.3. The Consent issued by the Buyer must remain valid for the entire period during which the Goods are delivered and/or services related to the Goods are provided at the specified sites and/or locations; 13.5.4. If the Supplier or a subcontractor delivers the Goods or provides services related to the Goods without the Buyer's written Consent (in cases where the Consent was not obtained, its validity has expired, or the Buyer has revoked or suspended the Consent, etc.), or if the Goods are delivered and/or services related to the Goods are provided by employees not specified in the Consent, the Supplier will be subject to a penalty specified in clause 9.9 of the Special Conditions. |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI | 14. ANNEXES TO THE CONTRACT |
| 14.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija | 14.1 Annex 1. Technical Specification |
| 14.2. Priedas Nr. 2 Bendrosios Sutarties sąlygos | 14.2 Annex 2. General Conditions of the Contract |
| 14.3. Priedas Nr. 3 Tiekėjo pasiūlymas | 14.3 Annex 3 Supplier’s Tender |
| 14.4. Priedas Nr. 4 Trišalės sutarties projektas | 14.4 Annex 4 The Tripartite Agreement |
| 14.5. Priedas Nr. 5 Pirkėjui priimtinų bankų sąrašas | 14.5 Annex 5 List of the banks acceptable to the Buyer |
| 14.6. Priedas Nr. 6 Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | 14.6 Annex 6 Subcontractors and/or specialists to be used for the performance of the Contract |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI | 15. SIGNATURES OF REPRESENTATIVES OF THE PARTIES |
| PIRKĖJAS | BUYER |
| (parašas) | (signature) |
| TIEKĖJAS | SUPPLIER |
| (parašas) | (signature) |