SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

PRIE 2024-01-31 SUTARTIES NR. S-84

2025-03-20

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-84 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu buvo nutarta PK 750+33 suprojektuoto kelio šlaito ir griovio, kuris galimai netelpa į Užsakovui priklausančio sklypo ribas, kanalizuoti dalį magistralinio bei rajoninio kelio griovio (darbai detalizuoti Priede Nr. 1), papildomų darbų kaina sudaro                           6 700,83 Eur be PVM;

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 8 108,00 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas aštuoni eurai).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 6 700,83 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai eurų, 83 ct).

  - 21 proc. PVM yra 1 407,17 Eur (tūkstantis keturi šimtai septyni eurai, 17 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja 8 108,00 Eur (su PVM) suma. Galutinė sutarties kaina yra 32 307 174,94 Eur su PVM.

- ​​Šalys​ susitaria, kad dėl papildomų darbų papildomas terminas nesuteikiamas.​

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

8.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 6

| Užsakovas: AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | Rangovas: AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, Įmonės kodas 147710353 PVM kodas LT477103515 A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS El. p. info@hisk.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |