# SUSITARIMAS

# PRIE 2019 M.  KOVO MĖN. 18 D. SUTARTIES NR. 32-304/22-571

Du tūkstančiai dvidešimtų metų birželio  mėnesio	diena

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5  1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ , (toliau - „Užsakovas“), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),

toliau kartu šiame Susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2019 m. kovo mėn. 18 d. rangos sutarties Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis)  4.3. punktu ir atsižvelgiant į Rangovo 2020 m. birželio 9 d. gautą raštą Nr. 20-3126(4.45K),  sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019-03-18 sutarties Nr. 22-571, ir susitarėme:

- Pratęsti Sutarties 4.1.2. punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą 4 mėn.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

- Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

- Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Įmonės kodas 288724610 Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360 Ne PVM mokėtojas A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 elektroninis paštas: savivaldybe@panevezys.lt | Rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994 AB Swedbank Banko kodas 73000 tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520 elektroninis paštas: pst@pst.lt . |  |
| --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |  | Generalinis direktorius Dalius Gesevičius _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |  |