PAPILDOMAS Susitarimas

# PRIE RANGOS SUTARTIES 2022-08-31 Nr. 22-2232

2023 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos veikiančio  pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kriautė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno,  (toliau  Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

Atsižvelgiant į tai, kad:

- Vykdant projekto darbus dėl reikiamos informavimo sistemos įdiegimo buvo reikalinga koreguoti/tikslinti elektroninių ryšių sistemų sprendinius.

- Įvertinus pasikeitusius poreikius dėl to, kad į rūsio automobilių stovėjimo aikštelę perkeliamas siuntų skyrius buvo reikalinga koreguoti tikslinti gaisrinės ir apsaugos sistemų sprendinius.

- Įvertinus esamą situaciją yra nuspręsta, kad reikalinga sumontuoti naftos gaudyklę prie lietaus nuotekų tinklų.

- Įvertinus tai, kad suprojektuotos metalinės kolonos laukimo salės pastate buvo tik nugruntuotos statybos metu buvo nuspręsta, kad šias kolonas reikia cinkuoti ir nudažyti priešgaisriniais dažais, taip užtikrinant pastato gaisrinę saugą ir pastovumą.

- Kadangi siuntų skyrius perkeliamas į rūsio automobilių stovėjimo aikštelės zoną, atsirado būtinybė pakeisti neįgaliojo keltuvą, kad juo galėtų naudotis ir stoties personalas.

- Techniniame projekte autobusų sustojimo aikštelėje buvo numatytos pilkos spalvos trinkelės darbo projekto metu nuspręsta pakeisti pilkos spalvos trinkeles į juodos spalvos trinkeles.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties Nr. 22-2232 „Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Sutarties 3.2; 3.5 papunkčiais  ir susitarė:

- šiuos papildomus nenumatytus darbus Rangovas užaktuos iš įkainuotos veiklos sąrašo veiklų skirtų nenumatytiems papildomiems darbams atlikti.

- Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- PRIDEDAMA: 1. Darbų pakeitimo sąmatos (54 lapai).

Šalių parašai:

| UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS: UAB „Kriautė“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Administracijos direktorius Tomas Jukna ................................................................. | Įmonės kodas 147100161 PVM mokėtojo kodas LT471001610 Pramonės g. 8, Panevėžys, Tel. 8 652 90413 El. paštas: kriaute@kriaute.lt A.s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71815 Generalinis direktorius Audrius Butkūnas ................................................................. |