2020-06-04 RANGOS SUTARTIS Nr. J9-1572 „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu“

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas )

# RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI

# AKTAS NR. ______

2024 m. birželio 17 d.

Klaipėda

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. AD1-764:

komisijos pirmininkas – Algirdas Kamarauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras;

(vardas ir pavardė)	(pareigos)

komisijos nariai:

Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas;

(vardas ir pavardė)	(pareigos)

Inga Kubilienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja;

(vardas ir pavardė)	(pareigos)

Tomas Janauskas, Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

(vardas ir pavardė)	(pareigos)

dalyvaujant:

projekto vadovei UAB „Tyrens Lietuva“ Anastasijai Potapovai, atestato Nr. 35181,

projekto vykdymo priežiūros vadovui Rimantui Valančiui, atestato Nr. 36349 ir Nr. 39928,

(projektavimo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, atestato Nr.)

techninės priežiūros vadovui Algirdui Mickui, atestato Nr. 29194,

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

techniniam prižiūrėtojui Olegui Repovui, atestato Nr. 21194 ir Nr. 24783,

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

techniniam prižiūrėtojui Valdui Juknai, atestato Nr. 21864 ir Nr. 35235,

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovui AB „Kauno tiltai“,

(įmonės, bendrovės pavadinimas)

statybos vadovui Aurimui Garbačiauskui, atestato Nr. 33036,

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

Subrangovui ________________________________________________________________,

(įmonės, bendrovės pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

naudotojui _________________________________________________________________,

(įmonės, įstaigos pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

Arūnui Dieniniui, Savivaldybės vyriausiajam inžinieriui,

(vardas ir pavardė)	(pareigos)

Ilonai Anoškinei, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiajai specialistei,

(vardas ir pavardė)	(pareigos)

Dainiui Petrauskui, UAB „Klaipėdos paslaugos“ Gatvių infrastruktūros departamento direktoriui.

apžiūrėjo Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinę sankryžą,

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal sutartį 2020-06-04 rangos sutartį Nr. J9-1572, Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2020-06-04 Nr. ADM-277,

(sutarties pavadinimas, numeris, sudarymo data ir pagrindas)

ir projektą, kurį 2019 m. parengė UAB „Kelprojektas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Tyrens Lietuva“),

(projektavimo įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas,, kv. at. Nr. 34704, projekto ekspertizę vykdė UAB „Statybos ekspertų biuras“, ekspertizės aktas 2019-10-22 Nr. 170/19.4, ir

(ekspertavusios įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis 2020-01-06 įsakymu Nr. AD1-23.

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą (-us) vykdyti darbus išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija    2020-03-03, Nr. LRS-31-200303-00011.

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė techninės priežiūros vadovas Algirdas Mickus, kv. at. Nr.29194, statinio techninis prižiūrėtojas Olegas Repovas, kv. at. Nr. 21194 ir Nr. 24783, statinio techninis prižiūrėtojas Valdas Jukna, kv. at. Nr. 21864 ir Nr. 35235.

(pareigos, vardas ir pavardė, kv. at. Nr.)

5. Darbus atliko:

rangovas AB „Kauno tiltai“, kv. at. Nr.184,

(įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

subrangovai (jei yra) UAB „Kelprojektas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Tyrens Lietuva“), UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ kv. at. Nr. 278, UAB „Gensera“ kv. at. Nr. 6526, UAB „Gatas“ kv. at. Nr. 5617, UAB „Baltuvos projektai“ kv. at. Nr. 6534, SIA „Tilts“ kv. at. Nr. 7475, UAB ViaCon Baltic“ kv. at. Nr. 9286.

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų pavadinimai, kv. at. Nr.)

6. Darbai pradėti 2020 m. liepos mėn.

7. Darbai užbaigti 2024 m. birželio mėn.

8. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai: pridedamas priedas.

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 39 218 793,07 Eur su PVM.

10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Statinio aplinkos sutvarkymo ir kitus darbus, kuriuos komisija leidžia atidėti, reikalaujama užbaigti: 4 vnt. eglučių persodinimas iki 2024 m. spalio 1 d.; grafičių nuvalymas nuo statinių paviršių gavus atskirą statytojo prašymą; estakadų šalitilčio bloko perdažymas iki 2024 m. lapkričio 1 d.

(darbų pavadinimai ir jų kiekis) (data)

13. Komisija pripažįsta, kad statiniai, pastatyti pagal parengtą Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektą,

(statinio pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą, ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

14. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai (metai pagal sutartyje numatytas sąlygas), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų, ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Komisijos pirmininkas	 ___________________	              Algirdas Kamarauskas

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

Komisijos nariai	 ___________________                  Valdas Švedas

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

___________________                  Inga Kubilienė

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

___________________                 Tomas Janauskas

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

Dalyvaujant:

Projekto vadovė	      ___________________                                  Anastasija Potapova

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros vadovas 	      ___________________            Rimantas Valančius

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)

Techninės priežiūros vadovas  _______________________                                         Algirdas Mickus

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

Techninis prižiūrėtojas              _______________________                                          Olegas Repovas

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

Techninis prižiūrėtojas              _______________________                                          Valdas Jukna

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

Statybos vadovas                      ____________________                               Aurimas Garbačiauskas

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius _______________                               Arūnas Dieninis

(parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus _______________                      Ilona Anoškinė

vyr. specialistė                                                    (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

UAB „Klaipėdos paslaugos“

Gatvių infrastruktūros departamento direktorius   _______________              Dainius Petrauskas

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)

Projektą ir visą statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją iki statybos užbaigimo akto surašymo saugo rangovas AB „Kauno Tiltai“.