RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS Nr.

| Vilnius | 2024 m. _____________ ___ d. |
| --- | --- |

Sutarties šalys:

užsakovas

| Pavadinimas | AB Vilniaus šilumos tinklai |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas | MB Modernizacijos projektai |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | P. Lukšio g. 1, LT-08221 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 304781567 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011729914 |
| Banko sąskaita | LT684010051004275805 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | +37067047766 |
| El. pašto adresas |  |

Pagal Pirkimą:

| Pirkimo pavadinimas | Daugiabučio gyvenamojo namo (Kalvarijų g. 288A) šilumos punkto renovavimas (ŠP šildymui ir karšto vandens ruošimui) |
| --- | --- |

- SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas Daugiabučio gyvenamojo namo (Kalvarijų g. 288A)  šilumos punktų renovavimo darbus (toliau – Darbai), aprašytus šios Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir jos priedus bei perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

  - Darbai atliekami Kalvarijų g. 288A esančiose teritorijose, Vilniaus mieste.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbai yra nurodyti Techninėje specifikacijoje bei jos prieduose.

  - Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotos kainos kainodaros metodą.

    - Fiksuota Darbų kaina – 16.928,00 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 00 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 3.554,88 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai 88 ct), viso (su PVM) 20.482,88 Eur (dvidešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai 88 ct).

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

  - Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų) garantiniu laikotarpiu, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

- PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

  - Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas, kaip tai aptarta Sutarties BD: Taip. Bus rengiamas paprastojo remonto aprašas.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

  - Rangovo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangą) aprašyta Sutarties BD 9 skyriuje.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Atlikti Darbai Užsakovo priimami tik užbaigus visus Darbus.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

  - Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD numatytą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą po Sąskaitos gavimo.

  - Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: TAIP. Sulaikoma dalis: 5 % nuo pagal atitinkamą Darbų dalies perdavimo aktą ar Darbų etapo perdavimo aktą mokėtinos sumos (be PVM).

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

  - Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43 400,00 (keturiasdešimt trys tūstančiai) EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

  - Ši Sutartis įsigalioja taip, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

  - Sutartis galioja taip, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Darbai pagal šią Sutartį gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu: NE.

  - Rangovas įsipareigoja atliekant Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal (nurodomi rangovo pateikti dokumentai, įrodantys aplinkos apsaugos standartų taikymą), laikytis šiuose dokumentuose nustatytų aplinkosauginiams tikslams pasiekti taikomų priemonių ir visu Sutarties galiojimo laikotarpiu išlaikyti aplinkosauginių priemonių taikymą ne mažesne apimtimi nei nurodyta pirkimo vykdymo metu pateiktuose dokumentuose.

- PAKEIČIAMOS/NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2. punktas papildomas 3.2.10. punktu, kuris išdėstomas taip: „3.2.10. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų išlaikymą, jei tos sąlygos buvo tikrinamos prieš sudarant šią sutartį ir sudarys galimybes Užsakovui bet kuriuo metu ir bet kuria apimtimi patikrinti minėtų sąlygų laikymąsi Sutarties galiojimo laikotarpiu“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5. punktas papildomas 15.5.13. punktu, kuris išdėstomas taip: „15.5.13. kai paaiškėja, jog Rangovas atitinka bent vieną Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nurodytą sąlygą“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5. punktas papildomas 15.5.14 punktu, kuris išdėstomas taip: „Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu pareikalauti iš Paslaugų teikėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo teikiamų paslaugų ir/ar darbų metu naudojamų medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms. Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą, ne trumpesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, nepateikus nurodytų dokumentų ar tinkamai nepagrindus teikiamų paslaugų ir/ar darbų metu naudojamų prekių atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovas raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.“

12. PRIEDAI

12.1. Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių):

12.1.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas (konfidenciali informacija);

12.1.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija.

12.1.5. Priedas Nr. 3 - Susitarimas Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais.

12.1.7. Priedas Nr. 4 – Rangos sutarties Bendroji dalis.

13. ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI

  - Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - adresas - Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, elektroninis paštas - info@chc.lt.

  - Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - P. Lukšio g. 1, LT-08221 Vilnius,  elektroninis paštas -

- KONTAKTINIAI ASMENYS

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: VKK Energetinio efektyvumo vadovas

  - Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

  - Už Sutarties paviešinimą atsakingas Tiekimo grandinės komandos projektų koordinatorė